Информация

о работе  МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» за первое полугодие 2010 года

1. Объем бюджетных ассигнований на содержание и ремонт жилищно-коммунального хозяйства за счет средств бюджета МОГО «Ухта» на 2010 год составляет 468736,4 тыс. руб., в том числе:

| Капитальный ремонт жилищного фонда, тыс. руб. | 113634,9 |
| --- | --- |
| Содержание объектов внешнего благоустройства, тыс. руб. | 268049,3 |
| Объекты коммунального назначения, тыс. руб. | 17844,5 |

Содержание объектов внешнего благоустройства и территорий МОГО «Ухта»

Согласно заключенным муниципальным контрактам в 2010году выполняются работы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства на следующих территориях:

- г.Ухта, п.Дальний, п.Озерный, п.УРМЗ, п.Ветлосян, п.Подгорный;

- п.Водный, п.Боровой, п.Гэрдъёль, п.Веселый Кут, п.Тобысь;

- п.Ярега, п.Шудаяг;

- автомобильные дороги (подъездные и внутрипоселковые) с.Кедвавом, пст.Кэмдин, д.Лайково, д.Изваиль, д.Гажаяг, д.Поромес;

- ледовая переправа через р.Ижма в с.Кедвавом (содержание в зимний  период времени).

Согласно установленной периодичности предприятиями выполняются следующие виды работ: полив, мойка, подметание проезжей и прилотковой части улиц, вывоз снега, планировка обочин, сбор смета с прилотковой части улиц, полив и подметание тротуаров, содержание сетей ливневой канализации (прочистка колодцев, решеток, водопропускных труб, откачка талых и дождевых вод, в том числе текущий ремонт), сбор случайного мусора (проезжая часть, тротуары, газоны) и освобождение урн, ликвидация стихийных свалок и уборка бесхозных территорий, ремонт дорог (заделка выбоин кирпичом и асфальтом при помощи установки, регенерирующей старый асфальт).

Общественные работы по уборке улично-дорожной сети на основании заключенных договоров с  муниципальными предприятиями и центром занятости осуществляют безработные граждане.

| № пп | Вид работ | Бюджетные средства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений на них | 121880,731 |
| 2 | Содержание главных дорог общего пользования в садоводческих обществах | 3211,969 |
| 3 | Содержание и устройство ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования | 744,065 |
| 4 | Работы по организации регулирования дорожного движения | 4103,724 |
| 5 | Содержание объектов зеленого хозяйства | 17100,0 |
| 6 | Содержание систем наружного противопожарного водоснабжения | 800,0 |
| 7 | Подготовка и последующая уборка мест проведения городских уличных праздников | 2340,0 |

Уборка общегородских улиц, дорог, тротуаров, пешеходных переходов

| Муниципальный контракт | Подрядная организация, период действия, сумма контракта | Освоено за текущий период |
| --- | --- | --- |
| м/к №11к от 25.01.2010 на выполнение работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта» (г.Ухта, пст.Седью, пст.Изъюр, пгт.Водный, пгт.Боровой, пст.Герд-Ель, пст.Веселый Кут, пст.Тобысь, пгт.Шудаяг, пгт.Ярега, пст.Нижний Доманик) | МУП «Ухтаспецавтодор» 97 870 229,00 руб. Срок действия м/к до 31.12.2010 | За I полугодие освоено средств – 45 674 933,74руб. |
| м/к №8к от 23.01.2010 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (подъездные и внутрипоселковые) с.Кедвавом, пст.Кэмдин, д.Лайково, д.Изваиль, д.Гажаяг, д.Поромес | ООО «СтройСпецТехника» 2 449 800,00 руб. Срок действия м/к до 31.12.2010 | За I полугодие освоено средств – 1 465 674,48руб |

Организация санитарной очистки территории МОГО «Ухта» на 2010 год

В  соответствии с Постановлением  администрации МОГО «Ухта» от 16.04.2010 года №816 «Об организации санитарной  очистки территории  МОГО «Ухта»  на 2010год» и утвержденного к Постановлению перечня объектов по закреплению объектов за предприятиями города, в период с 21 апреля по 8 мая 2009года были организованы массовые субботники. Организованы субботники как на территориях города, так и на территориях поселков МОГО «Ухта». Задействованы в организации субботников все подведомственные администрации МОГО «Ухта» муниципальные предприятия и учреждения города и поселков. Также были задействованы предприятия торговли и бытового обслуживания, и промышленные предприятия.

Также во исполнение Постановления руководителя администрации от 16.04.2010 №816 и Постановления Правительства РК от 11.11.2009г. №  329 «О целевой республиканской программе «Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда РК (2010 год) привлечены для санитарной уборки города, следующие организации:

- ООО «Ухтанефтегазстройснаб» в период с 26 по 28 апреля 2010г. проведена уборка на закрепленных территориях по ул. Чернова, ул. Озерная, пустырь напротив улиц Березовская1,2, часть береговой зоны озера;

- ООО «Тайбала» 29 апреля 2010г. проведена уборка на закрепленных территориях, склон за бывшим военкоматом ул. Первомайская, д.4б в сторону парка КиО 29;

- ООО «Феличита» 30 апреля проведена уборка на закрепленных территориях, ул. Пионерская по пр. Пионергорский до ул. Сенюкова.

Так же, руководствуясь ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 – ФЗ от 30.03.1999г., принимали участие сторонние организации:

Местная организация свидетели Иеговы 27 апреля выполнили санитарную очистку по ул. Заречная, ул. Железнодорожная, ул. Рабочая, пустырь от путепровода вдоль реки Ухта до ул. Лесная, 30 апреля выполнена дополнительная уборка территории Детского парка от сломанных ветвей после урагана.

Вывоз незаконно установленных балков-гаражей

Во исполнение Постановления руководителя администрации МОГО «Ухта» № 1112 от 02.06.2008г «Об очистке территории МОГО «Ухта» от несанкционированных свалок мусора, брошенного и разукомплектованного автотранспорта, незаконно установленных балков» заключен договор на вывоз незаконно установленных балков – гаражей на сумму 94 908,00 рублей (предусмотрена эвакуация 11 балков).

В настоящее время проведена работа по выявлению мест и собственников незаконно размещенных балков – гаражей на территории МОГО «Ухта».  Перечень  балков – гаражей в  количестве 48 шт. сформирован  и  направлен  в  редакцию  газеты  «Ухта»  для  публикации.  Владельцы  проинформированы  о  сроках  самовывоза  до 4 августа 2010г. В  противном  случае  Администрация  МОГО  «Ухта»  примет  меры  по  эвакуации  и  освобождению  территорий  МОГО  «Ухта» от незаконно  установленных балков-гаражей.

Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта.

Во исполнение Постановления руководителя администрации МОГО «Ухта»№ 1021 от 21.05.08 «Об освобождении территории МОГО «Ухта» от длительного хранящегося, разукомплектованного и брошенного автотранспорта, а также легкового, грузового автотранспорта, паркующихся в местах размещения источников пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов)» проведена работа по утилизации и эвакуации транспорта. Заключен договор  на  эвакуацию  автотранспорта  на  сумму 94 908,00руб. Перечень выявленного брошенного, разукомплектованного и длительно хранящегося автотранспорта, подлежащего эвакуации, опубликован  в СМИ 30.06.2010г. на 111 автотранспортных средств.

В настоящее время  принудительно  эвакуировано на муниципальную стоянку – 4 автомашины.

Отлов бездомных собак

В целях санитарно - эпидемиологического благополучия и безопасности населения заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных собак с территории МОГО «Ухта». Подрядной организацией осуществляются  осмотры городских территорий с целью выявления мест скопления безнадзорных животных. Помимо этого отлов ведется по заявкам, поступившим от населения МОГО «Ухта». На эти цели из бюджета выделено 4000,0 тыс. руб.

Осуществляется отлов, передержка животного в течение пяти дней (на выявление хозяина собаки либо лица желающего таковым стать), усыпление и утилизация (в биотермической яме либо в печи  для  сжигания  биологических  отходов).

За  I полугодие 2010г. утилизировано 708 собак.

Капитальный ремонт улиц и дорог (асфальтирование)

| № п/п | Муниципальные контракты | Объект | Площадь, кв. м. | Сумма руб. | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | М/К №19к от 31.05.2010г. ООО «Гранит» 4 999 993,10 руб. Срок действия м/к до 31.07.2010 | пр. Космонавтов (от ул. Сенюкова до пр. Ленина) | 4 173,10 | 4 999 993,10 | Выполнено на 07.07.2010. |
| 2. | М/К № 20к от 31.05.2010г. ООО СПК «Темп – Дорстрой» 14 999 991,25 руб. Срок действия м/к до 31.07.2010 | пр. Космонавтов (от пр. Ленина до пр. Зерюнова) | 7 744,00 | 9 278 453,57 | Выполнено на 07.07.2010. |
|  |  | проезд от ул. Юбилейной до УГТУ корпус «Л» | 520,30 | 623 397,45 | Выполнено на 07.07.2010. |
|  |  | ул. 40 лет Коми | 4 255,01 | 5 098 140,23 | Выполнено на 07.07.2010 |
| 3. | М/К № 21к от 05.07.2010г. | А/Д Озерный - Ветлосян | 12 887,29 | 23 999 995,01 | Выполнено на 07.07.2010. |
|  | ИТОГО: |  | 29 579,70 | 43 999 979,36 |  |

Организация  регулирования  дорожного движения

| Муниципальный контракт | Подрядная организация, период действия, сумма контракта | Освоено по контракту | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| м/к 1к от 01.01.2010 на выполнение работ по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта» (дорожные знаки) | ООО «СтройСпецТехника» 978 521,00 Срок действия м/к до 31.12.2010 | За I полугодие освоено средств – 542 137,98руб | Условиями муниципального контракта предусмотрены следующие работы: - обслуживание дорожных знаков в количестве 1570шт; - установка дорожных знаков в количестве 128шт; - замена устаревших знаков в количестве 40шт. По итогам работы I полугодие 2010г. из суммы средств 978 521,00руб. руб. освоено 542 137,98руб., из них: - установлено дорожных знаков в количестве 37шт; - заменено устаревших знаков в количестве – 80шт. |
| м/к 2к от 01.01.2010 на выполнение работ по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта» (светофоры) | ГОССМЭП МВД России в РК 3 125 203,00 Срок действия м/к до 31.12.2010 | За I полугодие освоено средств – 1 562 290,92руб | Регулярное обслуживание 21-го светофорного объекта (обеспечение работоспособности, текущая техническая эксплуатация) В I половине июля все работы выполняются в плановой порядке. |

Выполнение работ по  нанесению дорожной  разметки

В настоящее  время  заключены  муниципальные  контракты  по  нанесению

осевой дорожной  разметки  с  ООО «ЭнергоСервис – Нева»  на  сумму 300 000,0руб.  Срок  производства  работ  с  19.07.2010г.  и  ООО «КомиГавСнаб» по  устройству  разметки  на  пешеходных  переходах  на  сумму 499 692,40руб. - срок  производства  работ  с 21.07.2010г-04.08.2010г.

Обустройство ИН

Обустройство пер-ка ул. Сенюкова – ул. Машиностроителей искусственной  неровностью совмещенной  с пешеходным  переходом на ул. Сенюкова,  с   установкой дорожных знаков   и нанесением дорожной разметки,     выполнено  ООО «Гранит»  до 31.05.2010г. Сумма  затрат составила порядка 202 000,00руб.

Объекты коммунального назначения

Из бюджета МОГО «Ухта» выделены средства :

- на ремонтно-восстановительные работы на газопроводе высокого давления Ухта-Вой-Вож- 3882,04 тыс. руб.;

- на приобретение котельной ООО «Вестр»- 3000,0 тыс. руб.;

- на  приобретение котельного оборудования для МУП «Горзеленхоз» - 991,71 тыс. руб.;

- на монтаж наружного газоснабжения тепличного комплекса МУП «Горзеленхоз» - 1408,29 тыс. руб..

ПЕРЕЧЕНЬ  КОТЕЛЬНЫХ

коммунального назначения на территории МОГО «Ухта»

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Количество (ед.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| пгт.Водный | ООО «Энергетика» | 1 |
| пгт.Ярега котельная нефтешахты №1 пст.Нижний Доманик котельная нефтешахты № 3 | ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» НШУ «Яреганефть» | 2 |
| г.Ухта пгт.Шуда-Яг пгт.Ярега пст.Седью пгт.Боровой | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 6 |
| с.Кедвавом Югэр Дежнево пгт.Ярега пст.Герд-Ель пст.Тобысь мкр. Подгорный ( котельная ООО «Тепловик» передана в аренду по Распоряжению администрации от 15.09.2009 г. № 56-р) мкр. Озерный ( котельная ОАО «ЗСМК» передана в аренду по Распоряжению администрации от 24.09.2009 г. № 55-р) | МУП «Ухтаэнерго» | 8 |
| ИТОГО: |  | 18 |

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ

тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения  на территории МОГО «Ухта»

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| пгт.Водный | ООО «Энергетика» | 30,199 |
| г.Ухта пгт.Шуда-Яг Дальний Ветлосян пст.Седью пгт.Ярега пгт.Боровой | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» | 221,98 |
| ст.Герд-Ель-т/с котельной п.Дежнево – т/с котельной и поселка п.Югэр-т/сети котельной п.Кедва – т/сети котельной п.Ярега – т/сети котельной и пгт Ярега, в том числе, переданные от ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» п.Тобысь – т/сети котельной мкр. Подгорный-т/сети микрорайона п.Водный- т/сети котельной теплосети г.Ухта теплосети п.Нижний Доманик теплосети пгт.Шудяг теплосети пгт.Боровой теплосети мкр. Дальний теплосети мкр. УРМЗ теплосети мкр. Озерный теплосети пст.Седью. | МУП «Ухтаэнерго» | 28,33 |
| станция.Ветлосян, мкр.Подгорный г.Ухта | Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению (ДТВС-5) Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению (ДТВС-5) | 3,658 |
| ИТОГО: |  | 284,168 |

ЗАМЕНА

ветхих тепловых сетей

к  отопительному сезону  2010-2011 г.г.

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| пгт.Водный | ООО «Энергетика» | 24,554 | 0,580 |
| г.Ухта пгт.Шуда-Яг Дальний Ветлосян пгт.Ярега пст.Седью пгт.Боровой | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» | 2,215 | 2,215 |
| мкр. Дежнево- теплосети котельной мкр. Югэр-теплосети котельной теплосети пгт.Нижний Доманик теплосети пгт.Ярега ( в т.ч. переданные от ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз) теплосети мкр. Подгорный | МУП «Ухтаэнерго» | 13,493 | 0,505 |
| ИТОГО: |  | 40,262 | 3,300 |

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕНОСТЬ   водопроводных сетей

на территории МОГО «Ухта».

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| пгт.Водный | ООО «Энергетика» | 0,20 |
| г.Ухта, УРМЗ, Ветлосян, Подгорный, Дальний, Югэр, Озерный, Дежнево, Сырочай, Бельгоп пгт.Ярега, пгт.Шудаяг пгт.Водный, пгт.Боровой, пст.Герд-Ель, пст.Тобысь пст.Кэмдин, пст.Седью, д.Лайково | МУП «Ухтаводоканал» | 363,18 |
| Югэр - водопроводные сети котельной Озерный - водопроводные сети котельной Подгорный -водопроводные сети котельной Дежнево - водопроводные сети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 1,5 |
| ИТОГО: |  | 364,88 |

ЗАМЕНА

ветхих водопроводных сетей

к отопительному сезону 2010-2011 г.г.

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.Ухта, УРМЗ, Ветлосян, Подгорный, Дальний, Югэр, Озерный, Дежнево, Сырочай, Бельгоп пгт.Ярега, пгт.Шудаяг пгт.Водный, пгт.Боровой, пст.Гердъель, пст.Тобысь пст.Кэмдин, пст.Седью, д.Лайково | МУП «Ухтаводоканал» | 125,31 | 4,15 |
| Дежнево – водопроводные сети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,030 | 0,030 |
| ИТОГО: |  | 125,34 | 4,180 |

ОБЩАЯ   ПРОТЯЖЕННОСТЬ    канализационных  сетей

на территории МОГО «Ухта»

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| г.Ухта, УРМЗ, Ветлосян, .Подгорный, Дальний, Югэр, Озерный, Дежнево, Сырочай, Бельгоп пгт.Ярега, пгт.Шудаяг пгт.Водный, пгт.Боровой, пст.Гердъель, пст.Тобысь пст.Кэмдин, пст.Седью, д.Лайково | МУП «Ухтаводоканал» | 273,650 |
| мкр. Озерный- канализационные сети котельной мкр. Подгорный - канализационные сети котельной мкр. Югэр - сети котельной | МУП «Ухтаэнерго» | 0,990 |
| ИТОГО: |  | 274,64 |

Замена

ветхих канализационных сетей

к отопительному сезону 2010-2011 г.г.

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| г.Ухта, УРМЗ, Ветлосян, Подгорный, Дальний, Югэр, Озерный, Дежнево, Сырочай, Бельгоп пгт.Водный, пгт.Боровой, пст.Герд-Ель, пст.Тобысь пгт.Ярега, пгт.Шудаяг пст.Кэмдин, пст.Седью, д.Лайково | МУП «Ухтаводоканал» | 131,48 | 0,190 |
| ИТОГО: |  | 131,48 | 0,190 |

Муниципальная адресная программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов МОГО «Ухта» на 2010 год

Постановлением администрации МОГО «Ухта» от 12 января 2010 года № 35 утверждена муниципальная адресная программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов МОГО «Ухта» на 2010 год.

Целью данной программы является обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

Программой предусмотрено финансирование в размере 92799,753 тыс.руб., в том числе :

- за счет средств Фонда содействия – 77437,709 тыс.руб.

- за счет средств Республиканского бюджета – 3923,056 тыс.руб.

- за счет средств местного бюджета – 6799,0 тыс.руб.

- за счет средств собственников помещений – 4639,988 тыс.руб.

Запланирован ремонт 35 жилых домов.

На сегодняшний день работы ведутся по 32 домам заключены договора с подрядными организациями, закуплены материалы и выполнены проектно-изыскательские работы.

Долгосрочная целевая программа «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов и полигона складирования снега на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы.»

Постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» утверждена муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов и полигона складирования снега на территории МОГО на 2009-2011 годы».

Ожидаемые конечные результаты Программы:

* обеспечение более комфортных условий проживания населения МОГО «Ухта»

* улучшение экологической обстановки МОГО «Ухта»

* приведение в соответствие с требованиями размещения, устройства и содержания полигонов ТБО МОГО «Ухта»

* усовершенствование систем утилизации отходов производства и потребления

* ввод в эксплуатацию реконструкции и модернизации полигонов твердых бытовых, строительных, производственных, биологических отходов, полигона складирования снега и обустройство существующих полигонов в соответствии с нормативными требованиями.

Программой предусмотрено на 2010 год -  2 408 000,00 руб. в том числе:

- за счет внебюджетных средств -  2 408 000,00 руб.

На основании  последних изменений в  программу от 26.02.2010г., утвержденных  постановлением администрации МОГО «Ухта» № 326 внесены программные мероприятия, путем  привлечения  внебюджетных  источников  предприятия  МУП «Ухтаспецавтодор»  за  счет  планируемой  прибыли. Предусмотренные мероприятия: природоохранные (проведение санитарно-эпидемиологических исследований атмосферного воздуха, воды, почвы) полигона в п. Ярега, Ухтинской  городской  свалки, в п. Водный, КС- 10 –полигон строительного  мусора;  ремонт и  частичная установка проволочного ограждения вокруг полигона и  устройство подъездных путей к V- VI карте на Ухтинской  городской  свалке; благоустройство территории  с  установкой шлагбаума на полигоне п. Водный; строительство биотермических ям на полигоне строительного  мусора  будут выполняться  в течение  года. В настоящее  время данные работ не выполнялись.

На  основании  решения  Ухтинского  городского  суда  РК  от 26.03.2009г. по  заявлению  Печорского природоохранного  межрайонного  прокурора  в  области  организации  утилизации переработки  бытовых отходов  на  сегодняшний  день  подготовлен  корректив  плана мероприятий,  для  внесения  изменений  в  программные  мероприятия муниципальной целевой программы  в  части разработки  проектов  санитрано защитных  зон  и  поведения  кадастровых  работ  с  постановкой  полигонов  ТБО  на  государственный  кадастровый  учет. Данные  работы  будут  осуществляться  до  конца 2010года.

Долгосрочная целевая программа «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы».

Постановлением руководителя администрации  № 2760 от 29 декабря 2008г. утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы».

Целью программы является приведение объектов дорожного хозяйства МОГО «Ухта» в соответствии с Государственными стандартами РФ, требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям  обеспечения безопасности дорожного движения.

Программой предусмотрено на 2010год -  3 000 000,0 руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета -  3 000 000,0 руб. (на приобретение спецтехники).

Перечень спец. техники определен и направлен в адрес  Дорожного Агентства РК.

Ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов зеленого хозяйства МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы».

Постановлением руководителя администрации  № 2752 от 25 декабря 2008г. утверждена ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов зеленого хозяйства МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы».

Целью программы является:

* повышение санитарно-гигиенического состояния объектов зеленого хозяйства МОГО «Ухта»;

* создание благоприятного и комфортного режима проживания в городе;

* оздоровление экологической обстановки;

* создание выразительного архитектурного облика города;

* улучшение условий отдыха.

Программой предусмотрено на 2010год -  4 500 000,00 руб. в том числе:

- за счет внебюджетных средств  -  4 500 000,00 руб.

Программными мероприятиями предусмотрены такие виды работ как: посадка цветов в цветники, посадка деревьев, ремонт газонов. Работы планируется выполнять в весенне-осенний период 2010г. путем  привлечения  внебюджетных  источников  предприятия  МУП «Горзеленхоз».

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Ухты на период 2009-2010гг».

Постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 22 декабря 2009 года № 2693 утверждена долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Ухты на период 2009-2010гг.».

Целью данной программы является консолидация деятельности по патриотическому воспитанию граждан г. Ухты и решение актуальных вопросов патриотического воспитания граждан.

Программой предусмотрено по МУ «УЖКХ» на 2010 год -   2 340 000,00 руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета -  2 340 000 000,00 руб.

В соответствии  с  мероприятиями  настоящей  программы заключены  муниципальные контракты  и  договора  на выполнение работ по подготовке мест проведения городских уличных праздников и по очистке территории после проведения  городских уличных праздников на  общую  сумму 651 187,10руб.

Из них:

-   выполнение  подрядных  работ  по  очистке  территорий  МОГО  «Ухта»  после  проведения городских уличных  праздников  определено  в  соответствии  с  котировочной  заявкой и  составляет 369 201,33руб.  Предусмотрены    следующие  работы:   ручная уборка, вывоз, удаление снега, подметание и полив в летнее  время мест празднования - плошадь ДКиТ, пл. Первомайская,  пл. Комсомольская и проезды.

- оказание услуг по подготовке  мест  проведения  городских  уличных  праздников определено  в  соответствии  с  котировочной  заявкой и  составляет 187 351,16руб. Предусмотрены    следующие  услуги:  установка биотуалетов, урн, скамеек, трибун, флагштоков, подставок для гирлянд  в  местах празднования – плошадь ДКиТ, пл. Первомайская, памятный знак «Вечный огонь», пл. Комсомольская.

- выполнение подрядных работ  по  развешиванию  флажков  расцвечивания  по  улицам города в период проведения городских уличных праздников и  составляет  94 634,61руб.

На  сегодняшний  день профинансировано:

-  по очистке территорий 146 713,89 руб.;

-  подготовке  мест  проведения  133 736,00руб.;

- развешивание  флажков  30 112,18руб.

Итого  общая сумма  затрат составила 310 562,07руб.

Формирование и проведение государственного кадастрового учета  земельных участков.

Наличие графиков проведения до 1 января 2011 года работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в границах территории муниципального образования, утвержденных органами местного самоуправления, осуществляющими распоряжение земельными участками, которые находятся в государственной или муниципальной собственности,

График работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков МОГО «Ухта» утвержден Постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» № 275 от 21.02.2008 г. «Об утверждении графика работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории МОГО «Ухта».

- за первое полугодие 2010 г. поставлены на государственный кадастровый учет 83 земельных участка, на которых расположены 140 МКД;

- всего на территории МОГО «Ухта» на 01.07.2010г. поставлены на государственный кадастровый учет 173 земельных участка, на которых расположены 400 МКД.

Организация, проведение и мониторинг мероприятий по реформированию жилищно-коммунального комплекса МОГО "Ухта"

За отчетный период принято в муниципальную собственность из госсобственности РК 1 дом – пгт. Ярега ул. Лермонтова д.14 и жилое помещение по адресу пгт. Ярега ул. Пушкина д.2 кв.2

Уточнение реестра с составлением графиков по жилым домам на территории  МОГО  «Ухта» для проведения работ по инвентаризации, паспортизации, межеванию и постановки на кадастровый учет.

Ежемесячно производится проверка актов приемки выполненных работ и услуг по содержанию, управлению и ремонту общего имущества  многоквартирных жилых домов, расположенным на территории МОГО «Ухта», за 6 месяцев 2010 года проверено:

- МУкП «Общежитие»           -  708 актов

- ООО «СМУ-13»                    -1104 акта

- ООО «Ремонт и Услуги»     -  618 актов

- МУП «Ухтажилфонд»         -  1446 акта

- ООО «Жилкомсервис»       - 54 акта,

- ООО «Жилсервис»              - 84 акта,

- ООО «Домсервис»               - 321 акт

Проводится  работа с населением:

-  консультации по разъяснению статей Жилищного Кодекса РФ- 215

- рассмотрение письменных обращений граждан в МУ «УЖКХ» администрации МОГО и в вышестоящие учреждения (в администрацию и Совет МОГО «Ухта», Главе РК, Правительство РК, прокуратуру, ГЖИ г.Ухты) 279 обращений по вопросам:

- содержания общего имущества МКД –82

- проведения капитального ремонта домов, квартир-29

- протечек кровель, затопления квартир-14

- ремонта балконов и лоджий-6

- нарушения санитарных норм проживания-8

- благоустройства дворовых территорий, парковке автотранспорта на газонах и тротуарах-18

- По предоставлению услуг ГВС, ХВС, водоотведения-22

- По переселению граждан из ветхого жилья -8

- по увеличению размера платы за содержание жилья- 73

- по проведению собраний по созданию ТСЖ- 19

- проведение общих собраний, проведение консультаций инициативным лицам или группам по вопросам создания и деятельности ТСЖ:

- по телефонным звонкам -313;

- личный приём в УЖКХ – 75.

- оказание методической и организационной помощи инициаторам создания ТСЖ – по 11 МКД;

- регистрация ТСЖ за 1-ое полугодие 2010г. – 33 ТСЖ;

- организация проведения общих собраний собственников помещений силами МУ «УЖКХ» по вопросу создания ТСЖ на 63 МКД;

-  находятся на регистрации ТСЖ – 26 МКД

Проведено 22 заседания Комиссии по выбору вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (председатель комиссии - первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» Т.А. Филиппова).

На заседаниях Комиссии рассматривались и принимались решения по вопросам повесток дня общих собраний, проводившихся как по инициативе администрации МОГО «Ухта», так и по инициативе иных собственников помещений в МКД, в т.ч. – граждан собственников помещений.

Основные вопросы, по которым принимались решения:

- утверждение перечней услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД и соответствующего перечням размера платы (по 1049 МКД),

-   принятие решений по созданию ТСЖ на МКД (по 165 МКД),

-  по вопросам о даче согласия на перепланировку и переоборудование помещений, а также на использование придомового земельного участка,

- проблемные вопросы по управлению МКД, в которых имеются помещения в собственности МОГО «Ухта».

Организация работы Межведомственной комиссии по вопросам переустройства, перепланировки и использования жилых и нежилых помещений (домов) на территории МОГО «Ухта»   за 1 полугодие 2010 г.

Проведено заседаний комиссии                                                              24

Организовано выездных заседаний комиссии                                       10

Проведено технических обследований жилых домов                           6

Проведено технических обследований нежилых помещений              82

Рассмотрено заявлений граждан                                                            202

Оформлено проектов постановлений

руководителя администрации МОГО «Ухта»                                       134

Проведено консультаций по оформлению документов

(прием граждан секретарем МВК)                                                          251

Подписано Актов по приемке работ после завершенного переустройства- 114

Работа по заключению договоров социального найма жилых помещений

Заключено  договоров социального найма                                            48

Перезаключено договоров найма                                                            297

Выдача справок населению, проживающему в частном секторе -312

Так же МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» за первое полугодие 2010 года разработано:

Решений Совета МОГО «Ухта» - 8

- Об утверждении категорий граждан, имеющих право на обслуживание в банях, находящихся в поселках Водный и Боровой, по льготной стоимости

- Изменения в Правила благоустройства (земляные ордера)

- Разработка проекта Решения об утверждении Порядка согласования переустройства и (или ) перепланировки помещений, перевода жилых  помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, а также приемки завершенного переустройства и (или)   перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта»

- Разработка проекта «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территорий МОГО «Ухта» , утвержденные Решением Совета МОГО «Ухта» от 24.12.2007г. № 131»

- Разработка проекта «О внесении изменений  в Решение Совета МО «Город Ухта» от 9 сентября 2005г №2 «Об утверждении правил содержания животных на территории муниципального образования «Город Ухта»

- Разработка проекта Решения об утверждении Порядка согласования переустройства и (или ) перепланировки помещений, перевода жилых  помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, а также приемки завершенного переустройства и (или)   перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта»

- Внесение изменений в Решение Совета МОГО «Ухта» от 24.12.2007г. № 131 «Правила благоустройства территорий муниципального образования городского округа «Ухта» Раздел 2

- Проект Решения «Об организации льготного обслуживания в муниципальных банях МОГО «Ухта»

Проектов постановлений руководителя администрации МОГО «Ухта» - 40

- О создании комиссии для приемки ледовой переправы через р. Ижма в с. Кедвавом в границах МОГО «Ухта»

- Об открытии временного проезда по ледовой переправе через р. Ижма в с. Кедвавом в границах МОГО «Ухта»

- Проект постановления Руководителя Администрации МОГО «Ухта» «Об утверждении графиков установления тарифов и надбавок на товары  и услуги организациям коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта».

- Об утверждении плана капитального ремонта  и  модернизации жилищного  фонда, объектов коммунального назначения и объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта» на 2010 год

- О внесении изменений в постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» «Об утверждении муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям по коллективным (общедомовым) приборам учета потребления на 2009 год»

- О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов зеленого хозяйства МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы»

- О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов и полигона складирования снега на территории МОГО «Ухта» на 2008-2012 гг.»

- О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы»

- О подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

- «Об утверждении графиков установления тарифов и надбавок на товары  и услуги организациям коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта».

- «О санитарном содержании контейнерных площадок, закрепленных за многоквартирными домами на территории МОГО «Ухта»

- Участие в разработке Постановления «О создании противопаводковой подкомиссии»

- «Об организации санитарной очистки территории МОГО «Ухта» на 2010 год»

- Об утверждении плана капитального ремонта  и  модернизации жилищного  фонда, объектов коммунального назначения и объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта» на 2010 год

- О внесении изменений в постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» «Об утверждении муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям по коллективным (общедомовым) приборам учета потребления на 2009 год»

- О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов зеленого хозяйства МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы»

- О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов и полигона складирования снега на территории МОГО «Ухта» на 2008-2012 гг.»

- О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы»

- Внесение изменений в Постановление РА от 05.06.09 № 1129 (выпадающие доходы по гарантированному перечню по погребению)

- Согласование проекта постановления «О подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

- Согласование проекта  «О санитарной очистке территорий МОГО «Ухта» на 2010 год»

- О закрытии временного проезда по ледовой переправе через р. Ижма

- Внесение изменений в постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 04.04.08г. № 598 «Конкурсная документация по проведению в МОГО «Ухта» открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления домом, все помещения в котором ноходятся в муниципальной собственности.

- Утверждение Постановления «О распределении средств на капитальный ремонт МКД на территории МОГО «Ухта»

- Изменения в постановление «О создании комиссии и об утверждении положения о мерах по освобождению территории и вывозу балков-гаражей, самовольно установленных на территории МОГО «Ухта»

- Изменения в постановление «О создании комиссии для проведения работы по выявлению и принятию мер к автовладельцам, паркующим автомобильные средства на зеленых зонах – газоны МОГО «Ухта»

- Об отключении на летний период уличного освещения и рекомендации по отключению освещения мест общего пользования жилых домов

- Переутверждение схемы санитарной очистки

- Об окончании отопительного периода на территории МОГО «Ухта» в 2010 году

- Внесение изменений в постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 04.04.08г. № 598 «Конкурсная документация по проведению в МОГО «Ухта» открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности.

- Утверждение постановления «О распределении средств на капитальный ремонт МКД на территории МОГО «Ухта»

- Об утверждении Плана капитального строительства, проектирования, модернизации и капитального ремонта на 2010 год

- О подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

- О приостановлении долгосрочной целевой программы «Развитие наружного освещения города Ухты на 2010-2014 годы (Светлый город)»

- Внесение изменений в постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 04.04.08г. № 598 «Конкурсная документация по проведению в МОГО «Ухта» открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности».

- Об утверждении порядка выдачи ордеров на производство земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства

- О создании комиссии и об утверждении положения о мерах по освобождению территорий и вывозу объектов движимого имущества: бесхозяйных балков-гаражей, самовольно установленных на территории МОГО «Ухта»

- О порядке взаимодействия структурных подразделений органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда при проведении работ по выявлению и принятию мер к автовладельцам  автомашин, паркующим автотранспортные средства на территориях зеленых насаждений МОГО «Ухта».

- Внесение изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения твердых, промышленных, строительных и биологических отходов и полигона складирования снега на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы»

- «О санитарном  состоянии мест по сбору твердых бытовых отходов и крупно-габаритных отходов, техническом содержании контейнерных площадок на территории МОГО «Ухта»

Начальник                                                                     С. В. Ромазанов