ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июля 2017 г. N 406

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 24 АВГУСТА 2015 Г. N 379 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,

НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

Правительство Республики Коми постановляет:

1. Внести в [постановление](consultantplus://offline/ref=F6E37E67641E8073BB7B298BE79C8AB112789A694A8B763E8B79BF8A7F77202612vDWFJ) Правительства Республики Коми от 24 августа 2015 г. N 379 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2015 - 2017 годы" [изменения](#P31) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Коми

Л.МАКСИМОВА

Приложение

к Постановлению

Правительства Республики Коми

от 26 июля 2017 г. N 406

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ОТ 24 АВГУСТА 2015 Г. N 379 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО

ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,

НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

В [постановлении](consultantplus://offline/ref=F6E37E67641E8073BB7B298BE79C8AB112789A694A8B763E8B79BF8A7F77202612vDWFJ) Правительства Республики Коми от 24 августа 2015 г. N 379 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2015 - 2017 годы":

в краткосрочном [плане](consultantplus://offline/ref=F6E37E67641E8073BB7B298BE79C8AB112789A694A8B763E8B79BF8A7F77202612DF9A12CE5093C09E2FFC17v8W3J) реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2015 - 2017 годы, утвержденном постановлением (приложение):

1) [раздел III](consultantplus://offline/ref=F6E37E67641E8073BB7B298BE79C8AB112789A694A8B763E8B79BF8A7F77202612DF9A12CE5093C09F2FF417v8W2J) "Ресурсное обеспечение" изложить в следующей редакции:

"III. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана в 2015 - 2017 годах являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), республиканского бюджета Республики Коми, местных бюджетов и средства собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, уплачиваемые в виде взносов на капитальный ремонт.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана на 2015 - 2017 годы составит 1 298 431 028,74 рубля, в том числе средства:

Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7 900 326,34 рубля;

республиканского бюджета Республики Коми - 6 752 786,00 рубля;

местных бюджетов Республики Коми - 14 026 852,00 рубля;

собственников помещений в многоквартирном доме - 1 269 751 064,40 рубля.

Общий объем финансирования Краткосрочного плана представлен в [таблице 1](#P53).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальных образований | Всего | Объем финансирования (рублей) в 2015 - 2016 годах | | | |
| планируемый объем средств Фонда | средства республиканского бюджета Республики Коми | средства местных бюджетов | средства собственников помещений в многоквартирных домах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ГО "Сыктывкар" | 247 914 144,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 914 144,68 |
| 2. | ГО "Воркута" | 13 896 708,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 896 708,50 |
| 3. | ГО "Инта" | 41 067 845,81 | 3 719 727,92 | 3 178 015,00 | 6 383 000,00 | 27 787 102,89 |
| 4. | МР "Вуктыл" | 19 831 874,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 831 874,60 |
| 5. | МР "Печора" | 44 637 244,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 637 244,30 |
| 6. | МР "Княжпогостский" | 22 850 462,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 850 462,60 |
| 7. | МР "Усть-Вымский" | 30 435 971,68 | 1 393 950,42 | 1 190 947,00 | 2 392 000,00 | 25 459 074,26 |
| 8. | МР "Сыктывдинский" | 29 455 017,60 | 1 038 383,00 | 890 162,00 | 1 781 852,00 | 25 744 620,60 |
| 9. | МР "Троицко-Печорский" | 3 085 790,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 790,40 |
| 10. | МР "Удорский" | 7 732 929,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 732 929,40 |
| 11. | МР "Усть-Цилемский" | 3 906 722,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 906 722,20 |
| 12. | МР "Сосногорск" | 32 506 191,50 | 1 748 265,00 | 1 493 662,00 | 3 000 000,00 | 26 264 264,50 |
| 13. | МР "Корткеросский" | 6 662 609,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 662 609,10 |
| 14. | МО ГО "Ухта" | 59 049 207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 049 207,10 |
| 15. | МО ГО "Усинск" | 47 496 812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 496 812,40 |
| 16. | МО МР "Усть-Куломский" | 5 885 520,60 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 5 615 520,60 |
| 17. | МО МР "Прилузский" | 4 200 245,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 245,92 |
| 18. | МО МР "Ижемский" | 7 990 929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990 929,60 |
| 19. | МО МР "Сысольский" | 16 078 252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 078 252,90 |
|  | ИТОГО | 644 684 480,89 | 7 900 326,34 | 6 752 786,00 | 13 826 852,00 | 616 204 516,55 |
| N п/п | Наименование муниципальных образований | Всего | Объем финансирования (рублей) в 2017 году | | | |
| планируемый объем средств Фонда | средства республиканского бюджета Республики Коми | средства местных бюджетов | средства собственников помещений в многоквартирных домах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ГО "Сыктывкар" | 298 778 539,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 778 539,99 |
| 2. | ГО "Воркута" | 9 136 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136 617,60 |
| 3. | ГО "Инта" | 43 964 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 964 377,50 |
| 4. | ГО "Вуктыл" | 4 731 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 731 442,80 |
| 5. | МР "Печора" | 5 248 740,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 248 740,60 |
| 6. | МР "Княжпогостский" | 7 841 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 841 287,80 |
| 7. | МР "Усть-Вымский" | 16 826 959,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 826 959,80 |
| 8. | МР "Прилузский" | 4 471 617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 471 617,50 |
| 9. | МР "Сыктывдинский" | 17 189 400,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 189 400,30 |
| 10. | МР "Троицко-Печорский" | 6 962 279,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 962 279,16 |
| 11. | МР "Удорский" | 7 873 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 873 257,60 |
| 12. | МР "Усть-Цилемский" | 8 917 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 917 834,00 |
| 13. | МР "Сосногорск" | 59 787 752,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 787 752,20 |
| 14. | МР "Корткеросский" | 7 130 393,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 130 393,90 |
| 15. | МР "Ижемский" | 15 429 092,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 429 092,20 |
| 16. | МР "Сысольский" | 5 164 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 164 223,40 |
| 17. | ГО "Ухта" | 97 040 401,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 040 401,90 |
| 18. | ГО "Усинск" | 33 552 673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 552 673,50 |
| 19. | МР "Усть-Куломский" | 949 221,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 749 221,00 |
| 20. | МР "Койгородский" | 2 750 435,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 435,10 |
|  | Итого | 653 746 547,85 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 653 546 547,85 |

";

2) [раздел V](consultantplus://offline/ref=F6E37E67641E8073BB7B298BE79C8AB112789A694A8B763E8B79BF8A7F77202612DF9A12CE5093C09C2EFC1Ev8W2J) "Реестр многоквартирных домов по видам ремонта" дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Стоимость работ включает разработку проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.";

3) [перечень](consultantplus://offline/ref=F6E37E67641E8073BB7B298BE79C8AB112789A694A8B763E8B79BF8A7F77202612DF9A12CE5093C09F2CFE1Cv8W5J) многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2015 - 2017 годы (приложение 1 краткосрочному плану), изложить в редакции согласно [приложению 1](#P399) к настоящим изменениям;

4) [реестр](consultantplus://offline/ref=F6E37E67641E8073BB7B298BE79C8AB112789A694A8B763E8B79BF8A7F77202612DF9A12CE5093C09F29F51Dv8W7J) многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в Республике Коми на 2015 - 2017 годы (приложение 2 к краткосрочному плану), изложить в редакции согласно [приложению 2](#P6308) к настоящим изменениям;

5) планируемые [показатели](consultantplus://offline/ref=F6E37E67641E8073BB7B298BE79C8AB112789A694A8B763E8B79BF8A7F77202612DF9A12CE5093C0982CFC18v8WDJ) выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2015 - 2017 годы (приложение 3 к краткосрочному плану) изложить в редакции согласно [приложению 3](#P10895) к настоящим изменениям.

Приложение 1

к изменениям, вносимым

в Постановление

Правительства Республики Коми

от 24 августа 2015 г. N 379

"Приложение 1

к краткосрочному плану

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Республики Коми,

на 2015 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ

КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,

НА 2015 - 2017 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, в 2015 - 2016 годах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Республике Коми: | | X | X | X | X | X | 462 676,29 | 396 097,28 | 343 619,64 | 16 757,00 | 644 684 480,89 | 7 900 326,34 | 6 752 786,00 | 13 826 852,00 | 616 204 516,55 | X | X |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Воркута": | | X | X | X | X | X | 8 443,80 | 7 543,90 | 6 348,80 | 223 | 13 896 708,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 896 708,50 | X | X |
| 1 | г. Воркута, ул. Энтузиастов, 11/2 | 1985 | - | панельный | 5 | 2 | 1 680,30 | 1 486,80 | 1 109,40 | 43 | 2 169 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 500,00 | 1308,69 | 4 795,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Ленина, д. 53 | 1994 | - | кирпичный | 9 | 2 | 5 882,80 | 5 263,40 | 4 735,60 | 141 | 7 921 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 921 417,00 | 641,51 | 1 505,00 |
| 3 | г. Воркута, ул. Комсомольская, д. 12а | 1981 | - | блочный | 3 | 2 | 880,70 | 793,70 | 503,80 | 39 | 3 805 791,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805 791,50 | 3019,07 | 4 795,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Инта": | | X | X | X | X | X | 51 097,50 | 40 795,30 | 32 006,20 | 1 525 | 41 067 845,81 | 3 719 727,92 | 3 178 015,00 | 6 383 000,00 | 27 787 102,89 | X | X |
| 4 | Мира, д. 59 | 1991 | 2008 | кирпичный | 9 | 5 | 12 558,70 | 9 687,20 | 9 300,20 | 387 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | 372,65 | 1 121,00 |
| 5 | Мира, д. 48 | 1991 | - | панельный | 9 | 2 | 4 111,90 | 3 602,20 | 3 473,20 | 129 | 3 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 897,40 | 1 121,00 |
| 6 | Куратова, д. 19 | 1991 | - | кирпичный | 5/9 | 7 | 9 085,20 | 6 878,50 | 3 434,90 | 276 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 215,74 | 1 121,00 |
| 7 | Кирова, д. 17 | 1948/1951 | - | кирпичный | 3 | 5 | 2 672,80 | 2 419,30 | 396,30 | 39 | 7 073 684,00 | 1 557 590,48 | 1 330 755,00 | 2 672 803,02 | 1 512 535,50 | 2 542,16 | 4 699,00 |
| 8 | Полярная, д. 24 | 1954 | - | кирпичный | 3 | 5 | 2 979,20 | 2 689,80 | 2 099,60 | 81 | 7 620 000,00 | 1 746 867,27 | 1 492 467,00 | 2 997 599,28 | 1 383 066,45 | 2 557,86 | 4 699,00 |
| 9 | Чернова, д. 6 | 1962 | - | кирпичный | 2 | 2 | 1 449,30 | 632,50 | 148,8 | 21 | 1 811 535,00 | 415 270,17 | 354 793,00 | 712 597,70 | 328 874,13 | 1 195,43 | 4 699,00 |
| 10 | Воркутинская, д. 3 | 1982 | - | кирпичный | 5 | 6 | 6 888,70 | 4 474,00 | 4 100,70 | 185 | 6 599 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 599 150,00 | 344,88 | 1 475,00 |
| 11 | Дзержинского, д. 21 | 1977 | - | кирпичный | 5 | 6 | 4 982,80 | 4 576,00 | 4 288,80 | 172 | 2 429 907,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 907,29 | 487,06 | 1 475,00 |
| 12 | Мира, д. 25 | 1974 | - | кирпичный | 5 | 5 | 5 407,90 | 4 971,80 | 4 043,70 | 213 | 2 640 081,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 081,52 | 488,19 | 1 475,00 |
| 13 | Полярная, д. 11 | 1953 | - | кирпичный | 3 | 2 | 961,00 | 864,00 | 720,00 | 22 | 2 563 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563 488,00 | 2 667,52 | 2 967,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Ухта": | | X | X | X | X | X | 88 195,94 | 73 591,70 | 64 464,20 | 3 097,00 | 59 049 207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 049 207,10 | X | X |
| 14 | 30 лет Октября, дом 24 | 1985 | - | кирпичный | 9 | 1 | 3 082,30 | 2 642,70 | 2 534,50 | 98 | 1 633 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 902,00 | 530,09 | 943,00 |
| 15 | Гоголя, дом 2 | 1989 | - | кирпичный | 10 | 2 | 5 400,14 | 5 080,60 | 4 515,10 | 174 | 3 267 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 804,00 | 605,13 | 943,00 |
| 16 | проспект Космонавтов, дом 38 | 1985 | - | кирпичный | 9 | 1 | 4 292,90 | 3 556,00 | 3 008,40 | 151 | 1 633 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 902,00 | 380,61 | 943,00 |
| 17 | проспект Ленина, д. 32 | 1986 | - | кирпичный | 9 | 4 | 11 530,90 | 10 195,80 | 6 519,70 | 330 | 6 535 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 535 609,00 | 566,79 | 943,00 |
| 18 | проспект Ленина, д. 48 | 1990 | - | кирпичный | 9 | 5 | 14 196,60 | 11 856,10 | 10 028,60 | 428 | 8 116 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 116 142,00 | 571,70 | 943,00 |
| 19 | проспект Ленина, д. 73 | 1985 | - | панельный | 9 | 2 | 5 185,90 | 4 345,90 | 4 345,90 | 165 | 3 218 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 232,00 | 620,57 | 943,00 |
| 20 | наб. Нефтяников, д. 16 | 1987 | - | панельный | 9 | 2 | 3 639,10 | 3 629,90 | 3 629,90 | 171 | 3 218 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 232,00 | 884,35 | 943,00 |
| 21 | Чибьюская, д. 38а | 1960 | 1988 | кирпичный | 2 | 1 | 342,50 | 323,20 | 323,20 | 15 | 1 285 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 689,60 | 3753,84 | 3 978,00 |
| 22 | Куратова, д. 14 | 1990 | - | кирпичный | 9 | 2 | 5 290,00 | 4 415,00 | 4 238,20 | 174 | 4 163 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 163 345,00 | 787,02 | 943,00 |
| 23 | Ленина, д. 34 | 1984 | - | кирпичный | 9 | 2 | 6 081,90 | 4 624,00 | 4 402,00 | 201 | 4 360 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 360 432,00 | 716,95 | 943,00 |
| 24 | Сенюкова, д. 49 | 1986 | - | кирпичный | 9 | 1 | 7 424,40 | 4 669,80 | 3 343,70 | 401 | 4 403 621,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 403 621,40 | 593,13 | 943,00 |
| 25 | Куратова, д. 5 | 1989 | - | кирпичный | 9 | 2 | 5 214,00 | 4 351,00 | 4 211,80 | 178 | 4 102 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 102 993,00 | 786,92 | 943,00 |
| 26 | Куратова, д. 8 | 1989 | - | кирпичный | 9 | 2 | 5 133,70 | 4 221,10 | 4 045,50 | 177 | 3 980 497,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 497,30 | 775,37 | 943,00 |
| 27 | Машиностроителей, д. 3 | 1987 | - | кирпичный | 9 | 3 | 7 310,40 | 5 660,60 | 5 412,10 | 242 | 5 337 945,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 337 945,80 | 730,19 | 943,00 |
| 28 | наб. Нефтяников, д. 22 | 1988 | - | кирпичный | 9 | 2 | 4 071,20 | 4 020,00 | 3 905,60 | 192 | 3 790 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 860,00 | 931,14 | 943,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Княжпогостский": | | X | X | X | X | X | 10 042,50 | 9 490,00 | 6 787,20 | 420 | 22 850 462,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 850 462,60 | X | X |
| 29 | пст. Иоссер, ул. Береговая, д. 5 | 1960 | - | брусчатые | 2 | 1 | 412,7 | 412,7 | 75,5 | 13 | 570 351,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 351,40 | 1382,00 | 1 382,00 |
| 30 | пст. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 6 | 1973 | - | брусчатые | 2 | 3 | 563,5 | 496,9 | 29,6 | 18 | 1 909 586,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 586,70 | 3388,80 | 3 843,00 |
| 31 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 27 | 1987 | - | панельные | 3 | 3 | 1289,9 | 1289,9 | 968,2 | 53 | 4 957 085,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 957 085,70 | 3843,00 | 3 843,00 |
| 32 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 29 | 1986 | - | панельные | 3 | 3 | 1303,8 | 1303,8 | 1178,4 | 55 | 5 405 554,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405 554,80 | 1224,60 | 4 146,00 |
| 33 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 32 | 1984 | - | панельные | 2 | 3 | 863,8 | 863,8 | 654,1 | 34 | 3 106 224,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 224,80 | 3596,00 | 3 596,00 |
| 34 | с. Шошка, ул. Центральная, д. 5 | 1971 | - | брусчатые | 2 | 3 | 590,5 | 528,3 | 189,6 | 28 | 730 110,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 110,60 | 1236,43 | 1 382,00 |
| 35 | с. Шошка, ул. Центральная, д. 3 | 1965 | - | брусчатые | 2 | 3 | 403,7 | 363,1 | 141,7 | 21 | 501 804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 804,20 | 1243,01 | 1 382,00 |
| 36 | с. Серегово, Северный, д. 7 | 1971 | - | брусчатые | 2 | 1 | 338,8 | 338,8 | 260 | 12 | 1 218 324,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 324,80 | 3596,00 | 3 596,00 |
| 37 | с. Серегово, ул. Космортова, д. 2 | 1978 | - | брусчатые | 2 | 3 | 758,6 | 758,6 | 427,3 | 15 | 2 727 925,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 925,60 | 3596,00 | 3 596,00 |
| 38 | г. Емва, ул. Ленинградская, д. 25 | 1977 | - | кирпичные | 5 | 2 | 3517,2 | 3134,1 | 2862,8 | 171 | 1 723 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 494,00 | 490,02 | 1 382,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Корткеросский" | | X | X | X | X | X | 1 840,70 | 1 733,70 | 1 436,40 | 89 | 6 662 609,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 662 609,10 | X | X |
| 39 | ул. Московская, д. 9 | 1986 | - | панельный | 4 | 3 | 1840,70 | 1733,70 | 1436,40 | 89 | 6 662 609,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 662 609,10 | 3 619,61 | 3 843,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Печора": | | X | X | X | X | X | 20 111,80 | 20 111,80 | 17 477,40 | 681 | 44 637 244,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 637 244,30 | X | X |
| 40 | г. Печора, Железнодорожная, д. 41 | 1947 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 460,50 | 460,50 | 401,90 | 26 | 5 377 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 377 719,00 | 11 678,00 | 11 678,00 |
| 41 | г. Печора, Московская, д. 26 | 1948 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 408,60 | 408,60 | 408,60 | 18 | 6 660 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660 180,00 | 16 300,00 | 16 300,00 |
| 42 | г. Печора, Строительная, д. 20, к. 3 | 1992 | - | панельный | 9 | 8 | 18823,70 | 18823,70 | 16247,90 | 609 | 25 769 645,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 769 645,30 | 1 369,00 | 1 369,00 |
| 43 | г. Печора, Н.Островского, д. 25 | 1948 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 419,00 | 419,00 | 419,00 | 28 | 6 829 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 829 700,00 | 16 300,00 | 16 300,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сосногорск": | | X | X | X | X | X | 37 329,69 | 29 796,60 | 22 092,00 | 1 248 | 32 506 191,50 | 1 748 265,00 | 1 493 662,00 | 3 000 000,00 | 26 264 264,50 | X | X |
| 44 | г. Сосногорск, 6 микрорайон, д. 8 "а" | 1987 | нет | кирпич | 9 | 1 | 3 307,10 | 3 178,60 | 2 696,80 | 140 | 1 900 000,00 | 186 103,00 | 159 001,00 | 319 351,00 | 1 235 545,00 | 604,76 | 943,00 |
| 45 | г. Сосногорск, 6 микрорайон, д. 18/1 | 1983 | нет | кирпич | 9 | 1 | 2 767,70 | 2 234,60 | 1 824,90 | 98 | 1 900 000,00 | 130 833,00 | 111 780,00 | 224 508,00 | 1 432 879,00 | 722,62 | 943,00 |
| 46 | г. Сосногорск, 6 микрорайон, д. 18/2 | 1983 | нет | кирпич | 9 | 1 | 2 460,10 | 2 309,60 | 1 938,40 | 89 | 1 900 000,00 | 135 224,00 | 115 531,00 | 232 043,00 | 1 417 202,00 | 812,98 | 943,00 |
| 47 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 14а | 1972 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4 559,05 | 3 178,30 | 2 950,50 | 112 | 3 000 000,00 | 396 116,00 | 338 429,00 | 679 731,00 | 1 585 724,00 | 658,03 | 3 978,00 |
| 48 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д. 8 | 1988 | нет | кирпич | 4 | 3 | 3 102,90 | 2 303,90 | 2 303,90 | 90 | 1 790 000,00 | 287 139,00 | 245 322,00 | 492 726,00 | 764 813,00 | 580,10 | 1 218,00 |
| 49 | пст. Верхнеижемский, ул. 40 лет Победы, д. 109 | 1977 | нет | кирпич | 5 | 6 | 6 301,50 | 4 548,10 | 1 864,80 | 165 | 3 610 000,00 | 612 850,00 | 523 599,00 | 1 051 641,00 | 1 421 910,00 | 580,81 | 1 626,00 |
| 50 | пгт. Нижний Одес, ул. Молодежная, д. 16 | 1964 | нет | кирпич | 4 | 4 | 3 710,54 | 2 587,10 | 2 004,90 | 130 | 1 021 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 905,00 | 275,41 | 1 436,00 |
| 51 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 21 | 1945 | нет | брус | 2 | 4 | 926,3 | 812,3 | 447,5 | 22 | 3 264 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 633,00 | 3 524,38 | 5 414,00 |
| 52 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 38 | 1949 | нет | кирпич | 2 | 2 | 809,90 | 809,90 | 609,00 | 20 | 2 274 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 199,00 | 2 808,00 | 3 978,00 |
| 53 | г. Сосногорск, 6 микрорайон, д. 8 | 1980 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4 197,60 | 3 895,60 | 2 950,50 | 125 | 4 744 840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 744 840,80 | 1 130,37 | 1 218,00 |
| 54 | г. Сосногорск, ул. Пионерская, д. 6 | 1950 | нет | дерево | 2 | 1 | 529,50 | 456,10 | 128,90 | 26 | 1 357 809,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 809,70 | 2 564,32 | 2 977,00 |
| 55 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 23 | 1949 | нет | брус | 2 | 1 | 548,10 | 472,10 | 288,20 | 23 | 1 325 656,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 656,80 | 2 418,64 | 3 978,00 |
| 56 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 25 | 1949 | нет | брус | 2 | 4 | 550,30 | 472,00 | 184,60 | 18 | 1 325 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 376,00 | 2 408,46 | 3 978,00 |
| 57 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 17 | 1970 | нет | кирпич | 5 | 3 | 3 559,10 | 2 538,40 | 1 899,10 | 190 | 3 091 771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 771,20 | 868,69 | 1 218,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сыктывдинский": | | X | X | X | X | X | 22 390,60 | 20 388,60 | 20 339,40 | 1 112 | 29 455 017,60 | 1 038 383,00 | 890 162,00 | 1 781 852,00 | 25 744 620,60 | X | X |
| 58 | с. Выльгорт, ул. Гагарина, д. 10 | 1973 | - | панельный | 5 | 9 | 5318,4 | 4655,8 | 4733,3 | 283 | 795 000,00 | 166 535,50 | 142 282,73 | 286 181,77 | 200 000,00 | 149,48 | 397,00 |
| 59 | с. Выльгорт, ул. Гагарина, д. 50 | 1981 | - | панельный | 5 | 6 | 4391,2 | 3936,5 | 4092,4 | 243 | 1 058 000,00 | 259 438,52 | 221 656,16 | 445 830,32 | 131 075,00 | 240,94 | 2 459,00 |
| 60 | с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 124 | 1994 | - | кирпич | 5 | 1 | 1145,7 | 1007,9 | 1152,4 | 47 | 2 096 001,00 | 104 769,29 | 89 511,61 | 180 040,06 | 1 721 680,04 | 1 893,78 | 3 843,00 |
| 61 | с. Выльгорт, ул. Мира, д. 15 | 1990 | - | панельный | 5 | 2 | 1507,1 | 1319,6 | 1508,6 | 79 | 1 029 000,00 | 128 317,03 | 109 630,06 | 220 505,51 | 570 547,40 | 682,77 | 1 156,00 |
| 62 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 28 | 1985 | - | панельный | 5 | 4 | 2 414,70 | 2 171,40 | 1 680,70 | 107 | 2 226 363,00 | 174 834,91 | 152 373,49 | 297 893,79 | 1 601 260,81 | 954,24 | 3 843,00 |
| 63 | с. Выльгорт, ул. Трудовая, д. 18 | 1996 | - | кирпич | 5 | 4 | 2 570,30 | 2 254,20 | 2746 | 124 | 2 869 636,00 | 204 487,75 | 174 707,95 | 351 400,55 | 2 139 039,75 | 1 155,54 | 3 843,00 |
| 64 | с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 122 | 1996 | - | кирпич | 5 | 1 | 1134,2 | 1134,2 | 847,3 | 55 | 4 358 730,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 358 730,60 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 65 | с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 80 | 2001 | - | кирпич | 5 | 4 | 2976,3 | 2976,3 | 2693,3 | 134 | 11 437 920,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 437 920,90 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 66 | с. Пажга, 1 мкр., д. 13 | 1989 | - | панельный | 2 | 3 | 932,7 | 932,7 | 885,4 | 40 | 3 584 366,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 584 366,10 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Прилузский": | | X | X | X | X | X | 1 765,90 | 1 638,90 | 1 638,90 | 61 | 4 200 245,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 245,92 | X | X |
| 67 | с. Объячево, Октябрьская, д. 11а | 1986 | - | блочный | 2 | 3 | 921,50 | 864,70 | 864,70 | 30 | 2 357 364,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 364,09 | 2 558,22 | 3 843,00 |
| 68 | с. Объячево, Октябрьская, д. 21а | 1980 | - | кирпичный | 2 | 2 | 844,40 | 774,20 | 774,20 | 31 | 1 842 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 881,83 | 2 182,47 | 3 843,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Удорский": | | X | X | X | X | X | 1 001,60 | 923,20 | 451,30 | 61 | 7 732 929,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 732 929,40 | X | X |
| 69 | с. Кослан, ул. Советская, д. 7 | 1955 | - | брус | 2 | 1 | 269,30 | 245,10 | 123,70 | 25 | 3 293 408,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 408,70 | 12 229,52 | 13 437,00 |
| 70 | с. Кослан, ул. Строителей, д. 8 | 1965 | - | брус | 2 | 1 | 359,70 | 333,50 | 114,20 | 18 | 2 183 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 424,50 | 6 070,13 | 6 547,00 |
| 71 | с. Кослан, ул. Строителей, д. 10 | 1967 | - | брус | 2 | 1 | 372,60 | 344,60 | 213,40 | 18 | 2 256 096,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 096,20 | 6 055,01 | 6 547,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Вымский": | | X | X | X | X | X | 18 767,46 | 17 774,18 | 15 616,30 | 709,00 | 30 435 971,68 | 1 393 950,42 | 1 190 947,00 | 2 392 000,00 | 25 459 074,26 | X | X |
| 72 | с. Айкино Надежда мкр. 11 | 1995 | - | ж/б блок | 5 | 1 | 2386,90 | 1840,20 | 1446,8 | 66 | 2 127 271,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 271,2 | 891,23 | 1 156,00 |
| 73 | г. Микунь, ул. Советская, д. 14 | 1945 | - | брус | 2 | 2 | 487,30 | 487,30 | 487,3 | 21 | 1 872 693,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 693,9 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 74 | г. Микунь, ул. Первомайская, д. 14 | 1955 | - | кирп. | 2 | 2 | 936,40 | 863,60 | 732,1 | 37 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,0 | 2029,05 | 3 843,00 |
| 75 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 21 | 1961 | - | кирп. | 2 | 2 | 570,66 | 522,88 | 444,4 | 19 | 1 515 511,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 511,38 | 2502,34 | 3 843,00 |
| 76 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 22 | 1977 | - | брус | 2 | 3 | 576,60 | 513,30 | 513,3 | 25 | 1 972 611,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 611,90 | 3421,11 | 3 843,00 |
| 77 | п. Студенец, Чернам, д. 8 | 1989 | - | ж/б блок | 2 | 3 | 653,60 | 599,20 | 599,2 | 22 | 2 302 725,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 725,60 | 3523,14 | 3 843,00 |
| 78 | п. Жешарт, ул. Лесная, д. 10 | 1967 | - | брус | 2 | 3 | 590,20 | 518,90 | 406,3 | 16 | 1 994 132,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 132,70 | 3378,74 | 3 843,00 |
| 79 | п. Жешарт, ул. Лесная, д. 12 | 1967 | - | брус | 2 | 3 | 557,70 | 525,30 | 335,5 | 10 | 2 018 727,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 727,90 | 3619,74 | 3 843,00 |
| 80 | п. Жешарт, ул. Лесная, д. 14 | 1968 | - | брус | 2 | 3 | 595,90 | 524,70 | 377,2 | 10 | 2 016 422,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 422,10 | 3383,83 | 3 843,00 |
| 81 | с. Айкино ул. Пионерская д. 5 | 1987 | - | брус | 2 | 2 | 251,1 | 251,1 | 220,4 | 10 | 727 875,00 | 140 848,00 | 121 622,00 | 243 427,00 | 221 978,00 | 2 532,86 | 3 843,00 |
| 82 | с. Айкино ул. Садовая д. 44 | 1990 | - | брус | 2 | 1 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 19 | 729 900,00 | 118 495,42 | 101 905,00 | 204 600,00 | 304 899,58 | 2 832,36 | 3 843,00 |
| 83 | п. Жешарт ул. Гагарина д. 10 | 1962 | - | кирп. | 3 | 3 | 1472,0 | 1438,6 | 1207,4 | 70 | 2 992 500,00 | 238 300,00 | 203 200,00 | 408 500,00 | 2 142 500,00 | 2 066,92 | 3 843,00 |
| 84 | п. Жешарт ул. Мира д. 15 | 1979 | - | панельн. | 5 | 8 | 5736,1 | 5736,1 | 5360 | 243 | 3 250 000,00 | 333 900,00 | 284 400,00 | 571 700,00 | 2 060 000,00 | 575,30 | 1 156,00 |
| 85 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 26 | 1970 | - | кирп. | 5 | 4 | 3168,9 | 3168,9 | 2954,2 | 119 | 3 675 600,00 | 371 734,00 | 317 285,00 | 636 980,00 | 2 349 601,00 | 1 159,90 | 3 843,00 |
| 86 | п. Черный Яр д. 8 | 1964 | - | брус | 2 | 3 | 526,4 | 526,4 | 274,5 | 22 | 1 340 000,00 | 190 673,00 | 162 535,00 | 326 793,00 | 659 999,00 | 2 545,59 | 3 843,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Цилемский" | | X | X | X | X | X | 1 314,80 | 1 177,70 | 1 099,62 | 64 | 3 906 722,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 906 722,20 | X | X |
| 87 | Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 26 | 1983 | - | панельный | 2 | 3 | 793,5 | 726,8 | 679,37 | 38 | 3 171 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 171 755,20 | 3997,17 | 4 364,00 |
| 88 | Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 14 | 1974 | - | деревянный | 2 | 3 | 521,3 | 450,9 | 420,25 | 26 | 734 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 967,00 | 1409,87 | 1 630,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Сыктывкар": | | X | X | X | X | X | 144 556,50 | 132 933,90 | 119 605,50 | 5 760 | 247 914 144,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 914 144,68 | X | X |
| 89 | г. Сыктывкар, 8 Марта, д. 56а | 1993 | - | дерево | 2 | 3 | 727,7 | 727,4 | 619,3 | 37 | 2 615 730,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 730,40 | 3 594,52 | 3 596,00 |
| 90 | г. Сыктывкар, 8 Марта, д. 22 | 1989 | - | дерево | 2 | 2 | 878,3 | 878,3 | 633,2 | 51 | 3 375 306,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 306,90 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 91 | г. Сыктывкар, 8 Марта, д. 24 | 1987 | - | дерево | 2 | 2 | 877,8 | 877,8 | 723,1 | 49 | 3 373 385,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 373 385,40 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 92 | г. Сыктывкар, Банбана, д. 1 | 1987 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 586,60 | 1 586,60 | 1 537,60 | 72 | 6 097 303,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097 303,80 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 93 | г. Сыктывкар, Банбана, д. 5 | 1989 | - | кирпич | 5 | 2 | 2 019,90 | 2 019,90 | 1 876,40 | 73 | 7 762 475,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 762 475,70 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 94 | г. Сыктывкар, Банбана, д. 19а | 1963 | - | дерево | 2 | 3 | 538,00 | 538,00 | 409,40 | 39 | 2 067 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 534,00 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 95 | г. Сыктывкар, Банбана, д. 2 | 1990 | - | кирпич | 5 | 3 | 1 956,50 | 1 902,40 | 1 776,40 | 88 | 11 988 924,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 988 924,80 | 6 127,74 | 6 302,00 |
| 96 | г. Сыктывкар, Банбана, д. 6 | 1989 | - | кирпич | 5 | 2 | 2 027,70 | 2 027,70 | 1960,4 | 83 | 4 986 114,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 114,30 | 2 459,00 | 2 459,00 |
| 97 | г. Сыктывкар, Верхний Чов, д. 61 | 1981 | - | ж/б | 5 | 6 | 4 420,90 | 4 420,90 | 3 531,70 | 223 | 2 418 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 232,00 | 547,00 | 1 156,00 |
| 98 | г. Сыктывкар, Верхний Чов, д. 72 | 1975 | - | кирпич | 2 | 1 | 712,30 | 639,00 | 480,40 | 27 | 4 026 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 026 978,00 | 5 653,49 | 6 302,00 |
| 99 | г. Сыктывкар, Дорожная, д. 36 | 1965 | - | дерево | 2 | 2 | 541,70 | 541,70 | 356,80 | 21 | 2 081 753,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 753,10 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 100 | г. Сыктывкар, З.Космодемьянской, д. 20 | 1972 | - | дерево | 2 | 3 | 535,70 | 535,70 | 299,60 | 22 | 1 926 377,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 377,20 | 3 596,00 | 3 596,00 |
| 101 | г. Сыктывкар, З.Космодемьянской, д. 22 | 1970 | - | дерево | 2 | 3 | 547,5 | 547,5 | 375,6 | 41 | 4 072 852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 072 852,50 | 7 439,00 | 7 439,00 |
| 102 | г. Сыктывкар, З.Космодемьянской, д. 24 | 1968 | - | дерево | 2 | 3 | 526,4 | 526,4 | 305,3 | 38 | 1 892 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 934,40 | 3 596,00 | 3 596,00 |
| 103 | г. Сыктывкар, Интернациональная, д. 113 | 1957 | - | кирпич | 4 | 5 | 3828,9 | 3828,9 | 3679,9 | 107 | 14 714 462,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 714 462,70 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 104 | г. Сыктывкар, Карла Маркса, д. 184 | 1967 | - | ж/б | 5 | 3 | 3086,2 | 2982,9 | 2488,1 | 59 | 570 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 911,00 | 664,25 | 2 764,00 |
| 105 | г. Сыктывкар, Карла Маркса, д. 212 | 1960 | - | кирпич | 3 | 3 | 3149,1 | 3149,1 | 2778,6 | 75 | 12 101 991,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 101 991,30 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 106 | г. Сыктывкар, Катаева, д. 51 | 1988 | - | ж/б | 5 | 10 | 7511,5 | 7361,4 | 7092,8 | 273 | 868 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 816,00 | 1 132,90 | 1 156,00 |
| 107 | г. Сыктывкар, Кирова, д. 24 | 1946 | - | кирпич | 2 | 2 | 1062,1 | 893,4 | 893,4 | 10 | 2 381 500,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 500,61 | 2 297,22 | 3 843,00 |
| 108 | г. Сыктывкар, Клубный переулок, д. 1 | 1982 | - | ж/б | 5 | 8 | 5726,9 | 5726,9 | 4978,7 | 312 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 000,00 | 523,84 | 1 156,00 |
| 109 | г. Сыктывкар, Комарова, д. 15 | 1998 | - | кирпич | 12 | 1 | 4053,9 | 4053,9 | 3728,1 | 181 | 1 772 868,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 868,59 | 437,32 | 1 156,00 |
| 110 | г. Сыктывкар, Коммунистическая, д. 65 | 1975 | - | кирпич | 5 | 8 | 8542 | 5590,7 | 5590,7 | 203 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 327,79 | 1 156,00 |
| 111 | г. Сыктывкар, Космонавтов, д. 3 | 1988 | - | кирпич | 5 | 6 | 4243,1 | 4243,1 | 3780,3 | 231 | 2 224 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 802,00 | 524,33 | 1 156,00 |
| 112 | г. Сыктывкар, Ленина, д. 80 | 1966 | - | кирпич | 5 | 2 | 2183,3 | 2183,3 | 2038 | 88 | 7 851 146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 851 146,80 | 3 596,00 | 3 596,00 |
| 113 | г. Сыктывкар, Ленина, д. 43 | 1955 | - | кирпич | 3 | 5 | 3824,4 | 2009,3 | 1918,3 | 21 | 7 510 763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 510 763,40 | 1 963,91 | 3 738,00 |
| 114 | г. Сыктывкар, Магистральная, д. 3 | 1980 | - | ж/б | 5 | 4 | 2717 | 2717 | 1932 | 142 | 1 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 000,00 | 546,93 | 1 156,00 |
| 115 | г. Сыктывкар, Малышева, д. 17 | 1979 | - | ж/б | 5 | 5 | 3756,5 | 3756,5 | 3361,4 | 158 | 2 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 000,00 | 546,79 | 1 156,00 |
| 116 | г. Сыктывкар, Межевая, д. 1 | 1988 | - | дерево | 2 | 3 | 739,1 | 739,1 | 467,3 | 40 | 5 498 164,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 498 164,90 | 7 439,00 | 7 439,00 |
| 117 | г. Сыктывкар, Межевая, д. 2 | 1988 | - | дерево | 2 | 3 | 748,4 | 748,4 | 692,6 | 31 | 5 567 347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 567 347,60 | 7 439,00 | 7 439,00 |
| 118 | г. Сыктывкар, Межевая, д. 2/1 | 1989 | - | дерево | 2 | 3 | 717 | 717 | 663,6 | 30 | 5 333 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 333 763,00 | 7 439,00 | 7 439,00 |
| 119 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 49 | 1968 | - | ж/б | 5 | 4 | 2723,7 | 2632,3 | 2420,9 | 120 | 10 115 928,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 115 928,90 | 3 714,04 | 3 843,00 |
| 120 | г. Сыктывкар, Оплеснина, 17 | 1965 | - | ж/б | 5 | 4 | 3518,8 | 3518,8 | 3297,7 | 171 | 8 652 729,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 652 729,20 | 2 459,00 | 2 459,00 |
| 121 | г. Сыктывкар, Оплеснина, д. 58 | 1976 | - | ж/б | 5 | 6 | 4436,5 | 4436,5 | 4214 | 211 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 547,00 | 1 156,00 |
| 122 | г. Сыктывкар, Орджоникидзе, д. 28 | 1992 | - | кирпич | 8 | 8 | 8327,3 | 8327,3 | 8197,1 | 191 | 9 626 358,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 626 358,80 | 1 156,00 | 1 156,00 |
| 123 | г. Сыктывкар, Парковая, д. 11 | 1974 | - | ж/б | 5 | 6 | 4488,7 | 4379,1 | 4046,5 | 237 | 2 395 367,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 367,70 | 533,64 | 1 156,00 |
| 124 | г. Сыктывкар, Петрозаводская, д. 21 | 1988 | - | ж/б | 9 | 6 | 12460,3 | 9223 | 9223 | 554 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 1 820,13 | 2 459,00 |
| 125 | г. Сыктывкар, Радиоцентр, д. 3 | 1966 | - | кирпич | 2 | 4 | 493,6 | 493,6 | 493,6 | 37 | 1 774 985,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 985,60 | 3 596,00 | 3 596,00 |
| 126 | г. Сыктывкар, Рейдовая, д. 13 | 1956 | - | дерево | 2 | 2 | 555,3 | 500,3 | 126,2 | 24 | 1 799 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 078,80 | 3 239,83 | 3 596,00 |
| 127 | г. Сыктывкар, Республиканская, д. 8 | 1962 | - | дерево | 2 | 1 | 399,8 | 399,8 | 94,4 | 25 | 1 536 431,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 431,40 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 128 | г. Сыктывкар, Свободы, д. 62а | 1960 | - | дерево | 2 | 1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 13 | 1 046 795,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 795,60 | 3 596,00 | 3 596,00 |
| 129 | г. Сыктывкар, Свободы, д. 19 | 2006 | - | ж/б | 9 | 2 | 4653,6 | 3517,9 | 3517,9 | 92 | 4 861 737,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 861 737,80 | 1 044,73 | 1 382,00 |
| 130 | г. Сыктывкар, Северная, д. 53а | 1992 | - | блоки | 3 | 5 | 3235 | 3235 | 2925,4 | 143 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 340,03 | 1 382,00 |
| 131 | г. Сыктывкар, Серова, д. 48 (1 очередь) | 1994 | - | блоки | 3 | 4 | 2720,4 | 2720,4 | 2631,9 | 121 | 6 689 463,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 689 463,60 | 2 459,00 | 2 459,00 |
| 132 | г. Сыктывкар, Серова, д. 48 (2 очередь) | 1996 | - | кирпич | 5 | 1 | 1119,7 | 1119,7 | 1119,7 | 37 | 2 753 342,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 753 342,30 | 2 459,00 | 2 459,00 |
| 133 | г. Сыктывкар, Славы, д. 6 | 1986 | - | ж/б | 9 | 2 | 3643,2 | 3643,2 | 3290,7 | 150 | 1 583 241,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 241,08 | 434,57 | 1 156,00 |
| 134 | г. Сыктывкар, Слободская, д. 1 Эжва | 1976 | - | кирпич | 5 | 2 | 4592 | 3246 | 2872,1 | 198 | 4 485 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 972,00 | 976,91 | 1 382,00 |
| 135 | г. Сыктывкар, Советская, д. 26 | 1955 | - | кирпич | 4 | 2 | 1405,1 | 1073,7 | 951,6 | 36 | 12 436 667,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 436 667,10 | 8 851,09 | 11 583,00 |
| 136 | г. Сыктывкар, Сорвачева, д. 48а | 1965 | - | дерево | 2 | 3 | 542,6 | 542,6 | 444,3 | 27 | 1 951 189,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 189,60 | 3 596,00 | 3 596,00 |
| 137 | г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 10 | 1966 | - | ж/б | 5 | 6 | 3924 | 3924 | 3494,3 | 288 | 14 110 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 110 704,00 | 3 596,00 | 3 596,00 |
| 138 | г. Сыктывкар, Тентюковская, д. 168 | 1991 | - | кирпич | 5 | 1 | 1032,5 | 1032,5 | 787,9 | 48 | 39 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 995,00 | 1 382,00 | 1 382,00 |
| 139 | г. Сыктывкар, Трактовая, д. 73 | 1966 | - | дерево | 2 | 3 | 580,1 | 580,1 | 358,1 | 14 | 2 229 324,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 324,30 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 140 | г. Сыктывкар, Трактовая, д. 75 | 1966 | - | дерево | 2 | 3 | 592,7 | 592,7 | 190,4 | 29 | 2 277 746,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277 746,10 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 141 | г. Сыктывкар, Чайкиной, д. 43 | 1985 | - | дерево | 2 | 3 | 728,5 | 728,5 | 163,7 | 27 | 3 626 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 626 473,00 | 4 978,00 | 4 978,00 |
| 142 | г. Сыктывкар, Чернова, д. 16 | 1966 | - | кирпич | 4 | 3 | 2017,2 | 2017,2 | 1771,9 | 73 | 7 253 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 253 851,20 | 3 596,00 | 3 596,00 |
| 143 | г. Сыктывкар, Чернова, д. 4 | 1966 | - | кирпич | 4 | 3 | 2288,4 | 2288,4 | 1712,1 | 69 | 8 794 321,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 794 321,20 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Вуктыл" | | X | X | X | X | X | 25 243,70 | 18 023,70 | 16 824,10 | 704 | 19 831 874,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 831 874,60 | X | X |
| 144 | п. Лемтыбож, ул. Лесная, д. 80 | 1984 | - | брус | 2 | 3 | 893,5 | 893,5 | 58,6 | 21 | 1 283 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 066,00 | 1436,00 | 1 436,00 |
| 145 | г. Вуктыл, проезд Пионерский, д. 5 | 1988 | - | панельный | 9 | 2 | 6091,8 | 4177,5 | 4104,8 | 151 | 3 939 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 939 382,50 | 646,67 | 943,00 |
| 146 | г. Вуктыл, проезд Пионерский, д. 9 | 1989 | - | панельный | 9 | 2 | 6093,6 | 4243,5 | 4243,5 | 181 | 4 001 620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001 620,50 | 656,69 | 943,00 |
| 147 | г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 1 | 1972 | - | кирпич | 5 | 4 | 4512,8 | 3274,9 | 2982,9 | 120 | 3 988 828,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 988 828,20 | 883,89 | 1 218,00 |
| 148 | г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 6 | 1981 | - | панельный | 5 | 2 | 2186,2 | 1568,7 | 1568,7 | 69 | 1 910 676,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 676,60 | 873,97 | 1 218,00 |
| 149 | г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1974 | - | панельный | 5 | 6 | 5465,8 | 3865,6 | 3865,6 | 162 | 4 708 300,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 708 300,80 | 861,41 | 1 218,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Куломский" | | X | X | X | X | X | 3 059,10 | 2 685,00 | 1 495,00 | 153 | 5 885 520,60 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 5 615 520,60 | X | X |
| 150 | Деревянск, ул. Юбилейная, д. 1 | 1970 | - | брус | 2 | 1 | 353,3 | 325,3 | 87,3 | 12 | 129 144,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 144,10 | 365,54 | 397,00 |
| 151 | Деревянск, ул. Юбилейная, д. 2 | 1970 | - | брус | 2 | 1 | 345,4 | 317,4 | 157,6 | 12 | 126 007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 007,80 | 364,82 | 397,00 |
| 152 | Деревянск, ул. Юбилейная, д. 3 | 1970 | - | брус | 2 | 1 | 342,4 | 322,4 | 162,6 | 18 | 127 992,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 992,80 | 373,81 | 397,00 |
| 153 | Деревянск, ул. Юбилейная, д. 4 | 1969 | - | брус | 2 | 1 | 341,3 | 321,3 | 171,2 | 18 | 127 556,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 556,10 | 373,74 | 397,00 |
| 154 | с. Усть-Нем, Совхозная, д. 7 | 1966 | - | дерево | 2 | 3 | 516,4 | 340,1 | 123,7 | 33 | 1 307 004,30 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 1 037 004,30 | 2530,99 | 3 843,00 |
| 155 | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 11 | 1968 | - | брус | 2 | 3 | 586,8 | 515,8 | 352,4 | 25 | 1 982 219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 219,40 | 3378,02 | 3 843,00 |
| 156 | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 11 "а" | 1972 | - | брус | 2 | 3 | 573,5 | 542,7 | 440,2 | 35 | 2 085 596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 596,10 | 3636,61 | 3 843,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Троицко-Печорский" | | X | X | X | X | X | 453,20 | 277,20 | 277,20 | 18 | 3 085 790,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 790,40 | X | X |
| 157 | пгт Троицко-Печорск Ленина, д. 24 | 1978 | - | кирпичный | 2 | 2 | 453,2 | 277,2 | 277,2 | 18 | 3 085 790,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 790,40 | 9242,04 | 15 110,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Усинск" | | X | X | X | X | X | 23 588,40 | 14 062,90 | 13 653,90 | 668 | 47 496 812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 496 812,40 | X | X |
| 158 | ул. Воркутинская, д. 11 | 1994 | 2005 | кирпичный | 5 | 8 | 10897,70 | 6394,10 | 6394,10 | 300 | 26 369 268,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 369 268,40 | 2419,71 | 4 124,00 |
| 159 | ул. Строителей, д. 3 | 1975 | 2004 | бетон, ж/б | 5 | 6 | 6250,70 | 3738,40 | 3486,50 | 184 | 10 299 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 299 292,00 | 1647,70 | 2 755,00 |
| 160 | ул. Строителей, д. 5 | 1975 | - | бетон, ж/б | 5 | 6 | 6440,00 | 3930,40 | 3773,30 | 184 | 10 828 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 828 252,00 | 1681,41 | 2 755,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сысольский": | | X | X | X | X | X | 2 757,90 | 2 433,80 | 1 713,10 | 134 | 16 078 252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 078 252,90 | X | X |
| 161 | с. Визинга, ул. Садовая, д. 22 | 1984 | - | деревянный | 2 | 3 | 854,30 | 764,30 | 505,60 | 30 | 7 565 041,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 565 041,40 | 8 855,25 | 9 898,00 |
| 162 | с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1976 | - | деревянный | 2 | 2 | 362,30 | 325,70 | 211,10 | 21 | 2 422 882,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 882,30 | 6687,50 | 7439,00 |
| 163 | с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | 1973 | - | деревянный | 2 | 2 | 406,70 | 337,90 | 251,10 | 22 | 1 215 088,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 088,40 | 2987,68 | 3596,00 |
| 164 | с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37а | 1969 | - | деревянный | 2 | 3 | 533,00 | 494,30 | 328,10 | 31 | 1 777 502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 502,80 | 3 334,90 | 3 596,00 |
| 165 | с. Визинга, ул. Мира, д. 7 | 1968 | - | деревянный | 2 | 3 | 601,60 | 511,60 | 417,20 | 30 | 3 097 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 738,00 | 5 149,17 | 6 055,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Ижемский" | | X | X | X | X | X | 715,20 | 715,20 | 293,12 | 30 | 7 990 929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990 929,60 | X | X |
| 166 | д. Усть-Ижма, ул. Центральная, д. 96 | 1965 | - | брус | 2 | 2 | 352,40 | 352,40 | 126,60 | 17 | 3 937 365,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 937 365,20 | 11173,00 | 11 173,00 |
| 167 | с. Ижма, ул. Советская, д. 41 | 1966 | - | брус | 2 | 1 | 362,80 | 362,80 | 166,52 | 13 | 4 053 564,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053 564,40 | 11173,00 | 11 173,00 |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, в 2017 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Республике Коми: | | X | X | X | X | X | 395 911,60 | 344 064,94 | 297 531,20 | 14 192 | 653 746 547,85 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 653 546 547,85 | X | X |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Воркута": | | X | X | X | X | X | 16 243,80 | 12 264,20 | 5 703,20 | 284,00 | 9 136 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136 617,60 | X | X |
| 1 | г. Воркута, ул. Тиманская, д. 6 | 1990 | - | кирпичный | 9 | 2 | 4 502,50 | 4 140,40 | 3 962,30 | 155 | 4 736 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 617,60 | 1 144,00 | 1 144,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Чернова, д. 10а | 1979 | - | кирпичный | 9 | 1 | 5 903,10 | 3 963,40 | 1 128,00 | 27 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 1 144,00 | 1 144,00 |
| 3 | г. Воркута, ул. Чернова, д. 10б | 1978 | - | кирпичный | 9 | 1 | 5 838,20 | 4 160,40 | 612,90 | 102 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 1 144,00 | 1 144,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Инта": | | X | X | X | X | X | 35 787,40 | 28 701,80 | 23 397,30 | 1 017,00 | 43 964 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 964 377,50 | X | X |
| 4 | г. Инта, ул. Воркутинская, 5 | 1981 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 726,90 | 2 909,20 | 2 695,20 | 99 | 4 291 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291 070,00 | 907,80 | 1 475,00 |
| 5 | г. Инта, ул. Горького, 10 | 1969 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 636,20 | 4 298,30 | 2 268,00 | 130 | 6 339 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 339 992,50 | 1 367,50 | 1 475,00 |
| 6 | г. Инта, ул. Куратова, 24 | 1980 | - | кирпич | 5 | 10 | 8 182,20 | 7 302,90 | 6 848,00 | 275 | 10 771 777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 771 777,50 | 1 316,49 | 1 475,00 |
| 7 | г. Инта, ул. Куратова, 52 | 1984 | - | кирпич | 5 | 4 | 6 760,80 | 4 448,50 | 3 847,20 | 155 | 6 561 537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 561 537,50 | 970,53 | 1 475,00 |
| 8 | г. Инта, ул. Куратова, 60 | 1993 | - | кирпич | 9 | 2 | 5 043,90 | 3 881,70 | 2 811,80 | 179 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 030,50 | 1 121,00 |
| 9 | г. Инта, ул. Мира, 23 | 1971 | - | кирпич | 5 | 6 | 5 308,60 | 4 891,20 | 3 957,10 | 154 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 1 840,00 | 4 699,00 |
| 10 | с. Косьювом, 3 | 1995 | - | брус | 2 | 2 | 1 128,80 | 970,00 | 970,00 | 25 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 092,80 | 1 475,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Ухта": | | X | X | X | X | X | 98 316,70 | 81 785,40 | 76 255,40 | 3 415,00 | 97 040 401,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 040 401,90 | X | X |
| 11 | г. Ухта, ул. Социалистическая, 1 | 1989 | - | кирпич. | 9 | 3 | 8 069,80 | 6 560,50 | 6 090,80 | 261 | 6 186 551,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 186 551,50 | 766,63 | 943,00 |
| 12 | г. Ухта, ул. Социалистическая, 3 | 1988 | - | панел. | 9 | 3 | 7 510,30 | 6 158,30 | 5 807,30 | 289 | 5 807 276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 807 276,90 | 773,24 | 943,00 |
| 13 | г. Ухта, ул. Социалистическая, 5 | 1988 | - | панел. | 9 | 2 | 4 999,60 | 4 112,40 | 3 710,60 | 203 | 3 877 993,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877 993,20 | 775,66 | 943,00 |
| 14 | г. Ухта, набережная Нефтяников, 21 | 1988 | - | панел. | 9 | 2 | 4 083,90 | 4 010,90 | 3 793,70 | 153 | 3 782 278,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782 278,70 | 926,14 | 943,00 |
| 15 | г. Ухта, набережная Нефтяников, 23 | 1988 | - | панел. | 9 | 2 | 4 126,60 | 4 056,20 | 3 886,90 | 179 | 3 824 996,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824 996,60 | 926,91 | 943,00 |
| 16 | г. Ухта, ул. Машиностроителей, 7 | 1987 | - | панел. | 9 | 3 | 7 667,50 | 6 269,20 | 5 899,30 | 278 | 5 911 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 855,60 | 771,03 | 943,00 |
| 17 | г. Ухта, пр. Ленина, 71 | 1987 | - | панел. | 9 | 2 | 5 171,40 | 4 310,60 | 4 069,10 | 191 | 4 064 895,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 064 895,80 | 786,03 | 943,00 |
| 18 | г. Ухта, пр. Ленина, 53 | 1988 | - | кирпич. | 9 | 6 | 14 410,70 | 11 740,20 | 11 615,80 | 421 | 11 071 008,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 071 008,60 | 768,25 | 943,00 |
| 19 | г. Ухта, ул. Интернациональная, 74/42 | 1989 | - | панел. | 9 | 5 | 12 841,70 | 10 723,80 | 10 534,90 | 428 | 10 112 543,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 112 543,40 | 787,48 | 943,00 |
| 20 | г. Ухта, ул. Сенюкова, 18 | 1987 | - | панел. | 9 | 4 | 10 075,00 | 8 192,60 | 8 041,20 | 359 | 7 725 621,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 725 621,80 | 766,81 | 943,00 |
| 21 | г. Ухта, ул. Сенюкова, 25/52 | 1992 | - | кирпич. | 9 | 3 | 5 804,50 | 4 573,40 | 4 455,70 | 163 | 4 312 716,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 312 716,20 | 743,00 | 943,00 |
| 22 | г. Ухта, ул. Космонавтов, 17/1 | 1986 | нет | панел. | 9 | 1 | 2 269,50 | 1 798,50 | 1 798,50 | 68 | 1 695 985,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 985,50 | 747,29 | 943,00 |
| 23 | г. Ухта, ул. Космонавтов, 17/3 | 1986 | нет | панел. | 9 | 1 | 2 259,40 | 1 793,10 | 1 693,20 | 71 | 1 690 893,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 893,30 | 748,38 | 943,00 |
| 24 | г. Ухта, ул. Дежнева, 29 | 1987 | - | кирпич. | 5/6 | 2 | 3 126,60 | 1 922,40 | 742,80 | 154 | 2 341 483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 483,20 | 748,89 | 1 218,00 |
| 25 | г. Ухта, ул. Печорская, 10а | 1965 | - | кирпич. | 2 | 2 | 846,80 | 534,90 | 32,80 | 41 | 4 650 420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 420,60 | 5 491,76 | 5 822,00 |
| 26 | г. Ухта, ул. Первомайская, 6б | 1949 | 1972 | шлакобен. | 2 | 2 | 858,80 | 858,80 | 858,80 | 22 | 3 397 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 212,00 | 3 955,77 | 3 978,00 |
| 27 | г. Ухта, ул. Первомайская, 7 | 1960 | нет | кирпич. | 2 | 2 | 1 605,90 | 1 586,70 | 1 275,30 | 51 | 6 311 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 311 893,00 | 3 930,44 | 3 978,00 |
| 28 | г. Ухта, ул. Первомайская, 8 | 1937 | 1957, 1988 | бревен. | 2 | 1 | 405,40 | 405,40 | 303,80 | 17 | 1 612 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 681,00 | 3 978,00 | 3 978,00 |
| 29 | г. Ухта, ул. Первомайская, 10 | 1938 | 1986 | брусчат. | 2 | 1 | 409,80 | 409,80 | 409,80 | 22 | 1 630 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 184,00 | 3 978,00 | 3 978,00 |
| 30 | г. Ухта, ул. Первомайская, 12 | 1938 | нет | бревен. | 2 | 1 | 405,50 | 405,50 | 358,70 | 17 | 1 613 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 079,00 | 3 978,00 | 3 978,00 |
| 31 | г. Ухта, ул. Косолапкина, 8 | 1950 | нет | кирпич. | 3 | 2 | 1 368,00 | 1 362,20 | 876,40 | 27 | 5 418 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 418 832,00 | 3 961,13 | 3 978,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Княжпогостский": | | X | X | X | X | X | 4 637,60 | 4 250,20 | 3 214,30 | 181,00 | 7 841 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 841 287,80 | X | X |
| 32 | пст. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 8 | 1973 | - | брусчатые | 2 | 3 | 560,90 | 495,30 | 169,10 | 22 | 1 903 437,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903 437,90 | 3 393,54 | 3 843,00 |
| 33 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 17 | 1989 | - | панельные | 3 | 3 | 1 680,00 | 1 481,10 | 1 137,50 | 47 | 1 649 345,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 345,70 | 981,75 | 2 696,00 |
| 34 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 33 | 1983 | - | панельные | 2 | 3 | 957,80 | 867,60 | 787,50 | 45 | 3 334 186,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 186,80 | 3 481,09 | 1 156,00 |
| 35 | г. Емва, ул. Авиационная, д. 4 | 1972 | - | брусчатые | 2 | 3 | 575,10 | 542,40 | 466,10 | 33 | 749 596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 596,80 | 1 303,42 | 1 382,00 |
| 36 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 32 | 1984 |  | панельные | 2 | 3 | 863,8 | 863,8 | 654,1 | 34 | 204 720,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 720,60 | 237,00 | 237,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Корткеросский" | | X | X | X | X | X | 828,40 | 760,90 | 552,90 | 39 | 7 130 393,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 130 393,90 | X | X |
| 37 | с. Корткерос, ул. Московская, д. 19 | 1980 | - | кирпич. | 2 | 2 | 828,40 | 760,90 | 552,90 | 39 | 7 130 393,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 130 393,90 | 8 607,43 | 5 225,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Печора": | | X | X | X | X | X | 1 261,90 | 1 122,20 | 844,80 | 40 | 5 248 740,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 248 740,60 | X | X |
| 38 | г. Печора, Н.Островского, 29 | 1948 | - | шлакоблочный | 2 | 2 | 422,40 | 422,40 | 422,40 | 20 | 2 714 764,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714 764,80 | 6 427,00 | 6 427,00 |
| 39 | г. Печора, п. Каджером, ул. Строительная, 6 | 1987 | - | деревянный | 2 | 2 | 839,50 | 699,80 | 422,40 | 20 | 2 533 975,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 533 975,80 | 3 018,43 | 3 621,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сосногорск": | | X | X | X | X | X | 42 246,12 | 33 713,80 | 28 059,50 | 1 441 | 59 787 752,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 787 752,20 | X | X |
| 40 | г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д. 2 "а" | 1964 | - | кирпич. | 4 | 3 | 2 401,60 | 2 224,60 | 1 830,90 | 64 | 8 849 458,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849 458,80 | 3 684,82 | 3 978,00 |
| 41 | г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д. 2 "б" | 1967 | - | кирпич. | 4 | 4 | 4 101,90 | 3 837,90 | 3 452,10 | 101 | 15 267 166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 267 166,20 | 3 721,97 | 3 978,00 |
| 42 | г. Сосногорск, ул. Лесная. д. 3а | 1988 | - | панельный | 9 | 2 | 3 642,70 | 3 642,70 | 3 223,70 | 161 | 3 435 066,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 066,10 | 943,00 | 943,00 |
| 43 | г. Сосногорск, ул. 40 лет Коми, д. 7 | 1961 | - | кирпич. | 4 | 3 | 3 141,20 | 1 534,00 | 566,20 | 206 | 6 102 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 252,00 | 1 942,65 | 3 978,00 |
| 44 | г. Сосногорск, 6 микрорайон, д. 25 | 1988 | - | панельный | 9 | 5 | 11 204,00 | 10 404,30 | 8 752,40 | 398 | 9 811 254,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 811 254,90 | 875,69 | 943,00 |
| 45 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 9 | 1993 | - | панельный | 5 | 6 | 11 681,64 | 7 215,80 | 6 799,60 | 294 | 8 788 844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 788 844,40 | 752,36 | 3 978,00 |
| 46 | пгт. Нижний Одес, ул. Молодежная, д. 1 | 1983 | - | брусчатый | 2 | 2 | 1 069,58 | 496,60 | 350,40 | 28 | 1 275 765,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 765,40 | 1 192,77 | 2 569,00 |
| 47 | пгт. Войвож, ул. Октябрьская, д. 9 | 1985 | - | панельный | 5 | 6 | 5 003,50 | 4 357,90 | 3 084,20 | 189 | 6 257 944,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 257 944,40 | 1 250,71 | 1 436,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сыктывдинский": | | X | X | X | X | X | 6 294,50 | 6 024,00 | 4 113,00 | 316 | 17 189 400,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 189 400,30 | X | X |
| 48 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 3 | 1986 | - | кирпич. | 2 | 1 | 570,80 | 538,70 | 341,00 | 27 | 2 233 450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 450,20 | 3 912,84 | 1 382,00 |
| 49 | с. Пажга, 1 микрорайон, д. 10 | 1985 | - | панель | 2 | 3 | 987,50 | 868,00 | 494,50 | 35 | 3 335 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 724,00 | 3 377,95 | 1 156,00 |
| 50 | с. Зеленец ул. 2 квартал, д. 15 | 1983 | 2010 | панель | 5 | 6 | 4 383,10 | 4 383,10 | 3 043,30 | 244 | 10 778 042,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 778 042,90 | 2 459,00 | 2 459,00 |
| 51 | с. Палевицы, Центральная усадьба, д. 1 | 1965 | 2010 | деревянный | 2 | 1 | 353,10 | 234,20 | 234,20 | 10 | 842 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 183,20 | 2 385,11 | 3 596,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Прилузский": | | X | X | X | X | X | 872,30 | 738,50 | 738,50 | 25 | 4 471 617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 471 617,50 | X | X |
| 52 | с. Ношуль, ул. Советская, д. 1г | 2002 | - | деревянный | 2 | 3 | 872,30 | 738,50 | 738,50 | 25 | 4 471 617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 471 617,50 | 5 126,24 | 6 055,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Удорский": | | X | X | X | X | X | 2 210,70 | 1 979,20 | 1 812,27 | 68,00 | 7 873 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 873 257,60 | X | X |
| 53 | с. Кослан ул. Трофимовой, 43 | 1983 | - | деревянный | 2 | 3 | 821,20 | 720,50 | 600,42 | 20 | 2 866 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 149,00 | 3 490,20 | 3 978,00 |
| 54 | с. Кослан ул. Гагарина, 1 | 1975 | - | деревянный | 2 | 3 | 577,50 | 510,90 | 510,90 | 20 | 2 032 360,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 360,20 | 3 519,24 | 3 978,00 |
| 55 | с. Кослан ул. Гагарина, 11 | 1982 | - | кирпич | 2 | 2 | 812,00 | 747,80 | 700,95 | 28 | 2 974 748,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 748,40 | 3 663,48 | 3 978,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Вымский": | | X | X | X | X | X | 4 784,40 | 4 378,60 | 3 712,60 | 186 | 16 826 959,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 826 959,80 | X | X |
| 56 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 44 | 1944 | - | деревянный | 2 | 2 | 513,80 | 465,10 | 414,80 | 18 | 1 787 379,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 379,30 | 3 478,75 | 3 843,00 |
| 57 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 3 | 1966 | - | кирпич. | 5 | 4 | 3 245,00 | 2 999,00 | 2 537,20 | 122 | 11 525 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 525 157,00 | 3 551,67 | 3 843,00 |
| 58 | п. Жешарт, ул. Пушкина, д. 13 | 1991 | - | кирпич. | 2 | 2 | 1 025,60 | 914,50 | 760,60 | 46 | 3 514 423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 514 423,50 | 3 426,70 | 3 843,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Цилемский": | | X | X | X | X | X | 2 344,90 | 2 043,50 | 1 973,49 | 66 | 8 917 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 917 834,00 | X | X |
| 59 | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 38 | 1991 | - | панельный | 3 | 3 | 2 344,90 | 2 043,50 | 1 973,49 | 66 | 8 917 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 917 834,00 | 3 803,08 | 1 369,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Сыктывкар": | | X | X | X | X | X | 151 508,60 | 140 158,14 | 127 742,44 | 6 007 | 298 778 539,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 778 539,99 | X | X |
| 60 | г. Сыктывкар, 8 Марта, д. 20 | 1989 | - | деревянный | 2 | 2 | 879,80 | 879,80 | 755,60 | 44 | 3 381 071,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 071,40 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 61 | г. Сыктывкар, Верхний Чов, д. 56 | 1982 | - | кирпич | 2 | 3 | 1 044,20 | 915,30 | 813,60 | 45 | 2 659 861,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 861,80 | 2 547,27 | 1 524,00 |
| 62 | г. Сыктывкар, Верхний Чов, д. 61 | 1981 | - | ж/б | 5 | 6 | 4 420,90 | 4 420,90 | 3 553,90 | 223 | 10 870 993,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 870 993,10 | 2 459,00 | 2 459,00 |
| 63 | г. Сыктывкар, Верхний Чов, д. 72 | 1975 | - | кирпич | 2 | 1 | 712,30 | 639,00 | 562,60 | 26 | 2 388 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 582,00 | 3 353,34 | 3 738,00 |
| 64 | г. Сыктывкар, Интернациональная, д. 106 | 1959 | - | кирпич | 4 | 8 | 4 598,50 | 4 225,60 | 3 412,00 | 104 | 1 677 563,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 563,20 | 397,00 | 397,00 |
| 65 | г. Сыктывкар, Карла Маркса, д. 168 | 1977 | - | ж/б | 5 | 8 | 6 189,00 | 6 189,00 | 5 542,50 | 156 | 8 553 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553 198,00 | 1 382,00 | 1 382,00 |
| 66 | г. Сыктывкар, Кутузова, д. 13 | 1989 | - | ж/б | 9 | 7 | 13 644,90 | 13 348,30 | 12 841,80 | 415 | 12 213 694,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 213 694,50 | 895,11 | 915,00 |
| 67 | г. Сыктывкар, Ленина, д. 82 | 1967 | - | кирпич | 5 | 3 | 2 752,90 | 2 559,90 | 2 384,80 | 92 | 9 205 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 205 400,40 | 3 343,89 | 3 596,00 |
| 68 | г. Сыктывкар, Магистральная, д. 3 | 1980 | - | ж/б | 5 | 4 | 2 717,00 | 2 717,00 | 2 281,30 | 148 | 6 681 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 681 103,00 | 2 459,00 | 2 459,00 |
| 69 | г. Сыктывкар, Межевая, д. 2 | 1988 | - | деревянный | 2 | 3 | 748,40 | 748,40 | 692,60 | 28 | 3 102 866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102 866,40 | 4 146,00 | 1 382,00 |
| 70 | г. Сыктывкар, Межевая, д. 3 | 1989 | - | деревянный | 2 | 3 | 748,50 | 748,50 | 565,70 | 27 | 6 602 518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 602 518,50 | 8 821,00 | 8 821,00 |
| 71 | г. Сыктывкар, Морозова, д. 43 | 1977 | - | кирпич | 5 | 4 | 5 171,80 | 3 975,60 | 3 162,00 | 281 | 10 916 997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 916 997,60 | 2 110,87 | 2 746,00 |
| 72 | г. Сыктывкар, Морозова, д. 53 | 1977 | - | ж/б | 5 | 2 | 3 114,60 | 2 665,80 | 2 239,60 | 195 | 3 684 135,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684 135,60 | 1 182,86 | 1 382,00 |
| 73 | г. Сыктывкар, Озерная, д. 15 | 1982 | - | деревянный | 2 | 1 | 238,20 | 238,20 | 109,00 | 16 | 915 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 402,60 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 74 | г. Сыктывкар, Озерная, д. 19 | 1952 | - | деревянный | 2 | 1 | 494,10 | 494,10 | 248,30 | 32 | 1 898 826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 826,30 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 75 | г. Сыктывкар, Озерная, д. 24 | 1990 | - | деревянный | 2 | 4 | 800,50 | 800,50 | 421,50 | 38 | 3 076 321,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076 321,50 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 76 | г. Сыктывкар, Озерная, д. 27 | 1984 | - | деревянный | 2 | 3 | 480,70 | 480,70 | 259,00 | 25 | 1 847 330,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 330,10 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 77 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 198 | 1992 | - | ж/б | 9 | 3 | 6 562,60 | 6 562,60 | 6 440,30 | 150 | 6 004 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 004 779,00 | 915,00 | 915,00 |
| 78 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 61 | 1964 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 444,90 | 1 983,19 | 1 474,09 | 163 | 9 067 144,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 067 144,68 | 3 708,60 | 1 808,00 |
| 79 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69 | 1965 | - | кирпич | 5 | 3 | 2 968,50 | 2 390,16 | 1 983,16 | 165 | 14 231 012,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 231 012,64 | 4 794,01 | 1 808,00 |
| 80 | г. Сыктывкар, Оплеснина, 17 | 1965 | - | ж/б | 5 | 4 | 3 518,80 | 3 518,80 | 3 297,70 | 169 | 499 669,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 669,60 | 142,00 | 142,00 |
| 81 | г. Сыктывкар, Орджоникидзе, д. 28 | 1992 | - | кирпич | 8 | 8 | 8 327,30 | 8 327,30 | 8 263,10 | 204 | 7 619 479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 619 479,50 | 915,00 | 915,00 |
| 82 | г. Сыктывкар, Парковая, д. 38 | 1992 | - | кирпич | 9 | 1 | 1 989,90 | 1 989,90 | 1 989,90 | 96 | 2 300 324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 324,40 | 1 156,00 | 1 156,00 |
| 83 | г. Сыктывкар, Партизанская, д. 1 | 1956 | - | деревянный | 2 | 2 | 538,80 | 538,80 | 430,60 | 24 | 744 621,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 621,60 | 1 382,00 | 1 382,00 |
| 84 | г. Сыктывкар, Первомайская, д. 85 | 1974 | - | ж/б | 8 | 2 | 4 845,20 | 3 439,99 | 3 206,29 | 203 | 13 219 881,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 219 881,57 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 85 | г. Сыктывкар, Петрозаводская, д. 29 | 1993 | - | кирпич | 9 | 1 | 9 058,00 | 8 132,00 | 7 481,00 | 571 | 11 238 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 238 424,00 | 1 382,00 | 1 382,00 |
| 86 | г. Сыктывкар, Пушкина, д. 21 | 1967 | - | кирпич | 5 | 3 | 2 834,10 | 2 454,20 | 2 255,90 | 115 | 9 431 490,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 431 490,60 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 87 | г. Сыктывкар, Пушкина, д. 39 | 1977 | - | кирпич | 5 | 12 | 8 622,15 | 7 662,85 | 7 224,25 | 333 | 10 590 058,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 590 058,70 | 1 228,24 | 1 382,00 |
| 88 | г. Сыктывкар, Пушкина, д. 64 | 1977 | - | ж/б | 5 | 6 | 4 857,90 | 4 395,90 | 4 142,50 | 202 | 5 081 660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 660,40 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 89 | г. Сыктывкар, Пушкина, д. 66 | 1977 | - | ж/б | 5 | 6 | 4 871,95 | 4 409,95 | 4 217,05 | 189 | 6 094 550,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 550,90 | 1 250,95 | 1 382,00 |
| 90 | г. Сыктывкар, Пушкина, д. 78 | 1959 | - | деревянный | 2 | 1 | 347,50 | 347,50 | 347,50 | 24 | 1 249 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 610,00 | 3 596,00 | 3 596,00 |
| 91 | г. Сыктывкар, Северная, д. 110 | 1967 | - | деревянный | 2 | 3 | 534,90 | 534,90 | 481,90 | 33 | 2 055 620,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 620,70 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 92 | г. Сыктывкар, Северная, д. 116 | 1970 | - | деревянный | 2 | 3 | 538,20 | 538,20 | 495,40 | 26 | 2 068 302,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 302,60 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 93 | г. Сыктывкар, Северная, д. 53а | 1992 | - | блоки | 3 | 5 | 3 235,00 | 3 235,00 | 3 063,50 | 110 | 7 954 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 954 865,00 | 2 459,00 | 2 459,00 |
| 94 | г. Сыктывкар, Советская, д. 30 | 1951 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 990,00 | 1 464,50 | 1 221,10 | 35 | 5 266 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 266 342,00 | 2 646,40 | 3 596,00 |
| 95 | г. Сыктывкар, Советская, д. 35 | 1962 | - | кирпич | 5 | 2 | 1 978,50 | 1 813,10 | 1 638,30 | 70 | 9 025 611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 025 611,80 | 4 978,00 | 4 978,00 |
| 96 | г. Сыктывкар, Советская, д. 36 | 1967 | - | ж/б | 5 | 4 | 3 401,50 | 3 093,50 | 2 925,80 | 130 | 11 124 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 124 226,00 | 3 270,39 | 3 596,00 |
| 97 | г. Сыктывкар, Советская, д. 38 | 1967 | - | ж/б | 5 | 4 | 3 372,40 | 3 064,40 | 3 020,00 | 114 | 15 254 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 254 583,20 | 4 523,36 | 4 978,00 |
| 98 | г. Сыктывкар, Советская, д. 68 | 1965 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 354,40 | 1 250,60 | 1 096,80 | 40 | 4 497 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 497 157,60 | 3 320,41 | 3 596,00 |
| 99 | г. Сыктывкар, Старовского, д. 17 | 1977 | - | ж/б | 5 | 2 | 3 188,60 | 2 735,20 | 2 310,50 | 188 | 1 085 874,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 874,40 | 397,00 | 397,00 |
| 100 | г. Сыктывкар, Старовского, д. 55а | 1999 | - | кирпич | 5 | 6 | 10 230,00 | 9 400,20 | 9 400,20 | 245 | 16 722 955,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 722 955,80 | 1 634,70 | 1 779,00 |
| 101 | г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 8 | 1967 | - | ж/б | 5 | 4 | 3 056,50 | 2 744,10 | 2 589,80 | 131 | 9 867 783,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 867 783,60 | 3 228,46 | 3 596,00 |
| 102 | г. Сыктывкар, Тентюковская, д. 125 | 1995 | - | ж/б | 5 | 4 | 3 080,10 | 3 080,10 | 3 080,10 | 179 | 7 573 965,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 573 965,90 | 2 459,00 | 2 459,00 |
| 103 | г. Сыктывкар, Трактовая, д. 77 | 1967 | - | деревянный | 2 | 3 | 587,80 | 587,80 | 360,90 | 38 | 2 258 915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258 915,40 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 104 | г. Сыктывкар, Чернова, д. 14 | 1967 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 008,00 | 2 008,00 | 1 579,50 | 78 | 7 716 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 716 744,00 | 3 843,00 | 3 843,00 |
| 105 | г. Сыктывкар, Серова, д. 48/1 | 2003 | - | кирпич | 4 | 4 | 2 408,80 | 2 408,80 | 1 879,50 | 87 | 9 257 018,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 257 018,40 | 3 843,00 | 1 156,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Вуктыл" | | X | X | X | X | X | 5 380,20 | 3 884,60 | 3 826,90 | 161 | 4 731 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 731 442,80 | X | X |
| 106 | г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 1 | 1973 | - | панельный | 5 | 6 | 5 380,20 | 3 884,60 | 3 826,90 | 161 | 4 731 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 731 442,80 | 879,42 | 1 218,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Куломский" | | X | X | X | X | X | 310,00 | 247,00 | 212,30 | 15 | 949 221,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 749 221,00 | X | X |
| 107 | с. Помоздино, ул. Уляшева, д. 21 | 1950 | - | деревянный | 2 | 2 | 310,00 | 247,00 | 212,30 | 15 | 949 221,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 749 221,00 | 3 062,00 | 3 843,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Троицко-Печорский" | | X | X | X | X | X | 1 045,20 | 870,80 | 509,70 | 41,00 | 6 962 279,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 962 279,16 | X | X |
| 108 | пст. Митрофан-Дикост, ул. Школьная, д. 2 | 1986 | - | деревянный | 3 | 3 | 719,60 | 655,80 | 294,70 | 29 | 6 164 947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164 947,56 | 8 567,19 | 6 587,00 |
| 109 | пст. Мылва, ул. Юбилейная, д. 10 | 1969 | - | деревянный | 2 | 1 | 325,60 | 215,00 | 215,00 | 12 | 797 331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 331,60 | 2 448,81 | 3 978,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Усинск" | | X | X | X | X | X | 18 630,98 | 18 131,70 | 13 046,90 | 725 | 33 552 673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 552 673,50 | X | X |
| 110 | г. Усинск, ул. Строителей, д. 7 | 1976 | - | бетонные, ж/б | 5 | 8 | 8 602,90 | 8 369,70 | 3 405,50 | 261 | 23 058 523,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 058 523,50 | 2 680,32 | 2 755,00 |
| 111 | г. Усинск, ул. Мира, д. 13а | 1986 | - | бетонные, ж/б | 9 | 5 | 10 028,08 | 9 762,00 | 9 641,40 | 464 | 10 494 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 494 150,00 | 1 046,48 | 1 075,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сысольский": | | X | X | X | X | X | 1 541,30 | 1 343,80 | 996,40 | 83 | 5 164 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 164 223,40 | X | X |
| 112 | с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | 1973 | - | деревянный | 2 | 2 | 406,70 | 337,90 | 251,10 | 22 | 1 298 549,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 549,70 | 3 192,89 | 3 843,00 |
| 113 | с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37а | 1969 | - | деревянный | 2 | 3 | 533,00 | 494,30 | 328,10 | 31 | 1 899 594,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 594,90 | 3 563,97 | 3 843,00 |
| 114 | с. Визинга, ул. Мира, д. 7 | 1968 | - | деревянный | 2 | 3 | 601,60 | 511,60 | 417,20 | 30 | 1 966 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 078,80 | 3 268,08 | 3 843,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Ижемский" | | X | X | X | X | X | 1 666,60 | 1 666,60 | 819,30 | 82 | 15 429 092,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 429 092,20 | X | X |
| 115 | с. Ижма, ул. Семяшкина, д. 15 | 1985 | 2009 | кирпичный | 2 | 2 | 731,40 | 731,40 | 676,50 | 33 | 4 980 102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980 102,60 | 6 809,00 | 6 809,00 |
| 116 | с. Ижма, ул. Семяшкина, д. 31 | 1977 | - | деревянный | 2 | 3 | 581,60 | 581,60 | 104,30 | 33 | 6 498 216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 498 216,80 | 11 173,00 | 8 178,00 |
| 117 | с. Ижма, ул. Советская, д. 61 | 1961 | - | деревянный | 2 | 1 | 353,60 | 353,60 | 38,50 | 16 | 3 950 772,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 772,80 | 11 173,00 | 8 178,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Койгородский" | | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 750 435,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 435,10 | X | X |
| 118 | с. Койгородок, ул. Вадорская, д. 19 | 1978 | - | деревянный | 2 | 3 | 758,60 | 715,70 | 715,70 | 16 | 2 750 435,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 435,10 | 3 625,67 | 3 843,00 |

".

Приложение 2

к изменениям, вносимым

в Постановление

Правительства Республики Коми

от 24 августа 2015 г. N 379

"Приложение 2

к краткосрочному плану

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Республики Коми,

на 2015 - 2017 годы

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ НА 2015 - 2017 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в Республике Коми в 2015 - 2016 годах | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ: | | 644 684 480,89 | 40 750 685,10 | 45 | 81 734 520,50 | 72 714,67 | 344 643 746,79 | 1 309,20 | 547 158,20 | 30 795,63 | 86 239 358,40 | 1 374,04 | 90 769 011,90 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Воркута": | | 13 896 708,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13 896 708,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, ул. Энтузиастов, 11/2 | 2 169 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 169 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Ленина, д. 53 | 7 921 417,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 921 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, ул. Комсомольская, д. 12а | 3 805 791,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 805 791,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Инта": | | 41 067 845,81 | 0,00 | 6 | 10 330 000,00 | 7 772,70 | 28 174 357,81 | 0,00 | 0,00 | 949,00 | 2 563 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Мира, д. 59 | 4 680 000,00 | 0,00 | 3 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мира, д. 48 | 3 690 000,00 | 0,00 | 2 | 3 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Куратова, д. 19 | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Кирова, д. 17 | 7 073 684,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 635,00 | 7 073 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полярная, д. 24 | 7 620 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 930,00 | 7 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Чернова, д. 6 | 1 811 535,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,00 | 1 811 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Воркутинская, д. 3 | 6 599 150,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 293,00 | 6 599 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Дзержинского, д. 21 | 2 429 907,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 147,20 | 2 429 907,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Мира, д. 25 | 2 640 081,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 187,50 | 2 640 081,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Полярная, д. 11 | 2 563 488,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,00 | 2 563 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Ухта": | | 59 049 207,10 | 0,00 | 32 | 57 763 517,50 | 0,00 | 1 285 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 30 лет Октября, дом 24 | 1 633 902,00 | 0,00 | 1 | 1 633 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Гоголя, дом 2 | 3 267 804,00 | 0,00 | 2 | 3 267 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | проспект Космонавтов, дом 38 | 1 633 902,00 | 0,00 | 1 | 1 633 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | проспект Ленина, д. 32 | 6 535 609,00 | 0,00 | 4 | 6 535 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | проспект Ленина, д. 48 | 8 116 142,00 | 0,00 | 5 | 8 116 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | проспект Ленина, д. 73 | 3 218 232,00 | 0,00 | 2 | 3 218 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | наб. Нефтяников, д. 16 | 3 218 232,00 | 0,00 | 2 | 3 218 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Чибьюская, д. 38а | 1 285 689,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 285 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Куратова, д. 14 | 4 163 345,00 | 0,00 | 2 | 4 163 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ленина, д. 34 | 4 360 432,00 | 0,00 | 2 | 4 360 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Сенюкова, д. 49 | 4 403 621,40 | 0,00 | 2 | 4 403 621,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Куратова, д. 5 | 4 102 993,00 | 0,00 | 2 | 4 102 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Куратова, д. 8 | 3 980 497,30 | 0,00 | 2 | 3 980 497,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Машиностроителей, д. 3 | 5 337 945,80 | 0,00 | 3 | 5 337 945,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | наб. Нефтяников, д. 22 | 3 790 860,00 | 0,00 | 2 | 3 790 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Вуктыл": | | 19 831 874,60 | 1 283 066,00 | 4 | 7 941 003,00 | 2 371,10 | 10 607 805,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Лемтыбож, ул. Лесная, д. 80 | 1 283 066,00 | 1 283 066,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Вуктыл, проезд Пионерский, д. 5 | 3 939 382,50 | 0,00 | 2 | 3 939 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Вуктыл, проезд Пионерский, д. 9 | 4 001 620,50 | 0,00 | 2 | 4 001 620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 1 | 3 988 828,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 937,00 | 3 988 828,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 6 | 1 910 676,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 418,80 | 1 910 676,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 3 | 4 708 300,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 015,30 | 4 708 300,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Княжпогостский": | | 22 850 462,60 | 8 931 315,00 | 0 | 0,00 | 1 064,80 | 6 866 672,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30 | 7 052 475,20 |
| 1 | пст. Иоссер, ул. Береговая, д. 5 | 570 351,40 | 570 351,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пст. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 6 | 1 909 586,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 478,80 | 1 909 586,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 27 | 4 957 085,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 586,00 | 4 957 085,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 29 | 5 405 554,80 | 5 405 554,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 32 | 3 106 224,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 3 106 224,80 |
| 6 | с. Шошка, ул. Центральная, д. 5 | 730 110,60 | 730 110,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Шошка, ул. Центральная, д. 3 | 501 804,20 | 501 804,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | с. Серегово, Северный, д. 7 | 1 218 324,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 1 218 324,80 |
| 9 | с. Серегово, ул. Космортова, д. 2 | 2 727 925,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 2 727 925,60 |
| 10 | г. Емва, ул. Ленинградская, д. 25 | 1 723 494,00 | 1 723 494,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Корткеросский": | | 6 662 609,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 991,80 | 6 662 609,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ул. Московская, д. 9 | 6 662 609,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 991,80 | 6 662 609,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Печора": | | 44 637 244,30 | 6 105 941,30 | 0 | 0,00 | 3 254,00 | 31 390 913,70 | 52,00 | 196 141,20 | 1 060,00 | 2 280 038,00 | 216,00 | 4 664 210,10 |
| 1 | г. Печора, Железнодорожная, д. 41 | 5 377 719,00 | 1 700 626,50 | 0 | 0,00 | 440,00 | 2 009 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 1 667 470,50 |
| 2 | г. Печора, Московская, д. 26 | 6 660 180,00 | 2 174 977,80 | 0 | 0,00 | 440,00 | 1 783 130,40 | 26,00 | 96 838,20 | 500,00 | 1 125 693,00 | 72,00 | 1 479 540,60 |
| 3 | г. Печора, Строительная, д. 20 к. 3 | 25 769 645,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 934,00 | 25 769 645,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Печора, Н.Островского, д. 25 | 6 829 700,00 | 2 230 337,00 | 0 | 0,00 | 440,00 | 1 828 516,00 | 26,00 | 99 303,00 | 560,00 | 1 154 345,00 | 72,00 | 1 517 199,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сосногорск": | | 32 506 191,50 | 1 967 993,80 | 3 | 5 700 000,00 | 7 591,30 | 23 666 476,80 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 1 171 720,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сосногорск, 6 микрорайон, д. 8 "а" | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сосногорск, 6 микрорайон, д. 18/1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сосногорск, 6 микрорайон, д. 18/2 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 14а | 3 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 120,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Нижний Одес, ул. Комсомольская, д. 8 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 030,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пст. Верхнеижемский, ул. 40 лет Победы, д. 109 | 3 610 000,00 | 760 000,00 | 0 | 0,00 | 1 326,60 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Нижний Одес, ул. Молодежная, д. 16 | 1 021 905,00 | 1 021 905,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 21 | 3 264 633,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 787,80 | 3 264 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 38 | 2 274 199,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 779,00 | 2 274 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сосногорск, 6 микрорайон, д. 8 | 4 744 840,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 934,20 | 4 744 840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сосногорск, ул. Пионерская, д. 6 | 1 357 809,70 | 186 088,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 1 171 720,90 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 23 | 1 325 656,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 1 325 656,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 25 | 1 325 376,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 309,70 | 1 325 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 17 | 3 091 771,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 924,00 | 3 091 771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Прилузский": | | 4 200 245,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 530,00 | 4 200 245,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Объячево, Октябрьская, д. 11а | 2 357 364,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 850,00 | 2 357 364,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Объячево, Октябрьская, д. 21а | 1 842 881,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 1 842 881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сыктывдинский": | | 29 455 017,60 | 795 000,00 | 0 | 0,00 | 5 082,00 | 27 602 017,60 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Выльгорт, ул. Гагарина, д. 10 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Гагарина, д. 50 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 124 | 2 096 001,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 433,00 | 2 096 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Мира, д. 15 | 1 029 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 564,00 | 1 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 28 | 2 226 363,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 815,00 | 2 226 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Выльгорт, ул. Трудовая, д. 18 | 2 869 636,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 975,00 | 2 869 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 122 | 4 358 730,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 4 358 730,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 80 | 11 437 920,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 080,00 | 11 437 920,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Пажга, 1 мкр., д. 13 | 3 584 366,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 855,00 | 3 584 366,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Троицко-Печорский": | | 3 085 790,40 | 1 307 275,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,20 | 65 696,40 | 476,46 | 712 126,80 | 46,56 | 1 000 692,00 |
| 1 | пгт Троицко-Печорск Ленина, д. 24 | 3 085 790,40 | 1 307 275,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,20 | 65 696,40 | 476,46 | 712 126,80 | 46,56 | 1 000 692,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Удорский" | | 7 732 929,40 | 803 928,00 | 0 | 0,00 | 821,62 | 3 672 489,60 | 0,00 | 0,00 | 908,04 | 2 371 700,80 | 7,28 | 884 811,00 |
| 1 | с. Кослан, ул. Советская, д. 7 | 3 293 408,70 | 803 928,00 | 0 | 0,00 | 247,00 | 975 007,80 | 0,00 | 0,00 | 274,34 | 629 661,90 | 7,28 | 884 811,00 |
| 2 | с. Кослан, ул. Строителей, д. 8 | 2 183 424,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 287,31 | 1 326 663,00 | 0,00 | 0,00 | 316,85 | 856 761,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Кослан, ул. Строителей, д. 10 | 2 256 096,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 287,31 | 1 370 818,80 | 0,00 | 0,00 | 316,85 | 885 277,40 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Куломский" | | 5 885 520,60 | 510 700,80 | 0 | 0,00 | 1 148,00 | 5 374 819,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Деревянск, ул. Юбилейная, д. 1 | 129 144,10 | 129 144,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Деревянск, ул. Юбилейная, д. 2 | 126 007,80 | 126 007,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Деревянск, ул. Юбилейная, д. 3 | 127 992,80 | 127 992,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Деревянск, ул. Юбилейная, д. 4 | 127 556,10 | 127 556,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Усть-Нем, Совхозная, д. 7 | 1 307 004,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 333,00 | 1 307 004,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 11 | 1 982 219,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1 982 219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 11 "а" | 2 085 596,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 415,00 | 2 085 596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Вымский" | | 30 435 971,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 148,20 | 30 435 971,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Айкино Надежда мкр. 11 | 2 127 271,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 667,00 | 2 127 271,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Микунь, ул. Советская, д. 14 | 1 872 693,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 441,00 | 1 872 693,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Микунь, ул. Первомайская, д. 14 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 858,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 21 | 1 515 511,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615,00 | 1 515 511,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 22 | 1 972 611,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 464,20 | 1 972 611,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Студенец, Чернам, д. 8 | 2 302 725,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 2 302 725,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Жешарт, ул. Лесная, д. 10 | 1 994 132,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160,00 | 1 994 132,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Жешарт, ул. Лесная, д. 12 | 2 018 727,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 809,00 | 2 018 727,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Жешарт, ул. Лесная, д. 14 | 2 016 422,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 451,00 | 2 016 422,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | с. Айкино ул. Пионерская д. 5 | 727 875,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 343,00 | 727 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Айкино ул. Садовая д. 44 | 729 900,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 729 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Жешарт ул. Гагарина д. 10 | 2 992 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 2 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Жешарт ул. Мира д. 15 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 26 | 3 675 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 3 675 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Черный Яр д. 8 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 410,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Цилемский" | | 3 906 722,20 | 734 967,00 | 0 | 0,00 | 598,00 | 3 171 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 26 | 3 171 755,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 598,00 | 3 171 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 14 | 734 967,00 | 734 967,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Сыктывкар" | | 247 914 144,68 | 18 000 816,40 | 0 | 0,00 | 27 559,85 | 131 571 687,78 | 804,00 | 285 320,60 | 15 146,90 | 32 231 180,30 | 631,66 | 65 825 139,60 |
| 1 | г. Сыктывкар, 8 Марта, д. 56а | 2 615 730,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 2 615 730,40 |
| 2 | г. Сыктывкар, 8 Марта, д. 22 | 3 375 306,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 813,10 | 3 375 306,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сыктывкар, 8 Марта, д. 24 | 3 373 385,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 895,10 | 3 373 385,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сыктывкар, Банбана, д. 1 | 6 097 303,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 770,00 | 6 097 303,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сыктывкар, Банбана, д. 5 | 7 762 475,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 797,90 | 7 762 475,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сыктывкар, Банбана, д. 19а | 2 067 534,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44,45 | 2 067 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сыктывкар, Банбана, д. 2 | 11 988 924,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 598,80 | 7 310 923,20 | 0,00 | 0,00 | 1 511,00 | 4 678 001,60 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сыктывкар, Банбана, д. 6 | 4 986 114,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616,00 | 4 986 114,30 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Сыктывкар, Верхний Чов, д. 61 | 2 418 232,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 113,00 | 2 418 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сыктывкар, Верхний Чов, д. 72 | 4 026 978,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 785,00 | 2 455 677,00 | 0,00 | 0,00 | 118,10 | 1 571 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сыктывкар, Дорожная, д. 36 | 2 081 753,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 452,80 | 2 081 753,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сыктывкар, З.Космодемьянской, д. 20 | 1 926 377,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 1 926 377,20 |
| 13 | г. Сыктывкар, З.Космодемьянской, д. 22 | 4 072 852,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 394,30 | 2 104 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 1 968 810,00 |
| 14 | г. Сыктывкар, З.Космодемьянской, д. 24 | 1 892 934,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,77 | 1 892 934,40 |
| 15 | г. Сыктывкар, Интернациональная, д. 113 | 14 714 462,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 250,00 | 14 714 462,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Сыктывкар, Карла Маркса 184 | 570 911,00 | 570 911,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Сыктывкар, Карла Маркса, д. 212 | 12 101 991,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 537,70 | 12 101 991,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Сыктывкар, Катаева, д. 51 | 868 816,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 577,30 | 868 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Сыктывкар, Кирова, д. 24 | 2 381 500,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 790,00 | 2 381 500,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Сыктывкар, Клубный переулок, д. 1 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 453,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Сыктывкар, Комарова, д. 15 | 1 772 868,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 533,00 | 1 772 868,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Сыктывкар, Коммунистическая, д. 65 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 530,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Сыктывкар, Космонавтов, д. 3 | 2 224 802,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 253,00 | 2 224 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Сыктывкар, Ленина, д. 80 | 7 851 146,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 7 851 146,80 |
| 25 | г. Сыктывкар, Ленина, д. 43 | 7 510 763,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 | 285 320,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 7 225 442,80 |
| 26 | г. Сыктывкар, Магистральная, д. 3 | 1 486 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 688,20 | 1 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Сыктывкар, Малышева, д. 17 | 2 054 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 315,00 | 2 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Сыктывкар, Межевая, д. 1 | 5 498 164,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 656,90 | 2 840 361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 2 657 803,60 |
| 29 | г. Сыктывкар, Межевая, д. 2 | 5 567 347,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 638,00 | 2 876 101,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 2 691 246,40 |
| 30 | г. Сыктывкар, Межевая, д. 2/1 | 5 333 763,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 639,40 | 2 755 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 2 578 332,00 |
| 31 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 49 | 10 115 928,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 850,00 | 10 115 928,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Сыктывкар, Оплеснина, 17 | 8 652 729,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192,00 | 8 652 729,20 |  |  |
| 33 | г. Сыктывкар, Оплеснина, д. 58 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 350,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Сыктывкар, Орджоникидзе, д. 28 | 9 626 358,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 092,90 | 9 626 358,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Сыктывкар, Парковая, д. 11 | 2 395 367,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 135,00 | 2 395 367,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Сыктывкар, Петрозаводская, д. 21 | 260 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017,90 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Сыктывкар, Радиоцентр, д. 3 | 1 774 985,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 1 774 985,60 |
| 38 | г. Сыктывкар, Рейдовая, д. 13 | 1 799 078,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 1 799 078,80 |
| 39 | г. Сыктывкар, Республиканская, д. 8 | 1 536 431,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 340,10 | 1 536 431,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Сыктывкар, Свободы, 62а | 1 046 795,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 1 046 795,60 |
| 41 | г. Сыктывкар, Свободы, д. 19 | 4 861 737,80 | 4 861 737,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Сыктывкар, Северная, д. 53а | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Сыктывкар, Серова, д. 48 (1 очередь) | 6 689 463,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073,00 | 6 689 463,60 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Сыктывкар, Серова, д. 48 (2 очередь) | 2 753 342,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,00 | 2 753 342,30 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Сыктывкар, Славы, д. 6 | 1 583 241,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 575,00 | 1 583 241,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Сыктывкар, Слободская, д. 1 Эжва | 4 485 972,00 | 4 485 972,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Сыктывкар, Советская, д. 26 | 12 436 667,10 | 5 935 413,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354,90 | 2 640 228,30 | 242,50 | 3 861 025,20 |
| 48 | г. Сыктывкар, Сорвачева, д. 48а | 1 951 189,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 1 951 189,60 |
| 49 | г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 10 | 14 110 704,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 14 110 704,00 |
| 50 | г. Сыктывкар, Тентюковская, д. 168 | 39 995,00 | 39 995,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Сыктывкар, Трактовая, д. 73 | 2 229 324,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 373,00 | 2 229 324,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Сыктывкар, Трактовая, д. 75 | 2 277 746,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 374,00 | 2 277 746,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Сыктывкар, Чайкиной, д. 43 | 3 626 473,00 | 1 006 787,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 2 619 686,00 |
| 54 | г. Сыктывкар, Чернова, д. 16 | 7 253 851,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,20 | 7 253 851,20 |
| 55 | г. Сыктывкар, Чернова, д. 4 | 8 794 321,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 943,90 | 8 794 321,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Усинск": | | 47 496 812,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 277,12 | 8 753 522,90 | 0,00 | 0,00 | 9 493,23 | 38 743 289,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ул. Воркутинская, д. 11 | 26 369 268,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 277,12 | 8 753 522,90 | 0,00 | 0,00 | 2 881,98 | 17 615 745,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. Строителей, д. 3 | 10 299 292,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304,66 | 10 299 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Строителей, д. 5 | 10 828 252,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306,59 | 10 828 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сысольский": | | 16 078 252,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 910,00 | 4 188 870,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 3 137 438,10 | 98,40 | 8 751 944,80 |
| 1 | с. Визинга, ул. Садовая, д. 22 | 7 565 041,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 598,00 | 2 937 204,90 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 1 879 413,70 | 24,00 | 2 748 422,80 |
| 2 | с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 2 422 882,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 312,00 | 1 251 665,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 1 171 217,20 |
| 3 | с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | 1 215 088,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 1 215 088,40 |
| 4 | с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37а | 1 777 502,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 1 777 502,80 |
| 5 | с. Визинга, ул. Мира, д. 7 | 3 097 738,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 1 258 024,40 | 22,80 | 1 839 713,60 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Ижемский": | | 7 990 929,60 | 309 681,60 | 0 | 0,00 | 594,18 | 3 121 132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 376,00 | 321,84 | 2 589 739,20 |
| 1 | д. Усть-Ижма, ул. Центральная, д. 96 | 3 937 365,20 | 152 589,20 | 0 | 0,00 | 292,77 | 1 537 873,60 | 0,00 | 0,00 | 214,96 | 970 862,00 | 158,58 | 1 276 040,40 |
| 2 | с. Ижма, ул. Советская, д. 41 | 4 053 564,40 | 157 092,40 | 0 | 0,00 | 301,41 | 1 583 259,20 | 0,00 | 0,00 | 221,31 | 999 514,00 | 163,26 | 1 313 698,80 |
| Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в Республике Коми в 2017 году | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ: | | 650 996 112,75 | 125 844 875,12 | 66 | 132 779 658,70 | 43 244,63 | 235 338 207,73 | 3 118,20 | 1 276 121,50 | 17 453,64 | 77 583 788,50 | 1 501,62 | 78 173 461,20 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Воркута" | | 9 136 617,60 | 0,00 | 2 | 9 136 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, ул. Тиманская, д. 6 | 4 736 617,60 | 0,00 | 2 | 4 736 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Чернова, д. 10а | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, ул. Чернова, д. 10б | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Инта" | | 43 964 377,50 | 0,00 | 2,00 | 4 000 000,00 | 7 999,32 | 39 964 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Инта, ул. Воркутинская, 5 | 4 291 070,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 880,00 | 4 291 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Инта, ул. Горького, 10 | 6 339 992,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 509,70 | 6 339 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Инта, ул. Куратова, 24 | 10 771 777,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 024,32 | 10 771 777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Инта, ул. Куратова, 52 | 6 561 537,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 061,00 | 6 561 537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Инта, ул. Куратова, 60 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Инта, ул. Мира, 23 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 645,50 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Косьювом, 3 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 878,80 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Ухта" | | 97 040 401,90 | 2 522 588,40 | 36,00 | 70 064 617,10 | 4 482,00 | 24 453 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Ухта, ул. Социалистическая, 1 | 6 186 551,50 | 0,00 | 3 | 6 186 551,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Ухта, ул. Социалистическая, 3 | 5 807 276,90 | 0,00 | 3 | 5 807 276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Ухта, ул. Социалистическая, 5 | 3 877 993,20 | 0,00 | 2 | 3 877 993,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ухта, набережная Нефтяников, 21 | 3 782 278,70 | 0,00 | 2 | 3 782 278,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Ухта, набережная Нефтяников, 23 | 3 824 996,60 | 0,00 | 2 | 3 824 996,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Ухта, ул. Машиностроителей, 7 | 5 911 855,60 | 0,00 | 3 | 5 911 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Ухта, пр. Ленина, 71 | 4 064 895,80 | 0,00 | 2 | 4 064 895,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Ухта, пр. Ленина, 53 | 11 071 008,60 | 0,00 | 6 | 11 071 008,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Ухта, ул. Интернациональная, 74/42 | 10 112 543,40 | 0,00 | 5 | 10 112 543,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Ухта, ул. Сенюкова, 18 | 7 725 621,80 | 0,00 | 4 | 7 725 621,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Ухта, ул. Сенюкова, 25/52 | 4 312 716,20 | 0,00 | 2 | 4 312 716,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Ухта, ул. Космонавтов, 17/1 | 1 695 985,50 | 0,00 | 1 | 1 695 985,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Ухта, ул. Космонавтов, 17/3 | 1 690 893,30 | 0,00 | 1 | 1 690 893,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Ухта, ул. Дежнева, 29 | 2 341 483,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 980,00 | 2 341 483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Ухта, ул. Печорская, 10а | 4 650 420,60 | 2 522 588,40 | 0 | 0,00 | 480,00 | 2 127 832,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Ухта, ул. Первомайская, 6б | 3 397 212,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 749,00 | 3 397 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Ухта, ул. Первомайская, 7 | 6 311 893,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 585,00 | 6 311 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Ухта, ул. Первомайская, 8 | 1 612 681,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1 612 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Ухта, ул. Первомайская, 10 | 1 630 184,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1 630 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Ухта, ул. Первомайская, 12 | 1 613 079,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1 613 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Ухта, ул. Косолапкина, 8 | 5 418 832,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 608,00 | 5 418 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Княжпогостский" | | 7 841 287,80 | 749 596,80 | 0,00 | 0,00 | 968,80 | 5 237 624,70 | 1 012,00 | 555 741,30 | 1 060,20 | 1 298 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пст. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 8 | 1 903 437,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 473,50 | 1 903 437,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 17 | 1 649 345,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 351 020,70 | 1 060,20 | 1 298 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 33 | 3 334 186,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 495,30 | 3 334 186,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Емва, ул. Авиационная, д. 4 | 749 596,80 | 749 596,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 32 | 204 720,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 204 720,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Корткеросский" | | 7 130 393,90 | 4 206 255,20 | 0 | 0,00 | 690,00 | 2 924 138,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Корткерос, ул. Московская, д. 19 | 7 130 393,90 | 4 206 255,20 | 0 | 0,00 | 690,00 | 2 924 138,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Печора" | | 5 248 740,60 | 871 411,20 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1 843 353,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2 533 975,80 |
| 1 | г. Печора, Н.Островского, 29 | 2 714 764,80 | 871 411,20 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1 843 353,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Печора, п. Каджером, ул. Строительная, 6 | 2 533 975,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2 533 975,80 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сосногорск" | | 59 787 752,20 | 6 257 944,40 | 7 | 13 246 321,00 | 5 218,40 | 39 007 721,40 | 0,00 | 0,00 | 300,24 | 1 275 765,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д. 2 "а" | 8 849 458,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 978,90 | 8 849 458,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д. 2 "б" | 15 267 166,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 327,50 | 15 267 166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сосногорск, ул. Лесная. д. 3а | 3 435 066,10 | 0,00 | 2 | 3 435 066,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сосногорск, ул. 40 лет Коми, д. 7 | 6 102 252,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 988,00 | 6 102 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сосногорск, 6 микрорайон, д. 25 | 9 811 254,90 | 0,00 | 5 | 9 811 254,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 9 | 8 788 844,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 924,00 | 8 788 844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Нижний Одес, ул. Молодежная, д. 1 | 1 275 765,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 | 1 275 765,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Войвож, ул. Октябрьская, д. 9 | 6 257 944,40 | 6 257 944,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сыктывдинский" | | 17 189 400,30 | 2 233 450,20 | 0 | 0,00 | 987,50 | 3 335 724,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274,67 | 10 778 042,90 | 20,00 | 842 183,20 |
| 1 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 3 | 2 233 450,20 | 2 233 450,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Пажга, 1 микрорайон, д. 10 | 3 335 724,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 987,50 | 3 335 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Зеленец ул. 2 квартал, д. 15 | 10 778 042,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274,67 | 10 778 042,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Палевицы, Центральная усадьба, д. 1 | 842 183,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 842 183,20 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Прилузский" | | 4 471 617,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 | 1 815 971,50 | 10,00 | 2 655 646,00 |
| 1 | с. Ношуль, ул. Советская, д. 1г | 4 471 617,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 | 1 815 971,50 | 10,00 | 2 655 646,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Удорский" | | 7 873 257,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 845,35 | 7 873 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Кослан ул. Трофимовой, 43 | 2 866 149,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,23 | 2 866 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Кослан ул. Гагарина, 1 | 2 032 360,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 555,12 | 2 032 360,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Кослан ул. Гагарина, 11 | 2 974 748,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 2 974 748,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Вымский" | | 16 826 959,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 381,00 | 16 826 959,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 44 | 1 787 379,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 423,00 | 1 787 379,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 3 | 11 525 157,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 194,00 | 11 525 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Жешарт, ул. Пушкина, д. 13 | 3 514 423,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 764,00 | 3 514 423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Цилемский" | | 8 917 834,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 8 917 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 38 | 8 917 834,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 8 917 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Сыктывкар" | | 298 778 539,99 | 108 014 424,72 | 18 | 25 837 953,00 | 10 591,90 | 67 385 395,47 | 2 106,20 | 720 380,20 | 7 856,39 | 33 080 927,00 | 688,89 | 63 739 459,60 |
| 1 | г. Сыктывкар, ул. 8 Марта, д. 20 | 3 381 071,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 830,00 | 3 381 071,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сыктывкар, Верхний Чов, д. 56 | 2 659 861,80 | 2 529 889,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 129 972,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сыктывкар, Верхний Чов, д. 61 | 10 870 993,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925,72 | 10 870 993,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сыктывкар, Верхний Чов, д. 72 | 2 388 582,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,20 | 90 738,00 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 2 297 844,00 |
| 5 | г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 106 | 1 677 563,20 | 1 677 563,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 168 | 8 553 198,00 | 8 553 198,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 13 | 12 213 694,50 | 0,00 | 7 | 12 213 694,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 82 | 9 205 400,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,57 | 9 205 400,40 |
| 9 | г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 3 | 6 681 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,67 | 6 681 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сыктывкар, ул. Межевая, д. 2 | 3 102 866,40 | 3 102 866,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сыктывкар, ул. Межевая, д. 3 | 6 602 518,50 | 1 034 427,00 | 0 | 0,00 | 651,80 | 2 876 485,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,81 | 2 691 606,00 |
| 12 | г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 43 | 10 916 997,60 | 10 916 997,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 53 | 3 684 135,60 | 3 684 135,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Сыктывкар, ул. Озерная, д. 15 | 915 402,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 216,00 | 915 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Сыктывкар, ул. Озерная, д. 19 | 1 898 826,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 442,50 | 1 898 826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Сыктывкар, ул. Озерная, д. 24 | 3 076 321,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 712,40 | 3 076 321,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Сыктывкар, ул. Озерная, д. 27 | 1 847 330,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 454,00 | 1 847 330,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 198 | 6 004 779,00 | 0,00 | 3 | 6 004 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 61 | 9 067 144,68 | 9 067 144,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69 | 14 231 012,64 | 14 231 012,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, 17 | 499 669,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 499 669,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 28 | 7 619 479,50 | 0,00 | 8 | 7 619 479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Сыктывкар, ул. Парковая, д. 38 | 2 300 324,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 342,00 | 2 300 324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Сыктывкар, ул. Партизанская, д. 1 | 744 621,60 | 744 621,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 85 | 13 219 881,57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 795,00 | 13 219 881,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 29 | 11 238 424,00 | 11 238 424,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 21 | 9 431 490,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 946,40 | 9 431 490,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 39 | 10 590 058,70 | 10 590 058,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 64 | 5 081 660,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 251,50 | 5 081 660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 66 | 6 094 550,90 | 6 094 550,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 78 | 1 249 610,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 1 249 610,00 |
| 32 | г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 110 | 2 055 620,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 452,80 | 2 055 620,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 116 | 2 068 302,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 451,20 | 2 068 302,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 53а | 7 954 865,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 7 954 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 30 | 5 266 342,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 5 266 342,00 |
| 36 | г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 35 | 9 025 611,80 | 2 505 704,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,40 | 6 519 907,60 |
| 37 | г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 36 | 11 124 226,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,10 | 11 124 226,00 |
| 38 | г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 38 | 15 254 583,20 | 4 235 000,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 11 019 582,40 |
| 39 | г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 68 | 4 497 157,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,60 | 4 497 157,60 |
| 40 | г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 17 | 1 085 874,40 | 1 085 874,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 55а | 16 722 955,80 | 16 722 955,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 8 | 9 867 783,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,01 | 9 867 783,60 |
| 43 | г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 125 | 7 573 965,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,00 | 7 573 965,90 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Сыктывкар, ул. Трактовая, д. 77 | 2 258 915,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 379,00 | 2 258 915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Сыктывкар, ул. Чернова, д. 14 | 7 716 744,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 961,70 | 7 716 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 48/1 | 9 257 018,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 705,60 | 9 257 018,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Вуктыл" | | 4 731 442,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 884,60 | 4 731 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 1 | 4 731 442,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 884,60 | 4 731 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Куломский" | | 949 221,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 949 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Помоздино, ул. Уляшева, д. 21 | 949 221,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 949 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Троицко-Печорский" | | 6 962 279,16 | 267 566,40 | 0,00 | 0,00 | 940,42 | 2 642 524,56 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1 684 750,20 | 22,68 | 2 367 438,00 |
| 1 | пст. Митрофан-Дикост, ул. Школьная, д. 2 | 6 164 947,56 | 267 566,40 | 0 | 0,00 | 657,12 | 1 845 192,96 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1 684 750,20 | 22,68 | 2 367 438,00 |
| 2 | пст. Мылва, ул. Юбилейная, д. 10 | 797 331,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 283,30 | 797 331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городского округа "Усинск" | | 33 552 673,50 | 0,00 | 1 | 10 494 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608,90 | 23 058 523,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Усинск, ул. Строителей, д. 7 | 23 058 523,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608,90 | 23 058 523,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Усинск, ул. Мира, д. 13а | 10 494 150,00 | 0,00 | 1 | 10 494 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сысольский" | | 5 164 223,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 066,00 | 5 164 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | 1 298 549,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 273,00 | 1 298 549,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37а | 1 899 594,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 372,00 | 1 899 594,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Визинга, ул. Мира, д. 7 | 1 966 078,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 421,00 | 1 966 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Ижемский" | | 15 429 092,20 | 721 637,80 | 0 | 0,00 | 439,34 | 4 081 212,80 | 0,00 | 0,00 | 1 088,84 | 4 591 483,00 | 750,05 | 6 034 758,60 |
| 1 | с. Ижма, ул. Семяшкина, д. 15 | 4 980 102,60 | 316 696,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,38 | 2 015 007,00 | 329,13 | 2 648 399,40 |
| 2 | с. Ижма, ул. Семяшкина, д. 31 | 6 498 216,80 | 251 832,80 | 0 | 0,00 | 145,57 | 2 538 102,40 | 0,00 | 0,00 | 386,76 | 1 602 308,00 | 261,72 | 2 105 973,60 |
| 3 | с. Ижма, ул. Советская, д. 61 | 3 950 772,80 | 153 108,80 | 0 | 0,00 | 293,77 | 1 543 110,40 | 0,00 | 0,00 | 215,70 | 974 168,00 | 159,20 | 1 280 385,60 |
| Итого по муниципальному образованию муниципального района "Койгородский" | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Койгородок, ул. Вадорская, д. 19 | 2 750 435,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 662,00 | 2 750 435,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

".

Приложение 3

к изменениям, вносимым

в Постановление

Правительства Республики Коми

от 24 августа 2015 г. N 379

"Приложение 3

к краткосрочному плану

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Республики Коми,

на 2015 - 2017 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

НА 2015 - 2017 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего |
| кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Планируемые показатели выполнения работ краткосрочного плана капитального ремонта в 2015 - 2016 годах | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по программе | 462 676,29 | 16 757 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 684 480,89 | 644 684 480,89 |
| 1 | Городской округ "Воркута" | 8 443,80 | 223 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 896 708,50 | 13 896 708,50 |
| 2 | Городской округ "Инта" | 51 097,50 | 1 525 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 067 845,81 | 41 067 845,81 |
| 3 | Городской округ "Ухта" | 88 195,94 | 3 097 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59 049 207,10 | 59 049 207,10 |
| 4 | Муниципальный район "Княжпогостский" | 10 042,50 | 420 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 850 462,60 | 22 850 462,60 |
| 5 | Муниципальный район "Корткеросский" | 1 840,70 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 662 609,10 | 6 662 609,10 |
| 6 | Муниципальный район "Печора" | 20 111,80 | 681 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 637 244,30 | 44 637 244,30 |
| 7 | Муниципальный район "Сосногорск" | 37 329,69 | 1 248 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 506 191,50 | 32 506 191,50 |
| 8 | Муниципальный район "Сыктывдинский" | 22 390,60 | 1 112 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 455 017,60 | 29 455 017,60 |
| 9 | Муниципальный район "Прилузский" | 1 765,90 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 200 245,92 | 4 200 245,92 |
| 10 | Муниципальный район "Удорский" | 1 001,60 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 732 929,40 | 7 732 929,40 |
| 11 | Муниципальный район "Усть-Вымский" | 18 767,46 | 709 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 435 971,68 | 30 435 971,68 |
| 12 | Муниципальный район "Усть-Цилемский" | 1 314,80 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 906 722,20 | 3 906 722,20 |
| 13 | Городской округ "Сыктывкар" | 144 556,50 | 5 760 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 247 914 144,68 | 247 914 144,68 |
| 14 | Муниципальный район "Вуктыл" | 25 243,70 | 704 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 831 874,60 | 19 831 874,60 |
| 15 | Муниципальный район "Усть-Куломский" | 3 059,10 | 153 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 885 520,60 | 5 885 520,60 |
| 16 | Муниципальный район "Троицко-Печорский" | 453,20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 085 790,40 | 3 085 790,40 |
| 17 | Городской округ "Усинск" | 23 588,40 | 668 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 496 812,40 | 47 496 812,40 |
| 18 | Муниципальный район "Сысольский" | 2 757,90 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 078 252,90 | 16 078 252,90 |
| 19 | Муниципальный район "Ижемский" | 715,20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 990 929,60 | 7 990 929,60 |
| Планируемые показатели выполнения работ краткосрочного плана капитального ремонта в 2017 году | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по программе | 396 670,20 | 14 208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 746 547,85 | 653 746 547,85 |
| 1 | Городской округ "Воркута" | 16 243,80 | 284 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 136 617,60 | 9 136 617,60 |
| 2 | Городской округ "Инта" | 35 787,40 | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 964 377,50 | 43 964 377,50 |
| 3 | Городской округ "Ухта" | 98 316,70 | 3 415 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97 040 401,90 | 97 040 401,90 |
| 4 | Муниципальный район "Княжпогостский" | 4 637,60 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 841 287,80 | 7 841 287,80 |
| 5 | Муниципальный район "Корткеросский" | 828,40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 130 393,90 | 7 130 393,90 |
| 6 | Муниципальный район "Печора" | 1 261,90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 248 740,60 | 5 248 740,60 |
| 7 | Муниципальный район "Сосногорск" | 42 246,12 | 1 441 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 787 752,20 | 59 787 752,20 |
| 8 | Муниципальный район "Сыктывдинский" | 6 294,50 | 316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 189 400,30 | 17 189 400,30 |
| 9 | Муниципальный район "Прилузский" | 872,30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 471 617,50 | 4 471 617,50 |
| 10 | Муниципальный район "Удорский" | 2 210,70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 873 257,60 | 7 873 257,60 |
| 11 | Муниципальный район "Усть-Вымский" | 4 784,40 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 826 959,80 | 16 826 959,80 |
| 12 | Муниципальный район "Усть-Цилемский" | 2 344,90 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 917 834,00 | 8 917 834,00 |
| 13 | Городской округ "Сыктывкар" | 151 508,60 | 6 007 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 298 778 539,99 | 298 778 539,99 |
| 14 | Городской округ "Вуктыл" | 5 380,20 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 731 442,80 | 4 731 442,80 |
| 15 | Муниципальный район "Усть-Куломский" | 310,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 949 221,00 | 949 221,00 |
| 16 | Муниципальный район "Троицко-Печорский" | 1 045,20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 962 279,16 | 6 962 279,16 |
| 17 | Городской округ "Усинск" | 18 630,98 | 725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 552 673,50 | 33 552 673,50 |
| 18 | Муниципальный район "Сысольский" | 1 541,30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 164 223,40 | 5 164 223,40 |
| 19 | Муниципальный район "Ижемский" | 1 666,60 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 429 092,20 | 15 429 092,20 |
| 20 | Муниципальный район "Койгородский" | 758,60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 750 435,10 | 2 750 435,10 |

".

Постановление Правительства РК от 26.07.2017 N 406 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 августа 2015 г. N 379 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2015 - 2017 годы" (вместе с "Перечнем многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2015 - 2017 годы", "Реестром многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в Республике Коми на 2015 - 2017 годы")