Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта» на 2018-2020 годы, в мероприятия, запланированные на 2018 год, Краткосрочным планом предусмотрен капитальный ремонт в 12 многоквартирных домах (далее – МКД).

По состоянию на 01.09.2018г. капитальный ремонт проведен в 12 МКД:

Капитальный ремонт крыши – в 1 МКД (ул.Ленина, д.2, пгт.Водный, г.Ухта);

 Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования – в 11 МКД (набережная Нефтяников, д.5; ул.Куратова, д.2,13; пр.Ленина, д. 40, 46, 65, 69; пр.Космонавтов, д.50; ул.Машиностроителей, 5, 5а; ул.Сенюкова, д.16).