**Капитальный ремонт на 2019 год.**

Краткосрочный план капремонта на 2019 год сформирован с учетом информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (от 26.09.2018г. № 09-11-13/8449) об увеличении прогнозных лимитов средств по МОГО «Ухта» на 2019 год (в размере 209 746 563,67 рублей).

В рамках мероприятий краткосрочного плана на **2019 год** предусмотрен капитальный ремонт в **37 МКД** (из них 25 МКД включены в план на основании решений Комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах):

Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в 10 МКД:

- ул. Сенюкова, д.20, г.Ухта,

- набережная Нефтяников, д. 6, 6а, 7, г. Ухта,

- ул.Куратова, д. 20, 9, 16, г.Ухта,

- ул.Социалистическая, д.9, г.Ухта,

- ул. Крымская, д. 3, г.Ухта,

- пр.Ленина, д.36, г.Ухта,

Капитальный ремонт крыши в 21 МКД:

- ул.Молодежная, д.12, г.Ухта,

- ст.Ветлосян, д.25, г.Ухта,

- ул.Кремса, д. 3, 5, г.Ухта,

- ул. 40 лет ГВФ, д. 2, 21, г.Ухта,

- ул.Бушуева, д.19, г.Ухта,

- ул.Озерная, д.20, г.Ухта,

- ул.Севастопольская, д.2, г.Ухта,

- ул.Сенюкова, д.35, г.Ухта,

- ул.Павлова, д.9, пгт.Шудаяг,

- ул.Советская, д.9, г.Ухта,

- проезд Дружбы д.13, г.Ухта,

- ул.Володарского, д.4, г.Ухта,

- ул. 30 лет Октября, д. 23/14, г.Ухта,

- ул.Чернова, д. 6, 19, г.Ухта,

- ул.Портовая, д. 2/15, г.Ухта,

- ул.Интернациональная, д. 66, г.Ухта,

- пр.Ленина, д. 24б, г.Ухта,

- ул.Семяшкина, д. 10а, г.Ухта.

Капитальный ремонт подвальных помещений в 1 МКД:

- ул.Печорская д.6/1, г.Ухта,

Капитальный ремонт фасада в 2 МКД:

-ул.Вокзальная, д.25, 27, г.Ухта,

Капитальный ремонт крыши + системы электроснабжения в 1 МКД:

 - пгт.Водный, ул.Гагарина, д.4,

Капитальный ремонт крыши + фундамента в 1 МКД:

- пст.Седъю, ул.Целинная, д.2,

Капитальный ремонт фасада + крыши в 1 МКД:

- пгт.Боровой, ул.Станционная, д.4.

По состоянию на 01.02.2019 года проведена замена лифтового оборудования в 6 МКД (Сенюкова, д. 20, Куратова, д. 9, 20, Социалистическая, д. 9, набережная Нефтяников д. 6, 6а).

Региональным оператором определен победитель электронного аукциона на проведение капитального ремонта лифтового оборудования в МКД № 3 по ул.Крымская, г.Ухта, с которым заключен договор. Срок выполнения работ с 06.02.2019г. по 31.08.2019г.