| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА ## АДМИНИСТРАЦИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ # ШУÖМ (ПРОЕКТ) |  |  |  |  |  |
| 2013г. |  |  |  | № |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы»

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта» и от 04.09.2013 № 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта»,  администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском  бюджете Республики Коми и бюджете МОГО «Ухта» для ответственного исполнителя и соисполнителей Программы на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г.:

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 19 ноября 2010 г.   № 2669 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на территории МОГО «Ухта» на 2010-2016 годы»;

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 21 сентября 2011 г.   № 2026 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта от 19.11.2010 № 2669 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на территории МОГО «Ухта» на 2010-2012 годы»;

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 26 декабря 2011 г.   № 2997 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на территории МОГО «Ухта» на 2010-2016 годы», утвержденную  постановлением администрации МОГО «Ухта» от 19.11.2010 г. № 2666»;

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 25 декабря 2012 г.   № 3161 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на территории МОГО «Ухта» на 2010-2016 годы», утвержденную  постановлением администрации МОГО «Ухта» от 19 ноября 2010 г. № 2669»;

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 16 июля 2013 г.     № 1291 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на территории МОГО «Ухта» на 2010-2016 годы», утвержденную  постановлением администрации МОГО «Ухта» от 19 ноября 2010 г. № 2669»;

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 13 августа 2012 г.        № 1775 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистая вода на территории МОГО «Ухта» на 2012-2017 годы»;

- постановление администрации МОГО «Ухта от 14 января 2013 г.        № 03 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Чистая вода на территории МОГО «Ухта» на 2012-2017 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 13 августа 2012 г. № 1775»;

- постановление администрации МОГО «Ухта от 23 августа 2013 г.        № 1545 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Чистая вода на территории МОГО «Ухта» на 2012-2017 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 13 августа 2012 г. № 1775»;

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 15.11.2012 № 2558/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы»;

- постановление  администрации МОГО «Ухта» от 27.06.2013 № 1050 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы», утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15 ноября 2012 г.                № 2558/1»;

-  постановление администрации МОГО «Ухта» от 17 сентября 2013 № 1740 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы», утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15 ноября 2012 г.                № 2558/1».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Руководитель

администрации МОГО «Ухта»                                                          И.Н. Михель

Согласовано:

Первый заместитель руководителя

администрации  МОГО «Ухта»                                                          Н.М. Сорока

Заместитель руководителя

администрации  МОГО «Ухта»                                                       В.И. Шомесов

Начальник Правового управления

администрации МОГО «Ухта»                                                                Е.К. Чура

Заместитель руководителя

администрации МОГО «Ухта»-

начальник  Финансового управления

администрации   МОГО «Ухта»                                                       Е.В. Игнатова

Начальник Управления

экономического развития

администрации МОГО «Ухта»                                                            Д.Н. Зайцев

Начальник Управления

капитального строительства                                                  М.М. Фединишинец

Начальник

Управления образования

администрации МОГО «Ухта»                                                С.Ю. Дубиковский

Заместитель руководителя

администрации – председатель КУМИ                                                Е.В. Гусев

Проект внес:

Начальник МУ «УЖКХ»

администрации МОГО «Ухта»                                                       В.В. Савешкин

Рассылка:

- МУ «Управление ЖКХ» - 2 экз.

- Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» – 1 экз.

- Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта» – 1 экз.

- Контрольно-счетная палата МОГО «Ухта» – 1 экз.

- Отдел муниципальных информационных систем – 1 экз.

- МУ Управление капитального строительства – 1 экз.

- МУ Управление образования администрации МОГО «Ухта» – 1 экз.

- КУМИ – 1 экз.

- Муниципальная программа МОГО «Ухта»

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство

на 2014-2020 годы»

- Ответственный исполнитель:      МУ «Управление жилищно-коммунального

- хозяйства» администрации МОГО «Ухта»

- Начальник

- МУ «Управление жилищно-коммунального

- хозяйства» администрации МОГО «Ухта»                                   В.В. Савешкин

- Дата составления

- проекта муниципальной программы:                                 _____________ 2013г.

- Исполнитель:

- Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» Новикова Ираида Николаевна, тел. 76-36-51, e.mail:ortokk@mail.ru

- Приложение

- к постановлению

- администрации МОГО «Ухта»

- от ____________2013г. № ____

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА»

- «ЖИЛЬЕ И  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 2014-2020 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ

- Муниципальной программы МОГО «Ухта»

- «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель программы | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МУ Управление капитального строительства; МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО «Ухта». |
| Подпрограммы программы | 1. Доступное и комфортное жилье. 2. Жилищное хозяйство. 3. Коммунальное хозяйство. 4. Благоустройство. |
| Программно-целевые инструменты программы | - |
| Цель (цели) программы | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах. |
| Задачи программы | - Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий. - Содержание муниципального жилищного фонда. - Обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения. - Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%). - Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт (%). - Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (% от числа опрошенных). |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы – 2014-2020 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет 440 895 526,00 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 21 584 100,00 рублей: 2014 год – 7 021 000,00 рублей; 2015 год – 7 188 800,00 рублей; 2016 год – 7 374 300,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета – 62 057 100,00 рублей: 2014 год – 18 418 500,00 рублей; 2015 год – 21 819 300,00 рублей; 2016 год – 21 819 300,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 357 254 326,00 рублей: 2014 год – 195 236 140,00 рублей; 2015 год – 87 081 005,00 рублей; 2016 год – 74 937 181,00 рубль. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан. - Обеспечение условий для комфортного проживания населения, посредством приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами. - Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства. - Повышение уровня благоустройства территории. |

- Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

- социально-экономического развития МОГО «Ухта»

В целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния городского округа Программой определены основные направления развития инфраструктуры по отрасли жилищно-коммунального хозяйства, а именно: объектов жилищного фонда, наружного освещения, зеленого хозяйства и содержания кладбищ.

На начало 2012 года  многоквартирные дома с физическим износом более 65% на территории МОГО «Ухта» составили 5% от общего числа многоквартирных домов.

Кроме того аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры.

К основным причинам такого положения можно отнести следующее:

- в течение десятилетий не осуществлялись необходимые мероприятия по проведению капитального ремонта и текущему содержанию жилья на территории МОГО «Ухта»;

- большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно решить эти проблемы.

В настоящее время единственным поставщиком тепла и горячего водоснабжения для населения и социально-значимых объектов  пгт Водного является МУП «Ухтаэнерго».

Тепловые сети и сети горячего водоснабжения по пгт Водный находятся в муниципальной собственности со 100% степенью износа.

Для выхода из сложившейся ситуации и во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо строительство новой модульной котельной в пгт Водный.

Водоснабжение МОГО «Ухта» представляет собой сложный комплекс сооружений и процессов, которые условно разделены на три составляющие:

- Подъем, очистка и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.

- Подготовка воды на водоочистных станциях.

- Транспортировка воды до потребителей в жилые застройки, на промышленные предприятия и организации города.

Каждый из процессов водоснабжения имеет свои проблемы. Протяженность водоводов и сетей водоснабжения составляет более 363 км, 50% от общей протяженности сетей имеет износ более 69%, что приводит к аварийным ситуациям, потерям воды, увеличению затрат на восстановление сетей, перерывам в водоснабжении потребителей.

Основной проблемой при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры является значительная степень их износа. Средний износ объектов водоснабжения и водоотведения составляет 58%.

Наиболее серьезной проблемой остается снабжение населения качественной питьевой водой, вызывающее множество нареканий со стороны населения. Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды, подаваемой населению, являются: загрязнения источников водоснабжения, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, отсутствие водопроводных очистных сооружений и обеззараживающих установок, эксплуатация морально устаревших очистных сооружений.

Кроме того, в МОГО «Ухта» существует потребность в проведении капитального ремонта объектов жилищного фонда.

Неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников, в связи с чем ухудшается экологическая обстановка и архитектурно-художественный облик города, безопасность для движения и пребывания населения на территории города.

Наружное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов. Состояние наружного освещения городского округа требует значительного улучшения, так как техническое и моральное устаревание оборудования значительно опережает темпы объемов его реконструкции и модернизации. Уровень освещенности по улицам, дорогам, проездам и переулкам городского округа  на 50% не соответствует действующим нормам освещенности.

Состояние кладбищ не в полной мере соответствует требованиям нормативно-правовых актов о погребении и похоронном деле.

Таким образом, Программа необходима для объединения и координации деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения населения МОГО «Ухта» доступным и качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами.

- Приоритеты и цели реализуемой на территории МОГО «Ухта» политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы; прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МОГО «Ухта»

Основными приоритетами в области обеспечения населения доступным, качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами на период до 2020 года являются:

- повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- обеспечение населения МОГО  «Ухта» питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

В соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей Программы – создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

Достижение цели Программы требует решения следующих задач:

- Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.

- Содержание муниципального жилищного фонда.

- Обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения.

- Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа.

- Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Доступное и комфортное жилье» предусматривается реализация основных мероприятий:

1) инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья;

2) снос аварийных жилых домов;

3) строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

4) обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств, поступающих из федерального бюджета;

5) обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет средств, поступающих из федерального бюджета;

6) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств федерального бюджета;

7) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета;

8) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета;

9) строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;

10) обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;

11) осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

12) осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья».

В рамках подпрограммы 2 «Жилищное хозяйство» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1) капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда;

2) предоставление субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда;

3) инвентаризация и паспортизация многоквартирных домов;

4) межевание и кадастр земельных участков;

5) оснащение жилого фонда индивидуальными приборами учета.

В рамках подпрограммы 3 «Коммунальное хозяйство» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1) строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2) капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры;

3) предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению;

4) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств республиканского бюджета;

5) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы 4 «Благоустройство» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства;

- капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства;

- содержание объектов внешнего благоустройства;

- обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа.

- Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы

Правовое регулирование реализации Программы  осуществляется в соответствии с:

1) Федеральным законом от 21 июля 2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

2) Федеральным законом от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»;

- Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Система целевых индикаторов (показателей) Программы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Программы.

При формировании системы учтены требования к характеристике каждого показателя. Состав целевых индикаторов (показателей) Программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее реализации.

При выполнении поставленных задач индикаторами (показателями) результативности Программы будут:

- Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%);

- Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт (%);

- Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (% от числа опрошенных).

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1. Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан.

2. Обеспечение условий для комфортного проживания населения, посредством приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами.

3. Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства.

4. Повышение уровня благоустройства территории.

- Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу

С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей Программы, а также основных задач, выделенных в рамках Программы, в ее составе выделяются 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье».

Цель подпрограммы 1 – стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе  нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы 1:

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства.

3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство».

Цель подпрограммы 2 – содержание муниципального жилищного фонда.

Задача подпрограммы 2 – создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда.

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство».

Цель подпрограммы 3 – обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения.

Задачи подпрограммы 3:

- Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.

Подпрограмма 4 «Благоустройство».

Цель подпрограммы 4 - создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа.

Задача подпрограммы 4:

- Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет 440 895 526,00 рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 21 584 100,00 рублей:

2014 год – 7 021 000,00 рублей;

2015 год – 7 188 800,00 рублей;

2016 год – 7 374 300,00 рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 62 057 100,00 рублей:

2014 год -  18 418 500,00 рублей;

2015 год – 21 819 300,00 рублей;

2016 год – 21 819 300,00 рублей;

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 357 254 326,00 рублей:

2014 год – 195 236 140,00 рублей;

2015 год – 87 081 005,00 рублей:

2016 год – 74 937 181,00 рубль.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2016 годы составляет 155 509 481,00 рубль в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 21 584 100,00 рублей:

2014 год – 7 021 000,00 рублей;

2015 год – 7 188 800,00 рублей;

2016 год – 7 374 300,00 рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 32 057 100,00 рублей:

2014 год -  10 418 500,00 рублей;

2015 год – 10 819 300,00 рублей;

2016 год – 10 819 300,00 рублей;

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 101 868 281,00 рубль:

2014 год – 62 928 665,00 рублей;

2015 год – 19 966 720,00рублей;

2016 год –18 972 896,00 рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014-2016 годы составляет  17 281 000,00 рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

за счет средств республиканского бюджета –  0,00 рублей:

2014 год -  0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 17 281 000,00 рублей:

2014 год – 7 431 000,00 рублей;

2015 год – 5 000 000,00 рублей;

2016 год – 4 850 000,00 рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014-2016 годы составляет  84 037 217,00 рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 30 000 000,00 рублей:

2014 год – 8 000 000,00 рублей;

2015 год – 11 000 000,00 рублей;

2016 год – 11 000 000,00 рублей;

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 54 037 217,00 рублей:

2014 год – 44 608 647,00 рублей;

2015 год – 4 714 285,00 рублей;

2016 год – 4 714 285,00 рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014-2016 годы составляет 184 067 828,00 рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей:

2014 год -  0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 184 067 828,00 рублей:

2014 год – 80 267 828,00 рублей;

2015 год – 57 400 000,00 рублей;

2016 год – 46 400 000,00 рублей.

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения Программы проводится в установленном порядке в целях оценки вклада Программы в экономическое и социальное развитие МОГО «Ухта», для обеспечения оперативной информацией о ходе промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится с учетом реализовавшихся социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития МОГО «Ухта».

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов (показателей) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),

N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы  рассчитывается по следующей формуле:

.

У

*

С

Э

Ф

ДП

МП



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерий оценки эффективности Программы Эмп |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты.

- ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Доступное и комфортное жилье»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МУ Управление капитального строительства; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»; МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта». |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
| Задачи подпрограммы | - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. - Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства. - Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | - Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (человек). - Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжение, газоснабжение, наружное освещение (км). - Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (ед.). - Уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан (%). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2016 годы составляет 155 509 481,00 рубль в том числе: за счет средств федерального бюджета – 21 584 100,00 рублей: 2014 год – 7 021 000,00 рублей; 2015 год – 7 188 800,00 рублей; 2016 год – 7 374 300,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 32 057 100,00 рублей: 2014 год - 10 418 500,00 рублей; 2015 год – 10 819 300,00 рублей; 2016 год – 10 819 300,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 101 868 281,00 рубль: 2014 год – 62 928 665,00 рублей; 2015 год – 19 966 720 ,00 рублей; 2016 год – 18 972 896,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Переселить из аварийного жилищного фонда 1 283 гражданина. 2. Осуществить строительство инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км. 3. Улучшить жилищные условия до 30 молодых семей в год. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание

- основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На начало 2012 года многоквартирные дома с физическим износом более 65% на территории МОГО «Ухта» составили 5% от общего числа многоквартирных домов.

Кроме того аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры.

Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. Вместе с тем решение проблемы улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций и т.д. требует значительных бюджетных расходов, что невозможно в пределах одного финансового года.

Во многих регионах Российской Федерации разработаны и утверждены адресные программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, которые предусматривают поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней и привлечения внебюджетных ресурсов.

Молодые семьи, даже имеющие достаточный уровень дохода, не могут приобрести собственное жильё без бюджетной  поддержки. Для получения ипотечного жилищного кредита многие семьи  не   могут  заплатить первоначальный взнос при получении кредита, так как  не имеют возможности накопить на эти цели необходимые  средства.   В то же время данная категория населения имеет  хорошие  перспективы  роста   заработной платы  по  мере  повышения  квалификации.

В  2007 – 2013 годах в рамках муниципальной программы «Обеспечение  жильём молодых семей», а также федеральной  и республиканской целевых программ улучшили жилищные условия 130 молодых семей города Ухты.

Значительно увеличился объём средств, предусмотренных  в  местном бюджете на финансирование мероприятий программы: в 2007 году на  предоставление социальных выплат (субсидий) молодым семьям  из местного бюджета было выделено 2,15 млн. рублей, в 2013 году – 9,97 млн. рублей.

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы – основа стабильных условий жизни для наиболее активной части населения, которая должна повлиять на улучшение демографической ситуации. Социальная политика МОГО «Ухта» тесно связана с демографической политикой, направленной на стимулирование роста рождаемости и создание условий для воспитания будущего поколения.

Дальнейшее развитие системы государственной  и муниципальной поддержки молодых семей и повышение эффективности расходования бюджетных средств наиболее целесообразно и приемлемо осуществлять в рамках программно-целевого метода поскольку только комплексный характер мероприятий позволит объединить финансовые ресурсы и создать условия для повышения доступности жилья для молодых семей.

- Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» политики

- в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1

Основным приоритетом в области обеспечения населения доступным, качественным жильем на период до 2020 года является повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В соответствии с основным приоритетом была сформулирована цель подпрограммы 1 – стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Достижение цели подпрограммы 1 требует решения следующих задач:

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

- Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства.

- Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.

Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 1 являются:

- Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (человек).

- Строительство инженерных сетей в т.ч. водоснабжение, газоснабжение, наружное освещение (км).

- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (ед).

- Уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан (%).

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1:

- Переселение из аварийного жилищного фонда  1 283 граждан.

- Осуществление строительства инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км.

- Улучшение жилищных условий до 30 молодых семей в год.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1 «Доступное и комфортное жилье» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1) инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья;

2) снос аварийных жилых домов;

3) строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

4) обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств, поступающих из федерального бюджета;

5) обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными Законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет средств, поступающих из федерального бюджета;

6) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств федерального бюджета;

7) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета;

8) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета;

9) строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;

10) обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;

11) осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными Законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите  инвалидов в Российской Федерации»;

12) осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья».

- Характеристика мер правового регулирования в сфере  реализации подпрограммы 1

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 1  осуществляется в соответствии с:

  - Федеральным законом от 21 июля 2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря  2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»;

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 1

Доведение муниципального задания не предполагается.

- 6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансовые  средства для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируется за счет бюджетов различных уровней.

Подпрограмма 1 рассчитана на использование средств федерального, республиканского и местного бюджетов в качестве источника софинансирования.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2016 годы составляет 155 509 481,00 рубль в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 21 584 100,00 рублей:

2014 год – 7 021 000,00 рублей;

2015 год – 7 188 800,00 рублей;

2016 год – 7 374 300,00 рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 32 057 100,00 рублей:

2014 год -  10 418 500,00 рублей;

2015 год – 10 819 300,00 рублей;

2016 год – 10 819 300,00 рублей;

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 101 868 281,00 рубль:

2014 год – 62 928 665,00 рублей;

2015 год – 19 966 720 ,00 рублей;

- – 18 972 896,00 рублей.

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9 Программы.

- ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Жилищное хозяйство»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Содержание муниципального жилищного фонда. |
| Задача подпрограммы | - Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | - Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (%). - Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту (единиц). - Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту (единиц). - Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда (%). - Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация (единиц). - Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде (единиц). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014-2016 годы составляет 17 281 000,00 рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 2014 год – 0,00 рублей; 2015 год – 0,00 рублей; 2016 год – 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год – 0,00 рублей; 2016 год – 0,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 17 281 000,00 рублей: 2014 год – 7 431 000,00 рублей; 2015 год – 5 000 000,00 рублей; 2016 год – 4 850 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение условий для комфортного проживания населения, посредством приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами. |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание

- основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности жилищного фонда, в связи с чем, имеет место высокая потребность в его капитальном ремонте и оснащении современным оборудованием. Около 49% жилищного фонда МОГО «Ухта» требует капитального ремонта.

Нуждаются в модернизации и пассажирские лифты жилых домов, у которых истек срок эксплуатации. Согласно ГОСТу 22011-95 срок службы лифта составляет  25 лет, что в условиях эксплуатации в районах  Крайнего севера является крайним безоговорочным сроком. В соответствии с техническим регламентом о безопасности лифтов, утвержденным решением  Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов», необходимо обязательное проведение технического освидетельствования лифтов, отработавших нормативный срок службы, с последующей полной заменой изношенного оборудования. В случае невыполнения указанных мероприятий эти лифты могут быть остановлены. Массовая остановка лифтов вызовет социальные проблемы и недовольство населения.

С вступлением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта многоквартирных домов возложена на собственников помещений. В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления могут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам  бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов.

На территории муниципального образования основная часть жилищного фонда находится в собственности граждан. Большинство граждан, проживающих в многоквартирных домах, требующих проведения капитального ремонта, не имеют возможности полностью оплатить капитальный ремонт  за счет собственных средств.

Одним из эффективных способов решения сложившихся проблем по осуществлению капитального ремонта объектов и замены лифтов является реализация мероприятий с привлечением средств местных бюджетов на условиях софинансирования проведения капитального ремонта.

Проведение технической инвентаризации жилищного фонда способствует получению объективной информации о состоянии, износе, инвентаризационной стоимости, изменении уровня инженерного благоустройства муниципальных многоквартирных домов со значительным износом (50% и выше на дату последней инвентаризации, срок проведения инвентаризации – от 1998 г.).

Затраты на данные виды работ включены в соответствии с п. 5 ст. 19 Жилищного кодекса Российской Федерации: «государственный учет жилищного фонда наряду с иными формами его учета должен предусматривать проведение технического учета жилищного фонда, в том числе его техническую инвентаризацию и техническую паспортизацию (с оформлением технических паспортов жилых помещений - документов, содержащих техническую и иную информацию о жилых помещениях, связанную с обеспечением соответствия жилых помещений, установленным требованиям)».

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», с момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме. В соответствии с п. 4 вышеуказанной статьи «Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами государственной власти или органами местного самоуправления».

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»: «до вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений в случае, если застроенные территории не разделены на земельные участки, границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, устанавливаются посредством подготовки проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, которые утверждаются главой местной администрации городского округа с соблюдением процедуры публичных слушаний» в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- 2. Приоритеты реализации на территории МОГО «Ухта» политики

- в сфере реализации подпрограммы 2, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы2, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2 – содержание муниципального жилищного фонда.

Задача подпрограммы 2 – создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2:

- Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (%).

- Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту (единиц).

- Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту (единиц).

- Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда (%).

- Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация (единиц).

- Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде (единиц).

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы 2 является обеспечение условий для комфортного проживания населения, посредством приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами.

- 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Состав основных мероприятий подпрограммы 2 определен исходя из необходимости достижения ее цели и задачи:

1) капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда;

2) предоставление субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда;

3) инвентаризация и паспортизация многоквартирных домов;

4) межевание и кадастр земельных участков;

5) оснащение жилого фонда индивидуальными приборами учета.

- 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере  реализации подпрограммы 2

Основные меры правового регулирования подпрограммы 2 закреплены:

1) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 2

Доведение муниципального задания не предполагается.

- 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования  подпрограммы 2 на 2014-2016 годы составляет  17 281 000,00 рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей:

2014 год -  0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 17 281 000,00 рублей:

2014 год – 7 431 000,00 рублей;

2015 год – 5 000 000,00 рублей;

- – 4 850 000,00 рублей.

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9  Программы.

- ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Коммунальное хозяйство»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МУ Управление капитального строительства |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | - Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг (единиц). - Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг (единиц). - Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН по водозабору – Пожня-Ель (%). - Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (единиц). - Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению (%). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014-2016 годы составляет 84 037 217,00 рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 2014 год – 0,00 рублей; 2015 год – 0,00 рублей; 2016 год – 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета – 30 000 000,00 рублей: 2014 год - 8 000 000,00 рублей; 2015 год – 11 000 000,00 рублей; 2016 год – 11 000 000,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 54 037 217,00 рублей: 2014 год – 44 608 647,00 рублей; 2015 год – 4 714 285,00 рублей; 2016 год – 4 714 285,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Строительство блочной котельной в пгт Водный. - Строительство бани в пгт Водный площадью застройки - 243,3 кв. м. - Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-Ель в соответствие с требованиями СанПиН. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание

- основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время единственным поставщиком тепла и горячего водоснабжения для населения и социально-значимых объектов  пгт Водного является МУП «Ухтаэнерго».

Тепловые сети и сети горячего водоснабжения по пгт Водный находятся в муниципальной собственности со 100% степенью износа.

Для выхода из сложившейся ситуацией и во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо строительство новой модульной котельной в пгт Водный.

Водоснабжение МОГО «Ухта» представляет собой сложный комплекс сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем, очистка и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.

2. Подготовка воды на водоочистных станциях.

3. Транспортировка воды до потребителей в жилые застройки, на промышленные предприятия и организации города.

Протяженность водоводов и сетей водоснабжения составляет более 363 км, 50% от общей протяженности сетей имеет износ более 69%, что приводит к аварийным ситуациям, потерям воды, увеличению затрат на восстановление сетей, перерывам в водоснабжении потребителей.

Основной проблемой при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры является значительная степень их износа.

Наиболее серьезной проблемой остается снабжение населения качественной питьевой водой, вызывающее множество нареканий со стороны населения.

- Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта»  политики

- в сфере реализации подпрограммы 3, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы3, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 3

Основной целью подпрограммы 3 является обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения.

Для реализации цели определены основные задачи подпрограммы 3:

1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.

Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 3 являются:

- Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг (единиц).

- Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг (единиц).

- Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору – Пожня-Ель (%).

- Количество капитально отремонтированных  объектов коммунальной инфраструктуры (единиц).

- Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению (%).

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3:

- Строительство блочной котельной в пгт Водный.

- Строительство бани в пгт Водный площадью застройки - 243,3 кв.м.

- Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-Ель в соответствие с требованиями СанПиН.

- Характеристика основных мероприятий реализации подпрограммы  3

В рамках подпрограммы 3 «Коммунальное хозяйство» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1) строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2) капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры;

3) предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению;

5) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств республиканского бюджета;

6) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета.

- 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере  реализации подпрограммы 3

Основные меры правового регулирования подпрограммы 3 закреплены Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 3

Доведение муниципального задания не предполагается.

- 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014-2016 годы составляет 84 037 217,00 рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета –0,00 рублей:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 30 000 000,00 рублей:

2014 год -  8 000 000,00 рублей;

2015 год – 11 000 000,00 рублей;

2016 год – 11 000 000,00 рублей;

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 54 037 217,00 рублей:

2014 год – 44 608 647,00 рублей;

2015 год – 4 714 285,00 рублей;

2016 год – 4 714 285,00 рублей.

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9  Программы.

- ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Благоустройство»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа. |
| Задача подпрограммы | Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | - Общая площадь озеленения территории городского округа (кв. м). - Доля действующих объектов освещения (%). - Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству (единиц). - Количество объектов внешнего благоустройства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и модернизации (единиц). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 2016 годы составляет 184 067 828,00 рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета 0,00 рублей: 2014 год – 0,00 рублей; 2015 год – 0,00 рублей; 2016 год – 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год – 0,00 рублей; 2016 год – 0,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 184 067 828,00 рублей: 2014 год – 80 267 828,00 рублей; 2015 год – 57 400 000,00 рублей; 2016 год – 46 400 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Общая площадь ежегодного озеленения территории городского округа составит 3 536,8 кв. м. - Улучшение внешнего вида и повышение уровня комфортности муниципального образования. - Снижение количества зарегистрированных жалоб жителей на благоустройство. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание

- основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Зеленые насаждения влияют на микроклимат жилых районов и имеют большое санитарно  – гигиеническое значение: они благоприятно влияют на температурный режим внутренних пространств микрорайонов, непосредственно защищают здания и отдельные участки территорий от излишней инсоляции, изолируют жилую зону от пыли и шума улицы, благотворно воздействуют на организм человека в целом, делают возможной организацию отдыха людей непосредственно вблизи жилья.

Отрицательное воздействие окружающей среды, неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. С течением времени в насаждениях происходят и накапливаются изменения такого рода, которые невозможно устранить только мероприятиями по уходу. В результате ослабления жизнедеятельности, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той или иной степени меняется планировка территории. Для устранения этих изменений требуется выполнение ремонтных работ.

Также, зеленые насаждения играют одну из главных ролей в оформлении городских территорий. Зеленые насаждения одновременно в синтезе с архитектурой и малыми формами играют огромную эстетическую роль.

- Реализация подпрограммы 4 будет способствовать функционально полноценной системе озеленения городских улиц, улучшению экологической обстановки и архитектурно-художественного облика города, обеспечению создания комфортной среды на территории городского округа.

Наружное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов.

В настоящее время состояние наружного освещения требует значительного улучшения, так как техническое и моральное устаревание оборудования значительно опережает темпы объемов его реконструкции и модернизации. Уровень освещенности по улицам, дорогам, проездам и переулкам на 50% не соответствует действующим нормам освещенности.

В наружном освещении города более 60% осветительной арматуры составляют светильники, срок эксплуатации которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям. Исходя из фактического состояния светильников необходимо произвести их замену, при этом достигается реальная экономия электроэнергии: замена светильников РКУ с лампой ДРЛ-400 (400 Вт световой поток 22 Клм) на светильник ЖКУ с лампой ДНаТ-250 (250 Вт световой поток 28 клм) позволяет снизить расход электроэнергии с одного светильника на 507,62 кВтч в год и повысить уровень освещения на 26%.

Более 50% протяженности имеющихся распределительных сетей наружного освещения требует срочной реконструкции, с заменой голых алюминиевых проводов на безопасный и надежный в эксплуатации. Применение данного провода повышает надежность и электробезопасность работы сетей наружного освещения.

В настоящее время состояние кладбищ не в полной мере соответствует требованиям нормативно-правовых актах о погребении и похоронном деле, а именно:

1. Отсутствует техническая и проектно-сметная документация, не проведена инвентаризация кладбищ.

2. На кладбищах отсутствуют ограждения, не везде установлены ёмкости с водой, отсутствует освещение, не проведены работы по обваловке территории, не везде есть эффективная система дренажа для организации отвода и сбора талых вод, территория кладбищ не разделена на функциональные зоны, отсутствуют системы водоснабжения и канализации кладбищ, общественные туалеты, не выполнены работы по организации и благоустройству санитарно – защитных зон кладбищ, отсутствуют баннеры, содержащие информацию о правилах посещения кладбищ, и контейнерные площадки для сбора мусора, соответствующие требованиям правовых актов, регулирующих порядок сбора и накопления отходов.

Реализация подпрограммы 4 позволит:

- улучшить условия комфортного проживания населения на территории МОГО «Ухта» и увеличить безопасность движения транспорта и пешеходов;

- привести техническое состояние кладбищ в соответствие с нормативными требованиями, улучшит экологическую обстановку на кладбищах, расположенных на территории МОГО «Ухта».

- 2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта»  политики

- в сфере реализации подпрограммы 4, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы4, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 4

Основной целью подпрограммы 4 является создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа.

Для реализации цели определена основная задача подпрограммы 4:

обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства.

Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 4 являются:

- Общая площадь озеленения территории городского округа (кв. м).

- Доля действующих объектов освещения (%).

- Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству (единиц).

- Количество объектов внешнего благоустройства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и модернизации (единиц).

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4:

- Общая площадь ежегодного озеленения территории городского округа составит 3 536,8 кв. м;

- Улучшение внешнего вида и повышение уровня комфортности муниципального образования;

- Снижение количества зарегистрированных жалоб жителей на благоустройство.

- 3.Характеристика основных мероприятий реализации

- подпрограммы 4

- Основными мероприятиями реализации подпрограммы 4 являются:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства;

- капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства;

- содержание объектов внешнего благоустройства;

- обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа

- 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере  реализации подпрограммы 4

Основные меры правового регулирования подпрограммы 4 закреплены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 4

Доведение муниципального задания не предполагается.

- 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014-2016 годы составляет  184 067 828,00 рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей:

2014 год -  0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 184 067 828,00 рублей:

2014 год – 80 267 828,00 рублей;

2015 год – 57 400 000,00 рублей;

2016 год – 46 400 000,00 рублей.

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 4

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9  Программы.

Приложение

к муниципальной программе МОГО «Ухта»

«Жилье и жилищно-коммунальное

хозяйство на 2014-2020 годы»

Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| - № п/п | - Целевой индикатор (показатель) (наименование) |  | - Ед. - измерения | - Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2012 г. | - 2013 г. |  | - 2014 г. | - 2015 г. |  | - 2016 г. | - 2017 г. | - 2018 г. |  | - 2019 г. | - 2020 г. |
| - 1 | - 2 |  | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 |  | - 11 | - 12 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  | % | 0,04 | 0,00 |  | 0,21 |  | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |  | 0,24 | 0,25 |
| 2. | Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт |  | % | 0,00 | 0,03 |  | 0,00 |  | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |  | 0,18 | 0,20 |
| 3. | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |  | % от числа опрошенных | 75,26 | 83,01 |  | 87,16 |  | 87,18 | 87,20 | 87,25 | 87,30 |  | 87,50 | 88,00 |
| - Подпрограмма 1. «Доступное и комфортное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |  | чел. | - | 632 | 484 |  | 167 |  | - - | - - | - - |  | - - | - - |
| - Задача 1.2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | - Строительство инженерных сетей, в том числе: - - водоснабжение - - газоснабжение, - - наружное освещение |  | - км | - - | - - | - - |  | - |  | - | - - | - 4,897 |  | - - - 3,814 | - - - - - 1,045 |
| - Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  | - ед. | 31 | 27 | 30 |  | 30 |  | 30 | - 30 | - 30 |  | - 30 | - 30 |
| - 1.3.2. | Уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |  | - % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
| - Подпрограмма 2. «Жилищное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2.1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1. | - Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |  | - % | - | 25,40 |  | 29,42 | 33,56 |  | 38,00 | 42,00 | - 46,00 |  | - 50,00 | - 54,00 |
| - 2.1.2. | - Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту |  | - ед. | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - 2.1.3. | - Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту |  | - ед. | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - 2.1.4. | - Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда |  | - % | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
| - 2.1.5. | - Количество МКД, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация |  | - ед. | 72 | 98 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - 2.1.6. | - Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде |  | - ед. | 445 | 227 |  | 0 | 3024 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 3.1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1.1 | - Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг | - ед. |  | - | - | - |  | 1 |  | - | - - | - - | - - |  | - - |
| - 3.1.2 | - Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг | - ед. |  | - | - | 1 |  | - |  | - | - - | - - | - - |  | - |
| - 3.1.3. | - Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | - ед. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - 1 | - 1 | - 1 |  | 1 |
| - 3.1.4. | - Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | - % |  | 100,00 | 99,6 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| Задача 3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2.1. | Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору – Пожня-Ель | - % |  | - - | - 88 |  | - 88 | - 88 |  | - 88 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |
| - Подпрограмма 4. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 4.1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество объектов внешнего благоустройства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и модернизации | - ед. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 4.1.2. | Общая площадь озеленения территории городского круга | - кв.м |  | 88 цветников общей площадью 4 337,40 | 50 цветников общей площадью 3 536,8 |  | 50 цветников общей площадью 3 536,8 | 50 цветников общей площадью 3 536,8 |  | 50 цветников общей площадью 3 536,8 | 50 цветников общей площадью 3 536,8 | 50 цветников общей площадью 3 536,8 |  | 50 цветников общей площадью 3 536,8 | 50 цветников общей площадью 3 536,8 |
| 4.1.3. | Доля действующих объектов освещения | - % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 4.1.4. | Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству | - ед. |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 |

- Таблица 2

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный исполнитель | - Срок начала - и окончания реализации | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  | - Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | - Последствия не реализации основного мероприятия | - Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2014 г. | - 2015 г. | - 2016 г. |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Подпрограмма 1. «Доступное и комфортное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Основное мероприятие 1.1.1. Снос аварийных жилых домов | - МУ «УЖКХ» | - 2014-2017 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение условий проживания граждан | - Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |
| - 2. | - Основное мероприятие 1.1.2. Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | - МУ УКС | - 2014-2017 | - 52 412 665,00 | - 8 934 720,00 | - 7 940 896,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение предоставления услуг населению | - Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |
| - Задача 1.2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | - Основное мероприятие 1.2.1. - Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья | - МУ УКС | - 2014-2020 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение предоставления услуг населению | - Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжение, газоснабжение, наружное освещение |
| - Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Основное мероприятие 1.3.1. - Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета | - МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | - 2014-2020 | - 10 516 000,00 | - 11 032 000,00 | - 11 032 000,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение предоставления услуг населению | - Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| - 5. | - Основное мероприятие 1.3.2. - Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма, специализированных жилых помещений за счет средств, поступающих из федерального бюджета | - КУМИ | - 2014-2020 | 3 553 800,00 | 3 722 200,00 | 3 908 300,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение предоставления услуг населению | - Уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
| - 6. | - Основное мероприятие 1.3.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет средств, поступающих из федерального бюджета | - КУМИ | - 2014-2020 | - 3 467 200,00 | - 3 466 600,00 | - 3 466 000,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение предоставления услуг населению | - Уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
| - 7. | - Основное мероприятие 1.3.4. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств федерального бюджета | - МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | - 2014-2020 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение предоставления услуг населению | - Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| - 8. | - Основное мероприятие 1.3.5. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета | - МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | - 2014-2020 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение предоставления услуг населению | - Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| - 9. | - Основное мероприятие 1.3.6. - Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | - КУМИ | - 2014-2020 | - 9 870 800,00 | - 10 271 600,00 | - 10 271 600,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение предоставления услуг населению | - Уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
| - 10. | - Основное мероприятие 1.3.7. Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | - КУМИ | - 2014-2020 | - 33 000,00 | - 33 000,00 | - 33 000,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение предоставления услуг населению | - Уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
| - 11. | - Основное мероприятие 1.3.8. Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными Законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | - КУМИ | - 2014-2020 | - 47 200,00 | - 47 200,00 | - 47 200,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение предоставления услуг населению | - Уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
| - 12 | - Основное мероприятие 1.3.9. Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья» | - КУМИ | - 2014-2020 | - 467 500,00 | - 467 500,00 | - 467 500,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение предоставления услуг населению | - Уровень освоения выделенных из федерального бюджета средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
| - Подпрограмма 2. «Жилищное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2.1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. | - Основное мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда | - МУ «УЖКХ» | - 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение условий проживания граждан в связи со старением жилого фонда | - Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту. - Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту. |
| - 14. | Основное мероприятие 2.1.2. Предоставление субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда | - МУ «УЖКХ» | 2014-2020 | 6 098 000,00 | 4 000 000,00 | - 4 000 000,00 | Оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Не в полном объеме оказание услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда |
| - 15. | Основное мероприятие 2.1.3. Инвентаризация и паспортизация многоквартирных домов | - МУ «УЖКХ» | 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 | - Оформление документов, содержащих техническую и иную информацию о жилом помещении | - Искажение состава и состояния характеристик общего имущества МКД | Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация. |
| - 16. | Основное мероприятие 2.1.4. Межевание и кадастр земельных участков | - МУ «УЖКХ» | 2014-2020 | 1 333 000,00 | 1 000 000,00 | - 850 000,00 | Передача сформированного участка территории в общую долевую собственность всем собственникам МКД | - Не реализация своего права собственниками МКД на земельный участок под домом | - Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
| - 17. | - Основное мероприятие 2.1.5. Оснащение жилого фонда индивидуальными приборами учета | - МУ «УЖКХ» | 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение условий проживания граждан | - Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде |
| - Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 3.1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18. | - Основное мероприятие 3.1.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - МУ УКС | 2014-2020 | - 41 180 076,00 | - 0,00 | - 0,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение условий проживания граждан | Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг. - Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг. |
| - 19. | - Основное мероприятие 3.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры | - МУ «УЖКХ» | 2014-2020 | - 0,00 | - 0.00 | - 0,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение условий проживания граждан в связи со старением жилого фонда | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| - 20. | - Основное мероприятие 3.1.3. Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | - МУ «УЖКХ» | 2014-2020 | - 0,00 | - 0.00 | - 0,00 | Оказание в полном объеме коммунальных услуг | Не в полном объеме оказание коммунальных услуг | - Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению |
| - Задача 3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21. | - Основное мероприятие 3.2.1. Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств республиканского бюджета | - МУ «УЖКХ» | 2014-2020 | - 8 000 000,00 | - 11 000 000,00 | - 11 000 000,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение условий проживания граждан | - Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору – Пожня-Ель |
| - 22. | - Основное мероприятие 3.2.2. Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета | - МУ «УЖКХ» | 2014-2020 | - 3 428 571,00 | - 4 714 285,00 | - 4 714 285,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение условий проживания граждан | - Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору – Пожня-Ель |
| - Подпрограмма 4. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 4.1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23. | - Основное мероприятие 4.1.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства | - МУ «УЖКХ» | 2014-2020 | 0.00 | 0,00 | - 0,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение условий проживания граждан | - Количество объектов внешнего благоустройства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и модернизации |
| - 24. | - Основное мероприятие 4.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства | - МУ «УЖКХ» | 2014-2020 | 6 369 847,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение условий проживания граждан | Общая площадь озеленения территории городского округа. |
| - 25. | - Основное мероприятие 4.1.3. Содержание объектов внешнего благоустройства | - МУ «УЖКХ» | 2014-2020 | 61 497 981,00 | 50 000 000,00 | 40 000 000,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение условий проживания граждан | Доля действующих объектов освещения. Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству. |
| - 26. | Основное мероприятие 4.1.4. Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа | - МУ «УЖКХ» | 2014-2020 | 12 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | - Улучшение условий проживания граждан | - Ухудшение условий проживания граждан | Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству. |

- Таблица 3

- Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| - № п/п | - Вид нормативно-правового акта | - Основные положения нормативно-правового акта | - Ответственный исполнитель и соисполнители | - Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| Подпрограмма 2. «Жилищное хозяйство» |  |  |  |  |
| - 1. | - Решение Совета МОГО «Ухта» | - О внесении изменения в решение Совета МОГО Ухта от 05 июня 2013 г. № 220 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме или жилом доме для нанимателей жилых помещений, находящихся в собственности МОГО «Ухта» | - МУ «УЖКХ» | - 2014-2020 (по мере необходимости) |
| - Подпрограмма 4. «Благоустройство» |  |  |  |  |
| - 2. | - Постановление администрации МОГО «Ухта» | - О внесении изменений в Постановление администрации МОГО «Ухта» от 06 августа 2012 г. № 1724 «Об организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» | - МУ «УЖКХ» | - 2014-2020 (по мере необходимости) |

Таблица 4

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

| - Статус | - Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия) | - Ответственный исполнитель, соисполнители | - Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2014 г. | - 2015 г. | - 2016 г. | - Всего |
|  |  |  | - КВСР | - Рз, Пр | - КЦСР | - КВР |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Муниципальная программа | - «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» | - Всего | - 923 929 975 |  | - 0500000 |  | - 195 236 140,00 | - 87 081 005,00 | - 74 937 181,00 | - 357 254 - 326,00 |
|  |  | - МУ «УЖКХ» | - 929 |  | 0500000 |  | - 91 127 399,00 | - 67 114 285,00 | - 55 964 285,00 | - 214 205 - 969,00 |
|  |  | - МУ УКС | - 923 |  | 0500000 |  | - 93 592 741,00 | - 8 934 720,00 | - 7 940 896, - 00 | - 110 468 - 357,00 |
|  |  | - МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | - 975 |  | 0500000 |  | - 10 516 000,00 | - 11 032 000,00 | - 11 032 000,00 | - 32 580 - 000,00 |
| - Подпрограмма 1 | - «Доступное и комфортное жилье» | - Всего | - 923 975 | - 0501 | 0510000 |  | - 62 928 665,00 | - 19 966 720,00 | - 18 972 896,00 | - 101 868 281,00 |
|  |  | - МУ УКС | - 923 | - 0501 | 0510000 |  | - 52 412 665,00 | - 8 934 720,00 | - 7 940 896, - 00 | - 69 288 - 281,00 |
|  |  | - МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | - 975 | - 0501 | 0510000 |  | - 10 516 000,00 | - 11 032 000,00 | - 11 032 000,00 | - 32 580 - 000,00 |
| - Основное мероприятие 1.1.1. | - Снос аварийных жилых домов | - МУ «УЖКХ» | - 929 | - 0501 | - 0510699 | - 244 | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Основное мероприятие 1.1.2. | - Строительство малоэтажных жилых домов для переселения из аварийного жилищного фонда | - МУ УКС | - 923 | - 0501 | - 0510700 | - 414 | - 52 412 665,00 | - 8 934 720,00 | - 7 940 896, - 00 | - 69 288 - 281,00 |
| - Основное мероприятие 1.2.1. | - Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья | - МУ УКС | - 923 | - 0501 | - 0510500 | - 414 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3.1. | - Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета | - МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | - 975 | - 1003 | - 0518210 | - 322 | - 10 516 000,00 | - 11 032 000,00 | - 11 032 000,00 | - 32 580 - 000,00 |
| Подпрограмма 2 | «Жилищное хозяйство» | - МУ «УЖКХ» | - 929 | - 0501 | - 0520000 |  | 7 431 000,00 | 5 000 000,00 | 4 850 000,00 | 17 281 000,00 |
| - Основное мероприятие 2.1.1. | - Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда | - МУ «УЖКХ» | 929 | - 0501 | - 0520299 | - 243 | 0,00 | 0,0 | - 0,0 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие 2.1.2. | - Предоставление субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда | МУ «УЖКХ» | 929 | - 0501 | - 0520599 | - 810 | - 6 098 000,00 | - 4 000 000,00 | - 4 000 000,00 | - 14 098 - 000,00 |
| - Основное мероприятие 2.1.3. | - Инвентаризация и паспортизация многоквартирных домов | МУ «УЖКХ» | 929 | - 0501 | - 0520699 | - 244 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие 2.1.4. | - Межевание и кадастр земельных участков | МУ «УЖКХ» | 929 | - 0501 | - 0520799 | - 244 | 1 333 000,00 | 1 000 000,00 | - 850 000,00 | - 3 183 000,00 |
| - Основное мероприятие 2.1.5. | - Оснащение жилого фонда индивидуальными приборами учета | МУ «УЖКХ» | 929 | - 0501 | - 0520899 | - 244 | 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Подпрограмма 3 | - «Коммунальное хозяйство» | - Всего |  |  | - 0530000 |  | - 44 608 647,00 | - 4 714 285,00 | - 4 714 285, - 00 | - 54 037 - 217,00 |
|  |  | - МУ УКС | - 923 | - 0502 | 0530000 |  | 41 180 076,00 | 0,00 | - 0,00 | - 41 180 - 076,00 |
|  |  | - МУ «УЖКХ» | - 929 | - 0502 | 0530000 |  | - 3 428 571,00 | - 4 714 285,00 | - 4 714 285, - 00 | - 12 857 - 141,00 |
| - Основное мероприятие 3.1.1. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - МУ УКС | - 923 | - 0502 | - 0530300 | - 414 | 41 180 076,00 | 0,00 | - 0,00 | - 41 180 - 076,00 |
| - Основное мероприятие 3.1.2. | - Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры | МУ «УЖКХ» | - 929 | - 0502 | - 0530299 | - 243 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| - Основное мероприятие 3.1.3. | Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | МУ «УЖКХ» | - 929 | - 0502 | - 0530599 | - 810 | 0,00 | 0.00 | - 0.00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие 3.2.1. | - Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета | - МУ «УЖКХ» | - 929 | - 0502 | - 0538213 | - 414 | - 3 428 571,00 | - 4 714 285,00 | - 4 714 285, - 00 | - 12 857 - 141,00 |
| - Подпрограмма 4 | - «Благоустройство» | - Всего | - 929 | - 0503 | - 0540000 |  | 80 267 828,00 | 57 400 000,00 | - 46 400 000,00 | - 184 067 - 828,00 |
|  |  | - МУ «УЖКХ» | - 929 | - 0503 | - 0540000 |  | 80 267 828,00 | 57 400 000,00 | - 46 400 000,00 | - 184 067 - 828,00 |
| - Основное мероприятие 4.1.1. | - Строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства | МУ «УЖКХ» | 929 | 0503 | - 0540399 | - 414 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Основное мероприятие 4.1.2. | Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства | МУ «УЖКХ» | 929 | 0503 | - 0540299 | - 243 | 6 369 847,00 | 5 000 000,00 | - 4 000 - 000,00 | - 15 369 - 847,00 |
| - Основное мероприятие 4.1.3. | - Содержание объектов внешнего благоустройства | МУ «УЖКХ» | 929 | 0503 | - 0540599 | - 244 | 61 497 981,00 | 50 000 000,00 | - 40 000 000,00 | - 151 497 - 981,00 |
| - Основное мероприятие 4.1.4. | - Обустройство и приобретения объектов для создания привлекательной среды городского округа | МУ «УЖКХ» | 929 | 0503 | - 0540699 | - 244 | 12 400 000,00 | 2 400 000,00 | - 2 400 000, - 00 | - 17 200 - 000,00 |

- Таблица 5

- Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)

| - Статус | - Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия) | - Источник финансирования | - Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2014 г. | - 2015 г. | - 2016 г. | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - Муниципальная программа | «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» | - ВСЕГО: - в том числе: | - 220 675 640,00 | - 116 089 105,00 | - 104 130 781, - 00 | - 440 895 526,00 |
|  |  | - Федеральный бюджет | - 7 021 000,00 | - 7 188 800,00 | - 7 374 300,00 | - 21 584 100,00 |
|  |  | - Республиканский бюджет Республики Коми | - 18 418 500,00 | - 21 819 300,00 | - 21 819 300,00 | - 62 057 100,00 |
|  |  | - Бюджет МОГО «Ухта» | - 195 236 140,00 | - 87 081 005,00 | - 74 937 181,00 | - 357 254 326,00 |
|  |  | - Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 | - «Доступное и комфортное жилье» | - ВСЕГО: - в том числе: | - 80 368 165,00 | - 37 974 820,00 | - 37 166 496,00 | - 155 509 481,00 |
|  |  | - Федеральный бюджет | - 7 021 000,00 | - 7 188 800,00 | - 7 374 300,00 | - 21 584 100,00 |
|  |  | - Республиканский бюджет Республики Коми | - 10 418 500,00 | - 10 819 300,00 | - 10 819 300,00 | - 32 057 100,00 |
|  |  | - Бюджет МОГО «Ухта» | - 62 928 665,00 | - 19 966 720,00 | - 18 972 896,00 | - 101 868 281,00 |
|  |  | - Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Жилищное хозяйство» | - ВСЕГО: - в том числе: | - 7 431 000,00 | - 5 000 000,00 | - 4 850 000,00 | - 17 281 000,00 |
|  |  | - Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | - Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |
|  |  | - Бюджет МОГО «Ухта» | - 7 431 000,00 | - 5 000 000,00 | - 4 850 000,00 | - 17 281 000,00 |
|  |  | - Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 | - «Коммунальное хозяйство» | - ВСЕГО: - в том числе: | - 52 608 647,00 | - 15 714 285,00 | - 15 714 285,00 | - 84 037 217,00 |
|  |  | - Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | - Республиканский бюджет Республики Коми | - 8 000 000,00 | - 11 000 000,00 | - 11 000 000,00 | - 30 000 000,00 |
|  |  | - Бюджет МОГО «Ухта» | - 44 608 647,00 | - 4 714 285,00 | - 4 714 285,00 | - 54 037 217,00 |
|  |  | - Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 4 | - «Благоустройство» | - ВСЕГО: - в том числе: | - 80 267 828,00 | - 57 400 000,00 | - 46 400 000,00 | - 184 067 828,00 |
|  |  | - Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | - Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |
|  |  | - Бюджет МОГО «Ухта» | - 80 267 828,00 | - 57 400 000,00 | - 46 400 000,00 | - 184 067 828,00 |
|  |  | - Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |