Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

по состоянию на 01 июля 2023 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | 58,30 | - | МУ «УЖКХ» | Данный показатель оценивается Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми за год. |
| Задача 1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий |
| 2 | Ввод в действие жилых домов | кв.м | 6221,30  | 199,89 | УАГЗ |  |
| 3 | Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда | чел. | 10  | 9 | КУМИ МОГО «Ухта» | В рамках муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» 9 гражданам предоставлены по договору социального найма жилые помещения взамен аварийного |
| 4 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 3,2  | 1,1 | КУМИ МОГО «Ухта» | Во 2 квартале 2023 года в рамках основных мероприятий улучшили жилищные условия 2 гражданина, в отношении которых имеются судебные решения, 9 гражданам предоставлены по договору социального найма жилые помещения взамен аварийного, 17 гражданам из числа детей-сирот предоставлены жилые помещения, предоставлено 2 ЕДВ ветерану боевых действий и инвалиду детства |
| 5 | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 6,00  | 7,7 | КУМИ МОГО «Ухта» | В соответствии с Соглашением от 13.01.2023 № 6 и дополнительными соглашениями к нему, заключенными между Министерством образования и науки Республики Коми и администрацией МОГО «Ухта», общий объем субвенции бюджета МОГО «Ухта», предусмотренный в 2023 г. на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 47 295 666,00 руб., из них 25 121 214,35 руб. - средства республиканского бюджета, 22 174 451,65 руб. - средства федерального и республиканского бюджетов. За 2 квартал 2023 года предоставлено 17 жилых помещения гражданам из числа детей-сирот за счет средств, выделенных в 2023 году на обеспечение указанной категории. Показатель изменился в связи с увеличением объема выделяемых средств по соглашению. |
| 6 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 21 | 17 | МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» |  |
| 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета | семья | 21 | 12 | МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» |  |
| Задача 2. Содержание муниципального жилищного фонда |
| 8 | Доля муниципальных учреждений и иных организаций с участием муниципального образования, в которых утверждены программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 100,00 | 100,00 | МУ «УЖКХ» |  |
| 9 | Доля рассмотренных обращений по вопросам содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц | % | 100,00  | 100,00 | МУ «УЖКХ» |  |
| 10 | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по текущему ремонту | ед. | 6 | 11 | МУ УКС | Выполнены ремонтные работы помещений, находящихся в муниципальной собственности. По 5 квартирам формируются извещения с целью проведения закупок на выполнение ремонтных работ. |
| 11 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 51,40  | 51,40 | УАГЗ |  |
| Задача 3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения |
| 12 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50  | 50 | МУ «УЖКХ» |  |
| 13 | Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию | % | 65  | 45,29 | МУ УКС | Контракт по строительству станции водоочистки находится в стадии исполнения. |
| 14 | Доля участков наружного газопровода, на содержание и ремонт которых заключены муниципальные контракты | % | 100  | 100 | МУ «УЖКХ» |  |
| 15 | Уровень готовности объекта «Изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт. Ярега МОГО «Ухта» Республики Коми» | % | 100,00 | 60,00 | МУ УКС | Договор об оказании благотворительного пожертвования, в рамках которого проводится изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт. Ярега МОГО «Ухта» Республики Коми, находится в процессе исполнения.  |
| Задача 4. Обеспечение эффективной системы управления Программой |
| 16 | Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в ФГАСУ | % | 100,00 | 100,00 | МУ «УЖКХ» |  |