Мониторинг реализации муниципальной программы 
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»
по состоянию на 01 апреля 2026 года

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора (показателя)
	Ед. измерения
	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель
	Примечание

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

	1
	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами
	% от числа опрошенных
	65,00
	-
	МУ УЖКХ
	Показатель оценивается Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми за год.

	Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан

	2
	Ввод в действие жилых домов



	тыс.
кв.м. общ. пл. жилых помещений
	4,8



	0,2712



	УАГЗ
	По состоянию на 01.04.2026 введено в эксплуатацию 2 индивидуальных жилых дома, общей площадью 271,20 кв.м. 
Федеральным законом от 30.12.2021 № 478-ФЗ внесены изменения в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». 
Согласно части 12 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» до 01 марта 2031 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и соответствующий параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости. Наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома при этом не требуется. В связи с чем, в настоящее время в администрации муниципального округа «Ухта» отсутствует полная информация о количестве введенных в эксплуатацию объектов ИЖС.
1399 кв.м - объем ввода жилья по данным Комистата по состоянию на 01.03.2026 (объекты ИЖС).

	3
	Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда
	чел.
	23
	15
	КУМИ
	Во исполнение решений суда за изъятые жилые помещения в аварийных МКД выплачено 18 238 138 рублей. Изъято 7 жилых помещений, расселено 14 граждан. По договору социального найма взамен аварийного предоставлено 1 жилое помещение (1 гражданин). На сегодняшний день проводится работа в рамках исполнения приказа от 20.03.2026 №037 (Комплексный план).

	4
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
	чел.
	13
	3
	КУМИ
	3 граждан обеспечено жилыми помещениями в рамках реализации выплаты на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В настоящее время проводятся аукционы по проведению ремонта в жилых  помещениях.

	5
	Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан от общего числа запланированных
	%
	100,00
	23
	КУМИ
	3 граждан по категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечено жилыми помещениями в рамках реализации выплаты на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	6
	Количество молодых семей, обеспеченных жильем
	тысяча семей
	0,018
	0,012
	КУМИ
	Выдано 12 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретением жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050

	Задача 2. Содержание муниципального жилищного фонда

	7
	Доля рассмотренных обращений по вопросам содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц
	%
	100,00
	100,00
	МУ УЖКХ
	

	8
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по текущему ремонту
	ед.
	6

	0
	МУ УКС
	[bookmark: _GoBack]Отсутствие финансирования на проведения данного мероприятия и заявок от КУМИ на ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

	9
	Доля муниципальных учреждений и иных организаций с участием муниципального образования, в которых утверждены программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	%
	100,00
	99,28
	МУ УЖКХ
	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности по одной организации на стадии подписания. Во втором квартале показатель будет выполнен.

	Задача 3. Организация работы по обеспечению населения коммунальными и отдельными бытовыми услугами

	10
	Доля населения муниципального образования, имеющая возможность пользоваться коммунальными и отдельными бытовыми услугами
	%
	100,00
	100,00

	МУ УЖКХ
	

	11
	Доля участков наружного газопровода, на содержание и ремонт которых заключены муниципальные контракты
	%
	100,00
	100,00
	МУ УЖКХ
	Муниципальные контракты на обслуживание газопроводов, находящихся в оперативном управлении МУ УЖКХ заключены

	12
	Количество муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги населению по предоставлению общих помывочных отделений по ценам (тарифам) ниже экономически обоснованной стоимости
	ед.
	1
	0
	Администрация
	По состоянию на 01.04.2026 на территории муниципального округа «Ухта» услуги населению по предоставлению общих помывочных отделений оказывает одно муниципальное унитарное предприятие  - МУП «Банно-оздоровительный комплекс». Тарифы МУП «Банно-оздоровительный комплекс» с 01.01.2026 установлены в размере экономически обоснованной стоимости услуг, рассчитанной  на 2025 год

	Задача 4. Обеспечение эффективной системы управления Программой	

	13
	Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в федеральной государственной автоматизированной системе «Управление»
	%
	100,00
	100,00
	МУ УЖКХ

	



