Мониторинг реализации муниципальной программы

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

по состоянию на 01 апреля 2026 года

| № п/п |  | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | 65,00 | - | МУ УЖКХ | Показатель оценивается Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми за год. |
| Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв.м. общ. пл. жилых помещений | 4,8 | 0,2712 | УАГЗ | По состоянию на 01.04.2026 введено в эксплуатацию 2 индивидуальных жилых дома, общей площадью 271,20 кв.м. Федеральным законом от 30.12.2021 № 478-ФЗ внесены изменения в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Согласно части 12 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» до 01 марта 2031 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и соответствующий параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости. Наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома при этом не требуется. В связи с чем, в настоящее время в администрации муниципального округа «Ухта» отсутствует полная информация о количестве введенных в эксплуатацию объектов ИЖС. 1399 кв.м - объем ввода жилья по данным Комистата по состоянию на 01.03.2026 (объекты ИЖС). |
| 3 |  | Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда | чел. | 23 | 15 | КУМИ | Во исполнение решений суда за изъятые жилые помещения в аварийных МКД выплачено 18 238 138 рублей. Изъято 7 жилых помещений, расселено 14 граждан. По договору социального найма взамен аварийного предоставлено 1 жилое помещение (1 гражданин). На сегодняшний день проводится работа в рамках исполнения приказа от 20.03.2026 №037 (Комплексный план). |
| 4 |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 13 | 3 | КУМИ | 3 граждан обеспечено жилыми помещениями в рамках реализации выплаты на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В настоящее время проводятся аукционы по проведению ремонта в жилых помещениях. |
| 5 |  | Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан от общего числа запланированных | % | 100,00 | 23 | КУМИ | 3 граждан по категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечено жилыми помещениями в рамках реализации выплаты на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 6 |  | Количество молодых семей, обеспеченных жильем | тысяча семей | 0,018 | 0,012 | КУМИ | Выдано 12 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретением жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 |
| Задача 2. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Доля рассмотренных обращений по вопросам содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц | % | 100,00 | 100,00 | МУ УЖКХ |  |
| 8 |  | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по текущему ремонту | ед. | 6 | 0 | МУ УКС | Отсутствие финансирования на проведения данного мероприятия и заявок от КУМИ на ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
| 9 |  | Доля муниципальных учреждений и иных организаций с участием муниципального образования, в которых утверждены программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 100,00 | 99,28 | МУ УЖКХ | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности по одной организации на стадии подписания. Во втором квартале показатель будет выполнен. |
| Задача 3. Организация работы по обеспечению населения коммунальными и отдельными бытовыми услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля населения муниципального образования, имеющая возможность пользоваться коммунальными и отдельными бытовыми услугами |  | % | 100,00 | 100,00 | МУ УЖКХ |  |
| 11 | Доля участков наружного газопровода, на содержание и ремонт которых заключены муниципальные контракты |  | % | 100,00 | 100,00 | МУ УЖКХ | Муниципальные контракты на обслуживание газопроводов, находящихся в оперативном управлении МУ УЖКХ заключены |
| 12 | Количество муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги населению по предоставлению общих помывочных отделений по ценам (тарифам) ниже экономически обоснованной стоимости |  | ед. | 1 | 0 | Администрация | #### По состоянию на 01.04.2026 на территории муниципального округа «Ухта» услуги населению по предоставлению общих помывочных отделений оказывает одно муниципальное унитарное предприятие - МУП «Банно-оздоровительный комплекс». Тарифы МУП «Банно-оздоровительный комплекс» с 01.01.2026 установлены в размере экономически обоснованной стоимости услуг, рассчитанной на 2025 год |
| Задача 4. Обеспечение эффективной системы управления Программой |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в федеральной государственной автоматизированной системе «Управление» | % | 100,00 | 100,00 | МУ УЖКХ |  |