Мониторинг реализации муниципальной программы 
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»
по состоянию на 01 июля 2026 года

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора (показателя)
	Ед. измерения
	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель
	Примечание

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

	1
	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами
	% от числа опрошенных
	65,00
	-
	МУ УЖКХ
	Показатель оценивается Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми за год. https://adm.rkomi.ru/activity

	Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан

	2
	Ввод в действие жилых домов



	тыс.
кв.м. общ. пл. жилых помещений
	4,8



	7,407
	УАГЗ
	По состоянию на 01.07.2026 введено в эксплуатацию 
7407,0 кв.м жилья, в том числе:
-объем ввода индивидуального жилищного строительства – 378,4 кв.м (3 дома);
- объем ввода жилья в многоквартирных домах - 7028,60* кв.м 
(*- указана общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас); разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.04.2026 № 11-20-02-2026; многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, муниципальный округ Ухта, город Ухта, улица Александра Алексеева, дом 4)

	3
	Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда
	чел.
	23
	15
	КУМИ
	Во исполнение решений суда за изъятые жилые помещения в аварийных МКД выплачено 18 238 138 рублей 00 копеек. Изъято 7 жилых помещений, расселено 14 граждан. По договору социального найма взамен аварийного предоставлено 1 жилое помещение (1 гражданин). На сегодняшний день проводится работа в рамках исполнения приказа от 20.03.2026 №037 (Комплексный план)

	4
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
	чел.
	13
	3
	КУМИ
	3 граждан обеспечено жилыми помещениями в рамках реализации выплаты на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В настоящее время проводятся аукционы по проведению ремонта в жилых  помещениях

	5
	Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан от общего числа запланированных
	%
	100,00
	23,1

	КУМИ
	3 граждан по категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечено жилыми помещениями в рамках реализации выплаты на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	6
	Количество молодых семей, обеспеченных жильем
	тысяча семей
	0,018
	0,012
	КУМИ
	Выдано 12 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретением жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050

	Задача 2. Содержание муниципального жилищного фонда

	7
	Доля рассмотренных обращений по вопросам содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц
	%
	100,00
	100,00
	МУ УЖКХ
	

	8
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по текущему ремонту
	ед.
	6

	0
	МУ УКС
	[bookmark: _GoBack]Отсутствие финансирования на проведения данного мероприятия

	9
	Доля муниципальных учреждений и иных организаций с участием муниципального образования, в которых утверждены программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	%
	100,00
	100,00
	МУ УЖКХ
	

	Задача 3. Организация работы по обеспечению населения коммунальными и отдельными бытовыми услугами

	10
	Доля населения муниципального образования, имеющая возможность пользоваться коммунальными и отдельными бытовыми услугами
	%
	100,00
	100,00

	МУ УЖКХ
	

	11
	Доля участков наружного газопровода, на содержание и ремонт которых заключены муниципальные контракты
	%
	100,00
	100,00
	МУ УЖКХ
	

	12
	Количество муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги населению по предоставлению общих помывочных отделений по ценам (тарифам) ниже экономически обоснованной стоимости
	ед.
	1
	1
	Администрация
	

	Задача 4. Обеспечение эффективной системы управления Программой	

	13
	Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в федеральной государственной автоматизированной системе «Управление»
	%
	100,00
	100,00
	МУ УЖКХ

	



