Таблица 12

Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Развитие транспортной системы» по состоянию на 01.10.2023 года

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) | | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании | процентов от числа опрошенных | 44,0 | 45,5 | МУ «УЖКХ» | Данные предоставлены Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми |
| Задача 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа» | | | | | | |
| 2 | Количество выданных муниципальных проездных билетов | ед. | 25 000 | 35240 | МУ «УЖКХ»  ТО |  |
| 3 | Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта». | ед. | 20 | 18 | МУ «УЖКХ»  ТО |  |
| 4 | Количество проведенных заседаний транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО «Ухта» | ед. | 1 | 0 | МУ «УЖКХ»  ТО | Заседания комиссии по транспортному обслуживанию населения за указанный период не проводились |
| 5 | Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми | % | 70 | 92,48 | МУ «УЖКХ»  ТО |  |
| 6 | Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | % | 75 | 100 | МУ «УЖКХ»  ТО |  |
| 7 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в МОГО «Ухта» от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в МОГО «Ухта» | % | 77 | 100 | МУ «УЖКХ»  ТО |  |
| Задача 2. «Строительство объектов дорожной инфраструктуры» | | | | | | |
| 8 | Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность МОГО «Ухта» | м. | 453,5 | 0 | МУ УКС | Мероприятие по передаче объектов дорожной сети в собственность МОГО «Ухта» находится в стадии исполнения. |
| 9 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки (ед.) | ед. | 1 | 0 | МУ УКС | Контракт расторгнут в одностороннем порядке, задание на проектирование для проведения закупки, проходит согласование в государственной экспертизе |
| Задача 3. «Содержание объектов дорожной инфраструктуры» | | | | | | |
| 10 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 55,2 | 55,5 | МУ «УЖКХ»  ОЭОВБ | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования (объездная дорога для большегрузного и тяжеловесного автотранспорта, в том числе ул. Сенюкова 1,652 км) |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании | процентов от числа опрошенных | 29,0 | 45,5 | МУ «УЖКХ» | Данные предоставлены Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми |
| 12 | Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения | километр; тысяча метров | 0,25 | 0,25 | МУ «УЖКХ»  ОЭОВБ |  |
| 13 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципальных образований, содержание которых осуществляется за счет субсидий | километр; тысяча метров | 18,78 | 18,78 | МУ «УЖКХ»  ОЭОВБ |  |
| 14 | Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в МОГО «Ухта» | ед. | 1 | 1 | МУ «УЖКХ»  ОЭОВБ |  |