Таблица 7

Мониторинг реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» по состоянию на 01.07.2025 года

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном округе | процентов от числа опрошенных | 57,4 | 33,3 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | http://anketa.rkomi.ru/ |
| Задача 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах муниципального округа «Ухта» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество выданных муниципальных проездных билетов | ед. | 35 000 | 37590 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Выдача МПБ производится с 25 апреля. |
| 3 | Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Ухта» Республики Коми | ед. | 7 | 7 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Осуществление рейсов происходит в период с апреля по декабрь. |
| 4 | Количество проведенных заседаний транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах | ед. | 1 | 1 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Транспортная комиссия прошла 28 марта 2025 года. |
| 5 | Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми | % | 80 | 94,98 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Перевозчики стараются исполнять, взятые на себя обязательства по муниципальным контрактам. |
| 6 | Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | % | 90 | 100 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Все автобусы оснащены терминалами для бесконтактной оплаты. |
| 7 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальном округе "Ухта" Республики Коми от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в муниципальном округе "Ухта" | % | 85 | 100 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | В муниципальном округе «Ухта» Республики Коми по всем маршрутам применяются только регулируемые тарифы. |
| Задача 3. «Содержание объектов дорожной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 60,0 | 59,7 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |  |
| 9 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном округе | процентов от числа опрошенных | 42.,9 | 22,2 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | http://anketa.rkomi.ru/ |
| 10 | Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения | километр; тысяча метров | 0,25 | 0,25 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |  |

А.В. Карпюк, 76-36-51,

А.К. Потапов, 76-23-46,

К.Р. Себастьян, 76-23-46