|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год**

Целью муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – Программа) является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

Для достижения ожидаемого результата реализации Программы - рост уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами - в 2021 году:

* количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда по сравнению с плановым значением увеличено в 9 раз;
* улучшили жилищные условия 32 гражданина из числа детей-сирот, 2 ветеранов боевых действий и 2 гражданина, состоящие на учете в категории «инвалиды I, II группы, и семьи, имеющие детей-инвалидов», 38 молодых семей;
* выполнены работы по ремонту муниципальных помещений и установке приборов учета в муниципальном жилищном фонде со значительным превышением плановых значений показателей;
* в установленный срок рассмотрены все обращения граждан по вопросам содержания муниципального жилищного фонда;
* заключены муниципальные контракты по содержанию и ремонту наружных сетей газопровода на территории МОГО «Ухта»;
* уровень износа коммунальной инфраструктуры снизился с 55% до 50%;
* увеличена доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, по сравнению с 2020 годом.

По данным Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми в 2021 году фактическое значение целевого индикатора (показателя) (далее – индикатор) Программы «Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами» достигло планового и составило 60,3% от числа опрошенных, что на 3,1% больше планового значения.

Обеспечить дальнейший рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами позволит реализация мероприятия «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» (2021-2024гг), ключевой задачей которого является повышение доли населения России, имеющего доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения, и улучшение качества жизни населения. Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта позволит достичь технического перевооружения водозабора «Пожня-Ель» с 26 000 м3/сут. питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям.

1. **Результаты реализации** **основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Для достижения поставленной цели Программы в 2021 году решались следующие задачи:

1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2. Содержание муниципального жилищного фонда.
3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения.
4. Обеспечение эффективной системы управления Программой.

В рамках задачи «**Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе**

**нуждающихся в улучшении жилищных условий****»** (далее – Задача 1) в 2021 году достигнуты следующие результаты.

В процессе обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществлен снос 4 аварийных жилых домов; произведена оплата выполненных работ по проведению обследования систем вентиляции в построенном многоквартирном жилом доме.

В ходе обеспечения жильем отдельных категорий граждан обеспечены жилыми помещениями 32 гражданина из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий двум ветеранам боевых действий и двум гражданам, состоящим на учете по категории «инвалиды I, II группы» и «семьи, имеющие детей-инвалидов».

В рамках реализации мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства38 молодых семей улучшили жилищные условия.

Из 3 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках Задачи 1, реализовано не в полном объеме 1 основное мероприятие «Организация работы по возврату средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета» в связи с отсутствием требования Фонда о возврате средств в 2021 году.

Из 5 индикаторов, запланированных в 2021 году в рамках задачи 1, не достиг планового значения 1 индикатор «Ввод в действие жилых домов»: фактическое значение составило 169,2 кв.м при плановом значении 600 кв.м. Значение данного индикатора зависит от личной заинтересованности и финансовой возможности застройщика, финансовой стабильности строительной отрасли, удорожания кредитных ресурсов. Кроме того, Федеральным законом от 08.12.2020 № 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в части 12 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» до 01 марта 2026 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и соответствующий параметрам объекта ИЖС, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости. Наличие уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома при этом не требуется. В связи с вышеуказанным в настоящее время в администрации МОГО «Ухта» отсутствует полная информация о количестве введенных в эксплуатацию объектов ИЖС.

Достигнуты запланированные значения следующих индикаторов Задачи 1:

* количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда – 27 человек;
* доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 3,6%;
* доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях - 14%;
* количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 38 семей.

В рамках задачи **«Содержание муниципального жилищного фонда»** (далее – Задача 2) в 2021 году достигнуты следующие результаты.

С целью сохранения и поддержания надлежащего состояния муниципального жилищного фонда:

* произведена оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт;
* выполнены работы по ремонту в 16 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности;
* построено 5 пандусов;
* заключен муниципальный контракт на изготовление паспортов на 51 многоквартирный дом;
* возмещены недополученные доходы, возникающие при оказании услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и (или) муниципальных жилых домах на территории МОГО «Ухта» за 2021 год;
* оплачены счета по жилищно-коммунальным услугам за 2021 год; проведено обследование жилого многоквартирного дома.

Для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных, установлены индивидуальные приборы учета в 13 муниципальных помещениях.

В рамках реализации мероприятия по межеванию и кадастру земельных участков заключено 12 муниципальных контрактов на разработку проекта межевания территории.

Из 3 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках Задачи 2, реализовано не в полном объеме 1 основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных» в связи с отсутствием необходимых сведений от управляющих компаний о стоимости услуг по оснащению муниципальных помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг и вводу их в эксплуатацию для формирования предельных ценовых значений в денежном выражении для возмещения данных расходов нанимателям муниципальных помещений.

Все 4 запланированные в 2021 году значения индикаторов Задачи 2 достигнуты:

* количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде и муниципальных учреждениях -13 ед.;
* доля рассмотренных обращений по вопросам содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц - 100%;
* количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту - 16 ед.;
* доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет - 42,6%.

В рамках задачи **~~«~~Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения»**(далее - Задача 3) в 2021 году достигнуты следующие результаты.

В процессе строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры получены технические условия на подключение объекта коммунальной инфраструктуры (котельная пгт Ярега) к инженерным сетям и получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации по объекту «Проектирование строительства котельной в пгт Ярега».

В процессе строительства станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта заключены 4 контракта; произведена оплата исполнительного листа по контракту на оказание услуг по актуализации и доработке проектно-сметной, рабочей документации и инженерных изысканий по объекту «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта».

В ходе обеспечения населения коммунальными услугами:

* возмещены затраты по организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных, с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта»;
* возмещены выпадающие доходы, возникшие при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан;
* актуализирована схема теплоснабжения муниципального образования городского округа «Ухта»;
* заключены муниципальные контракты по содержанию и аварийному обслуживанию наружных сетей газопровода;
* приобретено и установлено 12 бункеров – накопителей для сбора ТКО.

Из 3 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках Задачи 3, реализовано не в полном объеме 1 основное мероприятие «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта в связи с отставанием подрядчика от графика выполнения строительно-монтажных работ.

Из 4 запланированных в 2021 году индикаторов Задачи 3 не достиг планового значения 1 индикатор «Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию» в связи с отставанием подрядчика от графика выполнения строительно-монтажных работ.

Достигнуты запланированные значения следующих индикаторов Задачи 3:

* уровень износа коммунальной инфраструктуры - 50%;
* доля участков наружного газопровода, на содержание и ремонт которых заключены муниципальные контракты - 100%;
* количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры - 1 ед.

В рамках задачи «**Обеспечение эффективной системы управления Программой»** (далее - Задача 4) осуществлялись мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности МУ «УЖКХ» и проведению мониторинга реализации Программы.

В рамках Задачи 4 выполнены в полном объеме 2 запланированных основных мероприятия из 2.

Достигнуто плановое значение единственного запланированного значение индикатора Задачи 4 за 2021 год «Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в ФГАСУ» - 100%.

В целом по Программе из 11 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, не выполнены в полном объеме 3 основных мероприятия.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2021 год приведены в таблице 9 приложения к Годовому отчету.

Достигли планового значения 13 индикаторов из 15, запланированных в отчетном году.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по Программы за 2021 год отражены в таблице 8 приложения к Годовому отчету.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год, составили 414 642 946,44 руб., в том числе:

* за счет федерального бюджета - 141 891 141,17руб.;
* за счет средств республиканского бюджета Республики Коми -146 394 745,68 руб.;
* за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -126 357 059,59 руб.

По итогам 2021 года расходы на реализацию мероприятий программы составили 179 302 640,31 руб. или 43,24% к установленному плану, из них:

* за счет федерального бюджета 26 803 341,17 руб. (14,95%);
* за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 41 776 135,72 руб. (23,3%);
* за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 110 723 163,42 руб. (61,75%).

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы представлена в Таблице 10.

Фактическое значение индикатора «Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию» не достигло планового значения результативности использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, в связи с отставанием подрядчика от графика выполнения строительно-монтажных работ.

Информация по достигнутым плановым значениям целевых индикаторов (показателей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, за 2021 год представляется в соответствии с [Таблицей 11](consultantplus://offline/ref=54FBCC6973150A75A0F870751059255FB6FDBE853C7C3979D5B27E1FAF5FEA10798343364231768443F53454C961F23A69CBCECA1A02A46033C3C836uE2DL) Приложения.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2021 год Программа признана умеренно эффективной, с итоговой оценкой 77,84%.

Анкета для оценки эффективности Программы представлена в Таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

1. **Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2021 году в Программу 11 раз вносились изменения:

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15.03.2021 № 616 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», «Межевание и кадастр земельных участков», «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Обеспечение населения коммунальными услугами»; перераспределения средств местного бюджета между соисполнителями программы (МУ УКС и МУ «УЖКХ») по мероприятию «Организация работы по строительству станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г.Ухта» в связи с назначением ответственным исполнителем по мероприятию МУ УКС, а также корректировкой значений индикатора «Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию» по годам: 2021 год – 30%; 2022 год – 60%; 2023 – 80% и в части ответственного исполнителя – МУ УКС;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 30.04.2021 № 1116 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»; «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», «Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 11.05.2021 № 1154 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в связи с увеличением бюджетных ассигнований по мероприятию «Выполнение работ по обустройству конструкций для спуска и подъема по лестничному маршу средств передвижения» основного мероприятия «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда»;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2021 № 1352 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части перераспределения бюджетных ассигнований по причине необходимости проведения работ по ремонту муниципальных жилых помещений; выделением средств из резерва в связи с исполнительным листом по решению Ухтинского городского суда РК на возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 09.06.2021 № 1536 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 11.06.2021 № 1622 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в связи с уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.08.2021 № 2146 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в связи с увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных», «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от15.09.2021 № 2480 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Обеспечение населения коммунальными услугами»; уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда»;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от28.10.2021 № 2893 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных», «Обеспечение населения коммунальными услугами», «Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»; увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда»;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.12.2021 № 3176 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда»;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 24.01.2022 № 116 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части переименования соисполнителя Программы: Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» (УАиС) изменено на Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МОГО «Ухта» (УАГЗ); уменьшения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», «Обеспечение населения коммунальными услугами», «Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ», «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда»; увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта».

1. **Предложения по дальнейшей реализации** **муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий на 2022 год по реализации Программы.

Таблица 8

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2021 год муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) | | Ответственный исполнитель |
| 2020 | 2021 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | | | | |
| 1 | | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | 74,4 | 57,20 | 60,3 | | Плановое значение индикатора достигнуто (105,4 %) | МУ «УЖКХ» |
| Задача 1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ввод в действие жилых домов | | кв.м | 6222 | 600,00 | 169,20 | | Плановое значение индикатора не достигнуто (28,2%).  В 2021 году фактически введено в действие 2 индивидуальных жилых дома общей площадью 169,20 кв.м. Ввод в действие МКД в 2021 году не производился (данное значение зависит от личной заинтересованности и финансовой возможности застройщика, финансовой стабильности строительной отрасли, удорожания кредитных ресурсов).  В настоящее время в администрации МОГО «Ухта» отсутствует полная информация о количестве введенных в эксплуатацию объектов ИЖС в связи с отсутствием требований уведомлять о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома, об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома | Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МОГО «Ухта» (далее - УАГЗ) |
| 1.2 | Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда | | чел. | 48 | 3 | 27 | | Плановое значение индикатора достигнуто (превышение планового значения в 9 раз).  Увеличилось число переселенных граждан в связи с увеличением числа исполненных судебных решений за 2021 год | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (далее - КУМИ МОГО «Ухта») |
| 1.3 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | | % | 3,70 | 1,70 | 3,60 | | Плановое значение индикатора достигнуто (212%).  Перевыполнение показателя обусловлено большим количеством жилых помещений, предоставленных гражданам в судебном порядке | КУМИ МОГО «Ухта» |
| 1.4 | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | | % | 20,7 | 6,00 | 14,00 | | Плановое значение индикатора достигнуто (233%).  Значительное перевыполнение показателя обусловлено результатами конкурсных процедур по приобретению жилых помещений | КУМИ МОГО «Ухта» |
| 1.5 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | семья | 46 | 38 | 38 | | Плановое значение индикатора достигнуто (100%) | Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (далее - МУ «УО» администрации МОГО «Ухта») |
| Задача 2. Содержание муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде и муниципальных учреждениях | | ед. | 0 | 5 | 13 | | Плановое значение индикатора достигнуто (260%).  Произведен ремонт и установка приборов учета в связи с необходимостью исполнения решений судов по предоставлению жилых помещений | МУ «УЖКХ» |
| 2.2 | Доля рассмотренных обращений по вопросам содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | Плановое значение индикатора достигнуто (100%) | МУ «УЖКХ» |
| 2.3 | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту | | ед. | 9 | 10 | 16 | | Плановое значение индикатора достигнуто (160%).  Произведен ремонт и установка приборов учета в связи с необходимостью исполнения решений судов по предоставлению жилых помещений | МУ «УЖКХ» |
| 2.4 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | | % | 40,3 | 39,70 | 42,60 | | Плановое значение индикатора достигнуто (107%) | УАГЗ |
| Задача 3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения | | | | | | | | | |
| 3.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | | % | 55,00 | 50,00 | 50,00 | | Плановое значение индикатора достигнуто (100%) | МУ «УЖКХ» |
| 3.2 | Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию | | % | - | 30,00 | 2,00 | | Плановое значение индикатора не достигнуто (7%).  Отставание подрядчика от графика выполнения строительно-монтажных работ | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства (далее - МУ УКС) |
| 3.3 | Доля участков наружного газопровода, на содержание и ремонт которых заключены муниципальные контракты | | % | - | 100,00 | 100,00 | | Плановое значение индикатора достигнуто (100%) | МУ «УЖКХ» |
| 3.4 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | | ед. | - | 1 | 1 | | Плановое значение индикатора достигнуто (100%) | МУ УКС |
| Задача 4. Обеспечение эффективной системы управления Программой | | | | | | | | | |
| 4.1 | Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в ФГАСУ | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | Плановое значение индикатора достигнуто (100%) | МУ «УЖКХ» |

Таблица 9

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | | | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия |
| плановые | | фактические | |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не выполнено | Отсутствие  требования Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета о возврате средств |
|  | Мероприятие 1.1.1  Снос аварийных жилых домов | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Снесено 4 МКД |  |
|  | Мероприятие 1.1.2  Организация работы по возврату средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не выполнено.  Возврат средств не осуществлялся в связи с отсутствием требования о возврате средств |  |
|  | Мероприятие 1.1.3  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (I этап) (проведение обследования систем вентиляции в построенном многоквартирном жилом доме) | МУ УКС | 01.04.2021 | 30.06.2021 | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Выполнено.  Произведена оплата выполненных работ по проведению обследования систем вентиляции в построенном многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Ухта, ул. Геологов, д. 15 |  |
|  | Мероприятие 1.1.4  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (I этап) (возмещение выкупной цены изымаемого жилого помещения) | Администрация МОГО «Ухта» | 01.06.2021 | 30.06.2021 | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Выполнено.  Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу в размере 1 470 000,00 руб |  |
|  | Мероприятие 1.1.5  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (IV этап) | Администрация МОГО «Ухта» | 01.04.2021 | 30.06.2021 | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Выполнено.  Произведено возмещение выкупной цены за изымаемые жилые помещения по исполнительным листам (2 шт.) на сумму 4 378 600,00 руб |  |
|  | Мероприятие 1.1.6  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  (III этап) | Администрация МОГО «Ухта» | 01.08.2021 | 31.08.2021 | 01.08.2021 | 31.08.2021 | Выполнено.  Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по мировому соглашению в размере 1 000 000,00 руб |  |
|  | Контрольное событие 1.  Проведен осмотр жилых помещений, предназначенных для предоставления взамен аварийных, совместно с гражданами | КУМИ МОГО «Ухта» | х | 30.06.2021 | х | 30.06.2021 | Совместно с гражданами, проживающими в аварийных жилых помещениях, проведен осмотр 7 жилых помещений, предоставляемых взамен аварийных, с целью заключения договоров социального найма |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1  Обеспечение жильем детей-сирот | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  В соответствии с соглашением от 21.01.2021 года № 20, заключенным между Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и администрацией МОГО «Ухта», общий объем средств субвенций, предусмотренный в 2021 году на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда составил 42 409 188,00 рублей. Приобретено 32 жилых помещения. Обеспечены 32 гражданина из числа детей-сирот |  |
|  | Мероприятие 1.2.2  Обеспечение жильем ветеранов | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  В 2021 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5 ФЗ «О ветеранах» в рамках соглашения с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК общий объем средств составил 1 714 068 рублей. Выплаты на улучшение жилищных условий получили 2 гражданина, состоящие на учете по категории «ветеран боевых действий» |  |
|  | Мероприятие 1.2.3  Обеспечение жильем инвалидов | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  В 2021 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5 ФЗ «О ветеранах» в рамках соглашения с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК общий объем средств составил 1 714 068 рублей. Выплаты на улучшение жилищных условий получили 2 гражданина, состоящие на учете по категории «инвалиды I, II группы и семьи, имеющие детей-инвалидов» |  |
|  | Мероприятие 1.2.4  Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Заключены соглашения с Министерство образования, науки и молодежной политики РК, Министерство труда, занятости и социальной защиты РК о предоставлении субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан |  |
|  | Контрольное событие 2.  Заключены соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК, Министерством образования, науки и молодежной политики РК, о предоставлении субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | КУМИ МОГО «Ухта» | х | 31.03.2021 | x | 18.02.2021 | Заключено соглашение между администрацией МОГО «Ухта» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о предоставлении бюджету МОГО «Ухта» субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» № 1378 от 18.02.2021.  Заключено соглашение между администрацией МОГО «Ухта» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о предоставлении бюджету МОГО «Ухта» субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 24.11.1995 г. № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 1378/1 от 18.02.2021 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 14.10.2021 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 1.3.1  Подготовка проекта Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии бюджету МОГО «Ухта» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2021 | 31.03.2021 | 01.01.2021 | 02.02.2021 | Выполнено.  Подготовлено и подписано Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 02.02.2021 РК № 87725000-1-2021-001 |  |
|  | Мероприятие 1.3.2  Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям | МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 14.10.2021 | Выполнено.  Государственная поддержка в улучшении жилищных условий оказана 38 молодым семьям |  |
|  | Контрольное событие 3.  Подписано Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии бюджету МОГО "Ухта" на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | х | 31.03.2021 | х | 02.02.2021 | Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 02.02.2021 РК № 87725000-1-2021-001 |  |
|  | Задача 2. Содержание муниципального жилищного фонда | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 2.1  Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1  Организация работы по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  В 2021 году произведена оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт в размере 15620731,28 руб |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 Осуществление ремонта муниципальных помещений | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Осуществлен ремонт в 16 муниципальных помещениях |  |
|  | Мероприятие 2.1.3  Выполнение работ по обустройству конструкций для спуска и подъема по лестничному маршу средств передвижения | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Построено 5 пандусов |  |
|  | Мероприятие 2.1.4  Проведение инвентаризации жилищного фонда | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт на изготовление паспортов на 51 многоквартирный дом |  |
|  | Мероприятие 2.1.5  Организация работ по предоставлению субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Возмещены недополученные доходы, возникающие при оказании услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и (или) муниципальных жилых домах на территории МОГО «Ухта» за 2021 год |  |
|  | Мероприятие 2.1.6  Организация работы по оплате жилищно-коммунальных услуг | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Оплачены счета по жилищно-коммунальным услугам за 2021 год |  |
|  | Мероприятие 2.1.7  Обследование жилого многоквартирного дома | МУ УКС | 01.09.2021 | 31.12.2021 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Проведено обследование жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Ухта, мкр Ветлосян, ул. Клубная, д.11 |  |
|  | Контрольное событие 4.  Заключены муниципальные контракты на ремонт муниципальных помещений | МУ «УЖКХ» | х | 30.06.2021 | х | 22.06.2021 | Заключено 3 муниципальных контракта |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не выполнено | Отсутствие необходимых сведений от управляющих компаний о стоимости услуг по оснащению муниципальных помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг и вводу их в эксплуатацию для формирования предельных ценовых значений в денежном выражении для возмещения данных расходов нанимателям муниципальных помещений. |
|  | Мероприятие 2.2.1  Оснащение муниципальных помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг и ввод их в эксплуатацию | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Выполнено.  Индивидуальные приборы учета установлены в 13 муниципальных помещениях |  |
|  | Мероприятие 2.2.2  Организация работы по подготовке нормативно-правового акта в части возмещения нанимателям расходов по оснащению муниципальных помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг и вводу их в эксплуатацию | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не выполнено.  Нормативно-правовой акт не утвержден в связи с отсутствием необходимых исходных данных, получаемых у сторонних (управляющих) организаций |  |
|  | Контрольное событие 5.  Заключен муниципальный контракт на оснащение муниципальных помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг и ввод их в эксплуатацию. | МУ «УЖКХ» | х | 31.03.2021 | х | 27.08.2021 | Заключен муниципальный контракт от 27.08.2021 № 03-44.  Позднее наступление контрольного события связано с продолжительной процедурой определения подрядчика на выполнение данного контракта |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.3  Межевание и кадастр земельных участков | УАГЗ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 2.3.1  Организация работы по заключению контракта на разработку проекта межевания территории | УАГЗ | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 01.01.2021 | 27.07.2021 | Выполнено.  заключено 12 муниципальных контрактов, в том числе:  4 контракта от 01.06.2021;  3 контракта от 02.06.2021.  За счет экономии средств по – первому контракту:  2 контракта от 20.07.2021;  1 контракт от 21.07.2021;  2 контракта от 27.07.2021 |  |
|  | Мероприятие 2.3.2  Организация работы по определению исполнителя на разработку проекта межевания территории с проведением инженерно-геодезических изысканий | УАГЗ | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Выполнено.  Определены исполнители на разработку проекта межевания территории путем проведения 2 электронных аукционов, заключено 12 муниципальных контрактов |  |
|  | Контрольное событие 6.  Принято постановление администрации МОГО «Ухта» о подготовке документации по планировке территории | УАГЗ | х | 31.07.2021 | х | 09.08.2021 | Принято 12 постановлений администрации МОГО «Ухта», в том числе 7 постановлений от 04.06.2021;  5 постановлений от 09.08.2021 |  |
|  | Контрольное событие 7. Исполнителем контракта представлена документация по планировке территории для последующего рассмотрения на публичных слушаниях | УАГЗ | х | 30.11.2021 | х | 30.11.2021 | Исполнителями всех контрактов представлена документация по планировке территории для последующего рассмотрения на публичных слушаниях |  |
|  | Задача 3 Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения | | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 3.1  Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1  Получение технических условий на подключение объектов коммунальной инфраструктуры к инженерным сетям | МУ УКС | 01.01.2021 | 31.03.2021 | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Выполнено.  Получены технические условия на подключение объекта коммунальной инфраструктуры (котельная пгт Ярега) к инженерным сетям |  |
|  | Мероприятие 3.1.2 Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега | МУ УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Разработана проектная документация по объекту «Проектирование строительства котельной в пгт Ярега», получено положительное заключение государственной экспертизы |  |
|  | Контрольное событие 8.  МУ УКС рассмотрена представленная исполнителем проектно-сметная документация, с целью прохождения государственной экспертизы | МУ УКС | х | 30.11.2021 | х | 30.11.2021 | МУ УКС рассмотрена представленная исполнителем проектная документация, с целью прохождения государственной экспертизы. Государственная экспертиза пройдена. МУ УКС принята проектная документация по объекту «Проектирование строительства котельной в пгт Ярега», прошедшая государственную экспертизу |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.2  Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта | МУ УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не выполнено | Отставание подрядчика от графика выполнения строительно-монтажных работ.  Процент технической готовности объекта составляет 2,00 % |
|  | Мероприятие 3.2.1  Организация работы по строительству станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта | МУ УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не выполнено.  С целью строительства станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта заключены следующие контракты / договоры:  - № 03072000306210007640001 от 01.06.2021 на выполнение работ по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» (F5);  - № 01/2021-764АН от 25.06.2021на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» (F5);  - № 01/2021-764СК от 05.07.2021 на проведение строительного контроля по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» (F5);  - № УМРГ-89/13-ТУ от 22.12.2021 на подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения (F5).  Выполнение работ / оказание услуг находится в стадии исполнения |  |
|  | Мероприятие 3.2.2  Ведение внутреннего контроля за строительством станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта | МУ УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Специалистами МУ УКС проводится регулярный контроль за строительством станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта |  |
|  | Мероприятие 3.2.3  Повторная государственная экспертиза сметной документации по строительству станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта | МУ УКС | 01.07.2021 | 31.12.2021 | - | - | Не выполнено.  Реализация мероприятия по проведению повторной государственной экспертизы сметной документации по строительству станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта перенесена на 2022 год, по причине проведения повторной государственной экспертизы проверки сметной стоимости подрядчиком, в соответствии с Постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.10.2021 № 2709 «О возможности изменения по соглашению сторон существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» |  |
|  | Мероприятие 3.2.4  Актуализация и корректировка ПСД по объекту «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» | МУ «УЖКХ» | 29.11.2021 | 31.12.2021 | 29.11.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Оплата исполнительного листа по контракту от 12.08.2019 № 45к на оказание услуг по актуализации и доработке проектно-сметной, рабочей документации и инженерных изысканий по объекту «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» |  |
|  | Контрольное событие 9. Заключено соглашение на предоставление субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | МУ УКС | х | 31.03.2021 | х | 25.02.2021 | Заключено Соглашение от 12.02.2021 №87725000-1-2021-013 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» Соглашение от 25.02.2021 № 1-КС о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.3  Обеспечение населения коммунальными услугами | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 3.3.1  Организация транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Транспортировка тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» в 2021 году организована в соответствии с муниципальным контрактом от 01.12.2020 № 03 |  |
|  | Мероприятие 3.3.2  Актуализация схемы теплоснабжения, в т.ч. электронной модели теплоснабжения МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 01.07.2021 | 30.09.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Схема теплоснабжения актуализирована на 2022 год (Постановление № 3403 от 30 декабря 2021года) |  |
|  | Мероприятие 3.3.3 Предоставление субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Возмещены недополученные доходы на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании услуг по льготному обслуживанию в общих отделениях бань отдельных категорий граждан на территории МОГО «Ухта» |  |
|  | Мероприятие 3.3.4  Содержание наружного газопровода | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Заключены муниципальные контракты с АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» по содержанию и аварийному обслуживанию наружных сетей газопровода |  |
|  | Мероприятие 3.3.5  Приобретение контейнеров для сбора ТКО | МУ «УЖКХ» | 01.04.2021 | 30.06.2021 | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Выполнено.  Приобретено 12 бункеров для крупногабаритных отходов, передано в МКП «Ухтаспецавтодор» и установлено.  Муниципальный контракт №19к на поставку бункеров-накопителей для сбора ТКО от 17.06.21 |  |
|  | Контрольное событие 10.  Заключен контракт на проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения | МУ «УЖКХ» | х | 31.03.2021 | х | 15.06.2021 | Заключен муниципальный контракт №18к от 15.06.2021г. на актуализацию схемы теплоснабжения, в т.ч. электронной модели теплоснабжения МОГО «Ухта». Была проведена актуализация и сбор коммерческих предложений от потенциальных подрядных организаций, что значительно повлияло на сроки оформление конкурсной документации и проведение конкурсной процедуры |  |
|  | Задача 4 Обеспечение эффективной системы управления Программой | | | | | | | |
| 10 | Основное мероприятие 4.1  Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 4.1.1  Организация работы по реализации на территории МОГО «Ухта» полномочий по решению вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства территории населенных пунктов МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Деятельность МУ «УЖКХ» обеспечена в полном объеме |  |
|  | Мероприятие 4.1.2  Организация деятельности по обращению с животными без владельцев | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.2  Мониторинг реализации Программы | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 4.2.1  Формирование и актуализация комплексного плана действий по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  В Программу на 2021 год 11 раз вносились изменения, в том числе касающиеся уточнения объемов финансирования. К каждому постановлению о внесении изменений в Программу подготовлен комплексный план действий по реализации Программы и утвержден приказом МУ «УЖКХ» |  |
|  | Мероприятие 4.2.2  Сбор информации по объектам мониторинга от соисполнителей | МУ «УЖКХ» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Выполнено.  Информация по объектам мониторинга представлена в полном объеме |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта»  и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта»  «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) | | | | |
| Источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение на 31.12.2021 | Фактическое исполнение на 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | |  | ВСЕГО | 408 559 791,00 | 414 642 946,44 | 179 238 683,75 | 179 302 640,31 |
| Федеральный бюджет | 132 197 867,00 | 141 891 141,17 | 26 803 341,17 | 26 803 341,17 |
| Бюджет РК | 132 442 880,00 | 146 394 745,68 | 41 776 135,72 | 41 776 135,72 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 143 919 044,00 | 126 357 059,59 | 110 659 206,86 | 110 723 163,42 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 293 668 545,00 | 67 221 401,41 | 66 426 964,37 | 66 802 006,62 |
| Федеральный бюджет | 112 335 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 105 741 371,00 | 85 591,00 | 85 591,00 | 85 591,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 75 591 774,00 | 67 135 810,41 | 66 341 373,37 | 66 716 415,62 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 239 090 782,50 | 5 425 462,57 | 5 114 376,88 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 115 087 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 105 655 780,00 | 1 947 858,04 | 1 947 858,04 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 18 347 202,50 | 3 477 604,53 | 3 166 518,84 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 62 218 525,00 | 62 308 669,00 | 61 364 163,28 | 61 364 163,28 |
| Федеральный бюджет | 19 862 467,00 | 19 952 611,00 | 19 952 611,00 | 19 952 611,00 |
| Бюджет РК | 26 701 509,00 | 26 701 509,00 | 25 790 821,00 | 25 790 821,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 15 654 549,00 | 15 654 549,00 | 15 620 731,28 | 15 620 731,28 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 18 177 000,00 | 38 943 240,00 | 38 943 240,00 | 38 943 240,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 6 850 730,17 | 6 850 730,17 | 6 850 730,17 |
| Бюджет РК | 0,00 | 13 951 865,68 | 13 951 865,68 | 13 951 865,68 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 18 177 000,00 | 18 140 644,15 | 18 140 644,15 | 18 140 644,15 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 34 292 251,00 | 6 848 600,00 | 6 848 600,00 | 6 848 600,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 34 292 251,00 | 6 848 600,00 | 6 848 600,00 | 6 848 600,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УАГЗ | ВСЕГО | 203 470,00 | 230 253,53 | 230 253,53 | 230 253,53 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 203 470,00 | 230 253,53 | 230 253,53 | 230 253,53 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1 Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий | | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 5 000 000,00 | 3 384 810,00 | 3 384 810,00 | 3 384 810,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 5 000 000,00 | 3 384 810,00 | 3 384 810,00 | 3 384 810,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 46 563 976,00 | 46 654 120,00 | 45 743 432,00 | 45 743 432,00 |
| Федеральный бюджет | 19 862 467,00 | 19 952 611,00 | 19 952 611,00 | 19 952 611,00 |
| Бюджет РК | 26 701 509,00 | 26 701 509,00 | 25 790 821,00 | 25 790 821,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 34 292 251,00 | 6 848 600,00 | 6 848 600,00 | 6 848 600,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 34 292 251,00 | 6 848 600,00 | 6 848 600,00 | 6 848 600,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 18 177 000,00 | 38 943 240,00 | 38 943 240,00 | 38 943 240,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 6 850 730,17 | 6 850 730,17 | 6 850 730,17 |
| Бюджет РК | 0,00 | 13 951 865,68 | 13 951 865,68 | 13 951 865,68 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 18 177 000,00 | 18 140 644,15 | 18 140 644,15 | 18 140 644,15 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО | - | 63 900,00 | 63 900,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | 63 900,00 | 63 900,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 5 000 000,00 | 3 384 810,00 | 3 384 810,00 | 3 384 810,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 5 000 000,00 | 3 384 810,00 | 3 384 810,00 | 3 384 810,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 34 292 251,00 | 6 848 600,00 | 6 848 600,00 | 6 848 600,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 34 292 251,00 | 6 848 600,00 | 6 848 600,00 | 6 848 600,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 63 900,00 | 63 900,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 63 900,00 | 63 900,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Обеспечение жильём отдельных категорий граждан | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 46 563 976,00 | 46 654 120,00 | 45 743 432,00 | 45 743 432,00 |
| Федеральный бюджет | 19 862 467,00 | 19 952 611,00 | 19 952 611,00 | 19 952 611,00 |
| Бюджет РК | 26 701 509,00 | 26 701 509,00 | 25 790 821,00 | 25 790 821,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 18 177 000,00 | 38 943 240,00 | 38 943 240,00 | 38 943 240,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 6 850 730,17 | 6 850 730,17 | 6 850 730,17 |
| Бюджет РК | 0,00 | 13 951 865,68 | 13 951 865,68 | 13 951 865,68 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 18 177 000,00 | 18 140 644,15 | 18 140 644,15 | 18 140 644,15 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 Содержание муниципального жилищного фонда | | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 15 654 549,00 | 15 654 549,00 | 15 620 731,28 | 15 620 731,28 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 15 654 549,00 | 15 654 549,00 | 15 620 731,28 | 15 620 731,28 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 2 022 491,00 | 5 368 684,96 | 5 145 182,47 | 5 145 182,47 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 2 022 491,00 | 5 368 684,96 | 5 145 182,47 | 5 145 182,47 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УАГЗ | ВСЕГО | 203 470,00 | 230 253,53 | 230 253,53 | 230 253,53 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 203 470,00 | 230 253,53 | 230 253,53 | 230 253,53 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО | - | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 15 654 549,00 | 15 654 549,00 | 15 620 731,28 | 15 620 731,28 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 15 654 549,00 | 15 654 549,00 | 15 620 731,28 | 15 620 731,28 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 1 986 337,00 | 5 330 301,09 | 5 106 798,60 | 5 106 798,60 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 986 337,00 | 5 330 301,09 | 5 106 798,60 | 5 106 798,60 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 36 154,00 | 38 383,87 | 38 383,87 | 38 383,87 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 36 154,00 | 38 383,87 | 38 383,87 | 38 383,87 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Межевание и кадастр земельных участков | УАГЗ | ВСЕГО | 203 470,00 | 230 253,53 | 230 253,53 | 230 253,53 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 203 470,00 | 230 253,53 | 230 253,53 | 230 253,53 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3 Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения | | МУ УКС | ВСЕГО | - | 238 446 882,50 | 4 781 562,57 | 4 534 376,88 |
| Федеральный бюджет | - | 115 087 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | 105 655 780,00 | 1 947 858,04 | 1 947 858,04 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | 17 703 302,50 | 2 833 704,53 | 2 586 518,84 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 231 823 050,00 | 3 942 118,77 | 3 824 642,57 | 4 013 997,50 |
| Федеральный бюджет | 112 335 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 105 655 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 13 831 870,00 | 3 942 118,77 | 3 824 642,57 | 4 013 997,50 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | ВСЕГО | - | 5 800 000,00 | 2 731 185,69 | 2 484 000,00 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | 5 800 000,00 | 2 731 185,69 | 2 484 000,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта | МУ УКС | ВСЕГО | - | 232 646 882,50 | 2 050 376,88 | 2 050 376,88 |
| Федеральный бюджет | - | 115 087 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | - | 105 655 780,00 | 1 947 858,04 | 1 947 858,04 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | 11 903 302,50 | 102 518,84 | 102 518,84 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 229 464 401,00 | 267 058,20 | 267 058,20 | 267 058,20 |
| Федеральный бюджет | 112 335 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 105 655 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 11 473 221,00 | 267 058,20 | 267 058,20 | 267 058,20 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Обеспечение населения коммунальными услугами | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 2 358 649,00 | 3 675 060,57 | 3 557 584,37 | 3 746 939,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 2 358 649,00 | 3 675 060,57 | 3 557 584,37 | 3 746 939,30 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4 Обеспечение эффективной системы управления Программой | | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 54 823 004,00 | 54 525 787,68 | 54 072 329,33 | 54 258 016,65 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 85 591,00 | 85 591,00 | 85 591,00 | 85 591,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 54 737 413,00 | 54 440 196,68 | 53 986 738,33 | 54 172 425,65 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 54 823 004,00 | 54 525 787,68 | 54 072 329,33 | 54 258 016,65 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 85 591,00 | 85 591,00 | 85 591,00 | 85 591,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 54 737 413,00 | 54 440 196,68 | 53 986 738,33 | 54 172 425,65 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Мониторинг реализации Программы | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет РК | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |

Таблица 11

Сведения

о достижении значений показателей результатов использования

субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета

Республики Коми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии <2> | | |
| Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие 1.3 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | семья | 38 | 38 |
| 2 | Основное мероприятие 3.2 Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | Завершено строительство и  Реконструкция (модернизация)  объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию, % | 30,00 | 2,00 |