Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 -2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального  образования городского округа «Ухта» |
| Отчетный год | 2017 |
| Непосредственные  исполнители | Заведующий отделом эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» Жбанникова Евгения Павловна, тел. 76-36-52 |
|  | Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно - коммунальным комплексом МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» Конюхова Елена Николаевна, тел. 76-36-51  эл. адрес: [ortokk@mail.ru](mailto:ortokk@mail.ru) |
| Дата составления отчета | 01.04.2018 г. |

Начальник МУ «Управление

жилищно-коммунального

хозяйства»

администрации МОГО «Ухта» Д. В. Кувшинов

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 2014- 2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы».

Цель Программы - Обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах.

Основные результаты, достигнутые за отчетный год:

**В области воздушного транспорта**

На территории МОГО «Ухта» к труднодоступным населенным пунктам отнесены с. Кедвавом и д. Поромес. Для осуществления перевозок жителей указанных населённых пунктов в 2017 году были заключены:

* договор на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным авиационным маршрутам в МОГО «Ухта»;
* Соглашение с Министерством инвестиций, промышленности, и транспорта Республики Коми о предоставлении в 2017 году субсидии бюджету МОГО «Ухта» на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми (далее - Соглашение). Суммы субсидии по Соглашению составили из республиканского бюджета Республики Коми – 5 279,5 тыс. руб., из бюджета МОГО «Ухта» - 179,14 тыс. руб.

На основании Соглашения постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31.05.2017г. № 2174 утвержден порядок возмещения из бюджета МОГО «Ухта» выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта», а так же был заключен договор с перевозчиком ОАО «Комиавиатранс».

**В области автомобильного транспорта**

С целью повышения ценовой доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта по перевозке пассажиров на дачных автобусных маршрутах было принято решение Совета МОГО «Ухта» от 29 марта 2017 № 175 «О перевозке отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в установленных границах МОГО «Ухта» в 2017 году». Стоимость проезда на дачных автобусных маршрутах осталась на уровне 2016г. (12,00 рублей).

**В области дорожного хозяйства**

В 2017 году обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках заключенных муниципальных контрактов было произведено обследование, изыскания, проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, что позволило достигнуть запланированных показателей целевых индикаторов Программы.

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной**

**программы**

Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели, и сгруппирован по 2 задачам.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения задач:

* развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры;
* создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа.

В 2017 году в рамках данной Программы реализованы следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения». В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

* Отремонтировано дорожное покрытие на площади 85 073,88 кв.м.
* В зимний период проведены работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета МОГО «Ухта» и Республиканского бюджета Республики Коми.
* Выполнены работы по ямочному ремонту дорожного полотна, общая площадь выполненных работ составила 1 022,6 кв.м.
* Выполнены работы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства: произведена уборка территорий от случайного мусора, сгребанию и вывозу снега, проведены работы по поддержке объектов внешнего благоустройства в нормативном состоянии.
* Выполнены работы по ремонту деревянного моста через р. Верхний-Койю в пст. Кедвавом.

Основное мероприятие «Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа».

В рамках данного мероприятия осуществлено:

* Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО «Ухта». За отчетный год гражданам выдано 37 680 муниципальных проездных билетов.
* Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты. За 2017 год выполнено 27 авиарейсов и перевезено 904 пассажира.

Из 5 целевых индикаторов планируемого значения не достигло 2 индикатора:

- «Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта"» т.к. количество рейсов по расчетам исполнителя оказалось ниже планируемого;

- «Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта"» в связи с снижением спроса населения.

Не выполнено мероприятие «Выполнение работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах в МОГО «Ухта» в связи с переносом его реализации на 2018г.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по Программе за 2017 год отражены в таблице 6 приложения к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 -2020 годы» (далее – Годовой отчет).

Из 3 основных мероприятий Программы не реализовано 2 основных мероприятия:

1. «Строительство улично-дорожной сети» т.к. на выполнение работ по данному мероприятию в 2017 г. денежные средства не были предусмотрены, данное основное мероприятие будет реализовано в 2018г.

2. «Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа», в связи с переносом реализации мероприятия «Выполнение работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах в МОГО «Ухта» с проведением научного исследования» на 2018 год.

По результатам проведения предварительной оценки эффективности Программы за 2017г. Программа признана умеренно эффективной с итоговой оценкой 78,99%. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий по Программе за 2017 год приведены в таблице 7 приложения к Годовому отчету.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы в отчетном году представлены в информации о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности в таблице 8 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2017 год, составили 168 339 780,90 рублей, из них:

* за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 8 840 779,31 рублей;
* за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 159 499 001,59 рублей.

По итогам 2017 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 165 357 503,80 руб. или 98,2% к установленному плану.

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2017 году в Программу 9 раз вносились изменения.

Подробная информация о внесенных изменениях в Программу на 2017 год приведена в таблице 9 к приложения к Годовому отчету.

**5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий на 2018 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы».

Таблица 6

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2017 год по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 год | 2017 год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры | | | | | | |
| 1.1 | Наличие разработанной проектно-сметной документации | да/нет | да | да | да | Значение целевого индикатора достигнуто. Проектно-сметная документация разработана на: устройство тротуара вдоль ул. Набережная Газовиков |
| 1.2 | Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры | кв.м. | 58 766,09 | 60000 | 85073,88 | Значение целевого индикатора достигнуто. Работы выполнялись в рамках муниципальных контрактов, заключенных между МКП "Ухтаспецавтодор" и ООО СПК "Темп-Дорстрой", что позволило отремонтировать больше объектов дорожной инфраструктуры чем планировалось |
| 1.3 | Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов1 | шт. | 6 | 0 | 0 | Значение целевого индикатора не достигнуто в 2017г., т.к. без финансирования реализовать индикатор невозможно. |
| 1.4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 39,8 | 39,75 | 36,96 | Значение целевого индикатора достигнуто. По показателю наблюдается положительная динамика. |
| Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа | | | | | | |
| 2.1 | Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" | ед. | 29 | 29 | 27 | Значение целевого индикатора не достигнуто. Количество выполненных рейсов определено исполнителем в рамках финансирования по муниципальному контракту на 2017г. |
| 2.2 | Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта" | человек | 23 628 | 29 000 | 17 558 | Значение целевого индикатора не достигнуто. Перевозки осуществляются с мая по сентябрь, спрос жителей по получению проездных билетов оказался ниже ожидаемого |

Примечание:

1В общем количестве индикаторов не учитывается.

Таблица 7

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограмм, основного мероприятия |
| плановые | | фактические | |
| начало | окончание | начало | окончание | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | В рамках заключенных муниципальных контрактов произведены работы по реконструкции, содержанию, ремонту дорог общего пользования местного значения; обустройству и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог; ремонту деревянного моста; техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства; содержанию поселковых дорог и подъездных дорог (улиц) внутри поселков. | нет |
| Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными договорами; обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями | В 2017г. были заключены муниципальные контракты на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта". По муниципальным проездным билетам (дачные маршруты) перевезено 17 558 человек. Всего выдано 37 680 шт. Также был заключен муниципальный контракт с АО «Комиавиатранс» на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в рамках контракта Выполнено 27 рейсов по перевозке пассажиров воздушным транспортом. Заключенные муниципальные контракты с перевозчиками обеспечили функционирование маршрутов внутри МОГО «Ухта». Не выполнено мероприятие «Выполнение работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах в МОГО «Ухта» в связи с переносом его реализации на 2018г. | нет |

Примечание:

1. Реализация основного мероприятия 1.1. «Строительство улично-дорожной сети» невозможна без финансирования.

Таблица 8

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО "Ухта" и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта” "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" в

2017 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | сводная бюджетная роспись на I января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | кассовое исполнение на 31 декабря 2017 г. | фактическое исполнение на 31 декабря 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" | |  | ВСЕГО | 137 762 128,00 | 168 339 780,90 | 165 357 503,80 | 163 470 422,10 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 8 840 779,31 | 6 945 826,18 | 6 945 826,18 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 137 762 128,00 | 159 499 001,59 | 158 411 677,62 | 156 524 595,92 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 137 762 128,00 | 165 983 387,27 | 163 001 110,17 | 161 114 028,47 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет РК | 0,00 | 6 508 412,40 | 4 613 459,27 | 4 613 459,27 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 137 762 128,00 | 159 474 974,87 | 158 387 650,90 | 156 500 569,20 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО | 0,00 | 2 356 393,63 | 2 356 393,63 | 2 356 393,63 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 2 332 366,91 | 2 332 366,91 | 2 332 366,91 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 24 026,72 | 24 026,72 | 24 026,72 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры | | | | | | | |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 137 236 628,00 | 162 516 668,91 | 159 972 315,48 | 158 085 233,78 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 3 561 279,31 | 2 082 353,66 | 2 082 353,66 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 137 236 628,00 | 158 955 389,60 | 157 889 961,82 | 156 002 880,12 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО | 0,00 | 2 356 393,63 | 2 356 393,63 | 2 356 393,63 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 2 332 366,91 | 2 332 366,91 | 2 332 366,91 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 24 026,72 | 24 026,72 | 24 026,72 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 525 500,00 | 3 466 718,36 | 3 028 794,69 | 3 028 794,69 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 2 947 133,09 | 2 531 105,61 | 2 531 105,61 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 525 500,00 | 519 585,27 | 497 689,08 | 497 689,08 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» изменениях по состоянию на 31.12.2017 г.

| № п/п | Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 03.02.2017 г. № 235 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17.11.2013 г. №2072» | Внесение изменений в связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы на 2017г. и плановый период 2018-2019 годов в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2016г. № 98 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». |
| 2 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 13.03.2017 г. № 495 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17.11.2013 г. №2072» | Объем финансирования муниципальной программы увеличен в связи с поступлением субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия:  1. «1.2.8. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения»;  2. «1.2.9. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». |
| 3 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.04.2017 г. № 868 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17.11.2013 г. №2072» | Увеличение общего объема финансирования в связи с:  1. поступлением субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим внутримуниципальные воздушные перевозки в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта»;  2. введением нового мероприятия по обследованию пассажиропотоков на территории МОГО «Ухта»;  3. за счет остатков средств Дорожного фонда МОГО "Ухта" на начало текущего финансового года. |
| 4 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 16.05.2017 г. № 2039 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17.11.2013 г. №2072» | Уменьшение общего объема финансирования Программы в связи с вводом нового мероприятия в муниципальной программе «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020гг.» и оплатой кредиторской задолженности. |
| 5 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 14.06.2017 г. № 2366 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17.11.2013 г. №2072» | Уменьшение общего объема финансирования Программы в связи с перераспределением денежных средств в муниципальную программу «Жилье и жилищно - коммунальное хозяйство на 2014-2020гг». |
| 6 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 26.07.2017 г. № 2770 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17.11.2013 г. №2072» | Увеличение объема финансирования Программы за счет:  1. восстановления лимитов по мероприятию «1.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта"»;  2. приведения лимитов бюджетных ассигнований в соответствии с Соглашением 5-17 по перевозке пассажиров воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты;  3. увеличения объема финансирования мероприятия «Ремонт деревянных мостов». |
| 7 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.10.2017 г. № 3525 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17.11.2013 г. №2072» | Внесение изменений в связи с:  1. перераспределением субсидии МКП «УХТАСПЕЦАВТОДОР»;  2. перераспределением экономии по заключенным муниципальным контрактам |
| 8 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 11.01.2018 г. № 26 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17.11.2013 г. №2072» | Внесение изменений в связи с перераспре­делением экономии и поступлением субсидии из республиканского бюджета Республики Коми организациям, оказывающим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта». |
| 9 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.01.2018 г. № 170 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17.11.2013 г. №2072» | Внесение изменений в связи с:  1. увеличением субсидии МКП "УХТАСПЕЦАВТОДОР";  2. поступлением субсидии из республиканского бюджета Республики Коми организациям, оказывающим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта». |